# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 Тел./Факс (49325) 2-11-78 ОГРН 1023701625595 ИНН 3714002224 КПП 371401001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 01 | » | 09 | 2011г. | № | 605 |

Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского муниципального района Ивановской области                    на 2011-2015 годы"

В  соответствии  с  Федеральной целевой программой  "Жилище" на 2011-2015г., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015г.» , постановлением Правительства Ивановской области от 17.05.2011г. №152-п «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015г.», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №  204 «О разработке  программ комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с Методическими рекомендациями по обработке программ  комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципальных образований), Администрация Комсомольского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую районную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского муниципального района Ивановской области  на 2011-2015 годы» (далее - Программа).

2.Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Комсомольского муниципального района обеспечить организацию реализации мероприятий Программы за счет средств бюджетов поселений исходя из возможностей.

3. Контроль за исполнением  данного постановления  возложить на заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района Гусеву В.Г.

Глава  Администрации

Комсомольского  муниципального района:                                      О.В. Бузулуцкая

Приложение                                                                                                                                  к  Постановлению Администрации                                                                                          Комсомольского муниципального района                                                                                 от   01.09.2011  № 605

Районная  долгосрочная  целевая  программа

"Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры Комсомольского муниципального района  Ивановской  области  на 2011-2015 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | -районная целевая Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2011-2015 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015г. (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 « О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015г.); Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2011г. № 575 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015г.»); Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с Методическими рекомендациями по обработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований); Постановление Правительства Ивановской области от 17.05.2011г. №152-п (ред.06.07.2011г.) «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015г.; Постановление Правительства Ивановской области от 06.07.2011г. № 241-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 17.05.2011г.№ 152-п «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы»; Постановление Правительства Ивановской области от 06.07.2011г. № 240-п « О распределении субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015г. на 2011г. |
| Заказчик Программы | - Администрация Комсомольского муниципального района |
| Разработчик Программы (координатор) | - Администрация Комсомольского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | -развитие и модернизация коммунальных систем; -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; -рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение; -обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Комсомольского муниципального района. |

| Сроки реализации Программы | - 2011-2015 годы. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации; - снижение себестоимости производства, транспортировки услуг |
| Исполнители Программы | -администрации городского и сельских поселений Комсомольского муниципального района, руководители организаций коммунального комплекса, энергоснабжающие организации |
| Финансовое обеспечение Программы, в т.ч. | собственные средства предприятий, средства бюджетов других уровней и внебюджетных источников |

ВВЕДЕНИЕ

Районная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского муниципального района  Ивановской области на 2011-2015 годы" (далее – Программа) разработана во исполнение: Постановления Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010г. № 1050 « О федеральной целевой программе «Жилище на 2011-2015г.», Постановления Правительства Российской Федерации  от 14.07.2011г. № 575 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015г.»;  Приказа  Минрегиона РФ  от 06.05.2011г. № 204 «О  разработке  программ комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований» (вместе с Методическими  рекомендациями  по обработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований).Постановления Правительства Ивановской области от  17.05.2011г.№ 152-п (ред. 06.07.2011г.) «Об утверждении  подпрограммы «модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры»долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015г.; Постановления правительства Ивановской области от 06.07.2011г.№241-п «О внесении изменений в постановление правительства Ивановской области от 17.05.2011г. № 152-п «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы.

Программа разработана и утверждена с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского муниципального района и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность  функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В связи с тем, что на сегодняшний день Генеральные планы развития городского и сельских поселений Комсомольского муниципального района находятся в стадии разработки, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2015 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

В числе основных целей  разработки  настоящей Программы следует, в первую очередь,  отметить следующие:

-     модернизация и развитие коммунальных систем на территории  Комсомольского района;

-     повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

-     энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления  структурных  преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Комсомольского муниципального района.

При  разработке перечня  программных  мероприятий за основу были приняты предложения глав городского  и  сельских поселений района и руководителей предприятий ЖКХ Комсомольского района.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Комсомольского муниципального района.

За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса Комсомольского района.

В сфере жилищно-коммунального комплекса Комсомольского муниципального района полномочия сосредоточены на уровне городского и сельских поселений района.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов, что  характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях Комсомольского муниципального района представлена в таблице.

Таблица

Инженерные сети Комсомольского муниципального района

| Инженерные сети | Протяженность, км | в т.ч. ветхие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| Тепловые сети | 60,42 | 43,68 | 73 |
| Водопроводные сети | 57,68 | 41,01 | 70 |
| Канализационные сети | 34,465 | 13,78 | 65 |

Тарифы  для  населения  регулируются  Региональной службой по тарифам Ивановской области  на основании Указа Губернатора  Ивановской области от  09.11.09. № 116-уг   «Об утверждении  Положения о  Региональной  службе  по тарифам  Ивановской  области (с изм. и доп., вступающими  в силу  с 01.04.2011г.)

Источниками  водоснабжения Комсомольского  муниципального района являются скважины и колодцы. В городское поселение вода подается  из  закольцованных артезианских скважин; при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилфонда в городе предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы; в сельских поселениях района  в крупных селах и  деревнях  работают артезианские скважины, в остальных деревнях – колодцы.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 59,48 км,  из них 70% нуждаются в замене.

Протяженность канализационных сетей района составляет 34,47 км, из них 65% нуждаются в замене.

Наиболее серьезное внимание необходимо уделить системе теплоснабжения.

Централизованным отоплением охвачено 84% жилищного фонда города и района. Протяженность тепловых сетей составляет 60,13 км, физический износ которых составляет 73%.

В районе имеются  21 котельная, работающих на разных видах топлива (в т.ч. 9 школьные)

- на газе  - 3;

- на каменном угле -12

-на каменном угле и дровах-8

- на торфе  - 1;

И обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы и других потребителей.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение  экологической ситуации (Приложение 1).

Срок  реализации программы: 2011-2015 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя  ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (Приложение 2).

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, бюджетов различных уровней, внебюджетных  источников.

V. Механизм реализации Программы

Текущее управление Программой осуществляется координатором и главами муниципальных образований района.

Механизм реализации Программы базируется на принципе достижения целей Программы за счет выполнения вошедших в нее мероприятий.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-улучшить экологическую ситуацию;

-повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

-повысить     эффективность     коммунального     обслуживания населения.

Приложение 1

к районной долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие системы инженерной

инфраструктуры Комсомольского муниципального                                                                                                                                     района на 2011-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п.п. | Наименование целевого индикатора, единицы измерения | Фактическое значение 2010 год | Значение целевого показателя на весь период реализации Программы по годам |  |  |  |  | Рациональное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования), единиц | 1,3 | 1,3 | 1,0 |  | 0,7 | 0,6 | 0,3 |  |
| 1.2 | Износ коммунальных систем, % | 70% | 72% | 64% |  | 60% | 50% | 40% |  |
| 1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | 32% | 32% | 30% |  | 26,4% | 22% | 19,8% |  |
| 1.4 | Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности | 1,1 | 4,6 | 6 |  | 5,6 | 3,8 | 3,0 |  |
| 1.5 | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | 22,6 | 23 | 21 |  | 18 | 16,3 | 14,7 |  |
| 1.6 | Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | 28% 241 | 34% 196,4 | 35% 180 |  | 30% 170 | 29% 165 | 21,6% 161,8 |  |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования), единиц: водоснабжение водоотведение | 2,8 0,7 | 2,8 0,8 | 1,4 0,8 |  | 1,3 0,7 | 1,1 0,7 | 1,0 0,6 |  |
| 2.2 | Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | 69 66 | 64 61 | 59 59 |  | 55,6 54 | 46,7 49 | 40 47,6 |  |
| 2.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | 40 25 | 40 25 | 35,7 22,1 |  | 30,2 19,9 | 25,6 17,4 | 19,7 16 |  |
| 2.4 | Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | 1,75 0,3 | 2,5 1,8 | 2,8 2,5 |  | 6,8 2,9 | 6,4 2,8 | 6,1 3,4 |  |
| 2.5 | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | 14 | 14 | 13,6 |  | 12,7 | 12 | 11 |  |

Приложение 2

к районной долгосрочной целевой программе

«Комплексное  развитие  системы  инженерной

инфраструктуры Комсомольского муниципального                                                                                                                                   района  на 2011-2015 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Комсомольского муниципального района на  2011-2015 годы

| № п.п. | Наименование работ | Исполни-тель | Сроки вы пол- нения | Источни-ки финанси- рования | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена водопроводных сетей с. Подозерский и д. Коромыслово | ООО «Комму- нальщик» | 2011 г.- 2015 г. | собствен-ные средства | 500,0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | Увеличение степени надежности водо-обеспечения |
| 1.2 | Замена глубинного насоса в с. Подозерский | ООО «Комму- нальщик» | 2011 г. | собствен-ные средства | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Текущий ремонт скважин и замена колонок в д. Данилово | ООО «Жилсер-вис» | 2011г. -2012 г. | собствен- ные средства | 89,0 | 34,0 | 55,0 | - | - | - | Улучшение водоснаб-жения населения |
| 1.4 | Замена водопроводной системы д.Данилово | ООО «Жилсер-вис» | 2013 г. | собствен ные средства | 62,0 | - | - | 62,0 | - | - |  |
| 1.5 | Ремонт водопроводной системы с. Светиково | ООО «Жилсер-вис» | 2014г.-2015 г. | собствен- ные средства | 45,0 | - | - | - | 25,0 | 20,0 | Увеличение степени надежности в водообес-печении села |
| 1.6. | Замена водопровода с. Писцово | ООО «ТВК» | 2012г.-2015г. | собствен ные ср-ва/бюджеты всех уровней | 6 600,00 | -- | 600,00 | 2300,00 | 2100,00 | 1 600,00 | Увеличение степени надежности в водообес-печении села |
| 1.7. | Замена насоса, чистка труб скважины с.Октябрьский | ООО «Октябрь» | 2011г. | собствен ные средства | 150,00 | --- | 150,00 | -- | -- | -- | Улучшение водоснабже ния села |
| 1.8. | Установка фильтра с.Октябрьский | ООО «Октябрь» | 2012г. | собствен ные средства | 150,00 | -- | 150,00 | -- | -- | --- | Улучшение качества подаваемой воды |
| 1.9. | Устройство ограждения артезианских скважин | МУП «ЖКХ» | 2015г. | собст. ср-ва | 2 073,0 | - | - | 800,00 | 700,00 | 573,00 | Увеличение степени надежности в водообес-печении |
| 1.10 | Оборудование средствами автономной сигнализации | МУП «ЖКХ» | 2013г. | собст. ср-ва | 228,3 | - | 150,00 | 78,3 | - | -- | Увеличение степени надежности в водообес-печении |
| 1.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания | МУП «ЖКХ» | 2015г. | гор. бюджет, обл. бюджет | 5 000,00 | -- | -- | 1600,00 | 1800,00 | 1600,00 | Улучшение качества подаваемой воды |
| 1.12. | Замена аварийных участков водопроводных сетей | МУП «ЖКХ» | 2015г. | местный бюджет, обл. бюджет | 2 200,00 | 140,00 | 240,00 | 560,00 | 660,00 | 600,00 | Увеличение степени надежности в водообес-печении |
| Итого по водоснабжению: |  |  |  |  | 17 117,3 | 194,00 | 1445,00 | 5500,3 | 5435,00 | 4543,00 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и установка фекального насоса на КНС с. Подозерский | ООО «Комму- нальщик» | 2011г. | собствен ные средства | 42,00 | 42,00 | - | - | - | - | Увеличение степени надежности в водо-отведении |
| 2.2 | Замена канализационных сетей с. Подозерский | ООО «Комму- нальщик» | 2011-2015г. | собствен ные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Улучшение экологической ситуации, снижение потерь воды |
| 2.3 | Прочистка системы водоотведения с. Светиково | ООО «Жилсер вис» | 2011г-2012 г. | собствен ные средства | 62,00 | 32,00 | 30,00 |  |  | - | Улучшение экологической ситуации, снижение потерь воды |
| 2.4. | Текущий ремонт системы водоотведения д. Иваньково | ООО «Жилсер вис» | 2011г. | собствен ные средства | 18,00 | 0,00 | -- | 18,00 | - | - | Улучшение экологической ситуации, снижение потерь воды |
| 2.6. | Капитальный ремонт КНС № 1 с.Писцово | ООО «ТВК» | 2012г.-2015г. | соб.средст.местный бюджет | 1 000,00 | -- | 200,00 | 300,00 | 500,00 | -- | Увеличение степени надежности водоотведе ния |
| 2.7. | Капитальный ремонт КНС № 2 с.Писцово | ООО «ТВК» | 2012г.-2015г. | соб.средст,местный бюджет | 1 000,00 | -- | 200,00 | 300,00 | 500,00 | --- | Увеличение степени надежности водоотведе ния |
| 2.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений в г.Комсомольске | МУП «ЖКХ» | 2015г. | местный, областной бюджет | 5 000 ,00 | --- | --- | --- | 2 500,00 | 2 500,00 | Увеличение степени надежности водоотведе ния |
| 2.9. | Установка в помещении КНС кнопки экстренного вызова | МУП «ЖКХ | 2012г. | собствен ные средства | 20,8 | -- | 20,8 | --- | ---- | --- | Увеличение степени надежности водоотве- дения |
| 2.10. | Устройство ограждения вокруг КНС | МУП «ЖКХ» | 2014г. | собствен ные средства | 185,5 | -- | --- | 100,00 | 85,5 | -- | Увеличение степени надежности водоотве- дения |
| 2.11. | Строительство системы канализации по ул.Зайцева | МУП «ЖКХ» | 2015г. | бюджет, гор.посе- ления, областной бюджет | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | Увеличение степени надежности водоотве- дения |
| Итого по водоотведению: |  |  |  |  | 10578,3 | 624,00 | 1000,8 | 1768,00 | 4135,5 | 3050,00 |  |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена тепловых сетей в с. Подозерский и д. Коромыслово | ООО «Комму- нальщик» | 2011г.-2015 г. | собствен- ные средства | 750,0 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.2 | Замена запорной арматуры с. Подозерский | ООО «Комму- нальщик» | 2011г.- 2015г. | собствен- ные средства | 150,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.3 | Ремонт боллеров в котельной с. Подозерский | ООО «Комму- нальщик» | 2011г.-2012г. | собствен- ные средства | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Техническое перевооружение котельной с. Светиково | Админист- рация Новоуса- дебского сельского поселения | 2011г. | обл.бюдж., внебюдж. ср-ва, ср-ва бюдж. поселения | 9169,00 | 9169,00 | -- | -- | - | - |  |
| 3.5 | Техническое перевооружение котельной с. Никольское | Админист- рация Новоуса- дебского сельского поселения | 2011г. | собствен ные средства | 7920,00 | 7920,00 | - | -- | -- | -- | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.6 | Замена теплосетей с. Писцово: - ул. Ярославская Ø159- 150 м Ø100- 20 м | ООО «ТВК» | 2012г.-2015г. | собствен ные средства | 300,00 150,00 | - - | 300,00 150,00 | --- --- | -- --- | --- -- | Сокращение потерь тепловой энергии |
|  | - ул.Комсомольская Ø 159- 70 м Ø 76- 100 м | ООО «ТВК» | 2013г. | собствен ные средства | 250,00 300,00 | -- -- | -- --- | 250,00 300,00 | - -- | - -- | Сокращение потерь тепловой энергии |
|  | - ул. Мичурина Ø159- 100 м | ООО «ТВК» | 2014г. | собствен ные средства | 200,00 | -- | -- | -- | 200,00 | -- | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.7. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения с.Писцово ул.Социалистическая | ООО «ТВК» | 2015г. | собствен ные средства | 600,00 | -- | -- | -- | 600,00 | -- | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.8. | Модернизация котельной (тепловой части) с.Октябрьский | ООО «Октябрь» | 2013г. | соб.ср-ва, бюджеты всех уровней | 8 000,00 | -- | 4000,00 | 4000,00 | -- | -- | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.9. | Замена аварийных участков тепловых сетей | МУП «ЖКХ» | 2015г. | соб. ср-ва, гор. бюджет | 1 070,00 | 120,00 | 100,00 | 400,00 | 450,00 | --- | Сокращение потерь тепловой энергии, качественное и надежное обеспечение населения тепловой энергией |
| 3.10. | Проведение мероприятий по наладке гидравлического режима работы тепловых сетей | МУП «ЖКХ» | 2015г. | соб. ср-ва, гор. бюджет | 1 000,00 | --- | --- | 500,00 | 300,00 | 200,00 | качественное и надежное обеспечение населения тепловой энергией |
| 3.11. | Замена изоляции из мин.ваты на полиуретан | МУП «ЖКХ» | 2015г. | соб. ср-ва, гор. бюджет | 300,00 | -- | --- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.12. | Замена бесканальной прокладки на надземную | МУП «ЖКХ» | 2015г. | соб. ср-ва, гор. бюджет | 1 030,00 | --- | --- | 350,00 | 360,00 | 320,00 | Сокращение потерь тепловой энергии |
| 3.13. | Строительство модульной газовой котельной для МУП «КБПК» | Админист- рация Комсомоль- ского городского поселения | 2013г. | внебюдж. ср-ва,гор.бюджет | 3 500,00 | 1700,00 | 1800,00 | -- | --- | --- | качественное и надежное обеспечение населения тепловой энергией |
| 3.14. | Устройство индивидуального отопления МКД в микрорайоне «Коммунар» | Админист- рация Комсомоль- ского городского поселения | 2012г. | внебюдж. ср-ва, гор.бюджет | 1 200,00 | -- | 1200,00 | -- | -- | -- | качественное и надежное обеспечение населения тепловой энергией |
| Итого по теплоэнергетике: |  |  |  |  | 35969,00 | 19069,0 | 7780,00 | 6130,0 | 2190,00 | 800,00 |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 63664,6 | 19887,0 | 10225,8 | 13398,3 | 11760,5 | 8393,0 |  |

Может проводиться корректировка  мероприятий Программы, объемов и  источников  финансирования, плановых  значений целевых показателей  с учетом  достигнутых  результатов, сложившейся социально-экономической ситуации