# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, ИНН 3714002224, КПП 371401001, ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 2-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | ноября | 2012г. | № | 806 |  |

Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса, постановлением главы Администрации Комсомольского муниципального района от 15.04.2012г. №195 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Комсомольского муниципального района», постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 17.09.2012 №597 «О внесении изменений в постановление главы администрации Комсомольского муниципального района от 15.04.2009 №195 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Комсомольского муниципального района», а также в целях обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Комсомольского муниципального района, Администрация Комсомольского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2013-2015 годы»  (приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2013 года.

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 01.06.2012 № 319 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2012-2014 годы» с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2012-2014 годы» осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период главным распорядителям средств районного бюджета, являющимися ответственными исполнителями программы.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района по социальной политике  Т.Н. Вершкову.

Глава Администрации Комсомольского

муниципального района:                                                               О.В. Бузулуцкая

Приложение 1

к постановлению Администрации

Комсомольского муниципального

района Ивановской области

от    19.11.2012  № 806

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

г. Комсомольск

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе  на 2013 – 2015 годы»

| 1.Название Программы | "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 2.Заказчик Программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| 3. Разработчик Программы | Отдел образования Администрации Комсомольского муниципального района |
| 4.Дата принятия решения о разработке Программы | 15.10.2012г. |
| 5. Цели и задачи Программы | Цель: Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Комсомольского муниципального района |
|  | Задачи: - повысить долю дошкольников и учащихся, посещающих образовательные учреждения, отвечающих требованиям пожарной безопасности согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности»; - выполнение предписаний пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору в образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района. |
| 6. Показатели, оценивающие результаты реализации Программы | - доля детей, посещающих образовательные учреждения, отвечающих требованиям пожарной безопасности согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности»; - количество предписаний пожарной безопасности выполненных в ходе реализации Программы. |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – 2013 год 2 этап – 2014 год 3 этап – 2015 год |
| 8. перечень основных программных мероприятий | - монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей при пожаре; - проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в образовательных учреждениях; - мониторинг системы пожарной безопасности и техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения; - приобретение огнетушителей; - замена дверей запасных выходов. |
| 9. Объем и источники финансирования Программы | Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета; составлена в ценах 2012 года; Всего: 3203,0 тыс. руб. 2013 год – 1658,0 тыс. руб. 2014 год – 1545,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые результаты Программы | - увеличение доли детей, посещающих образовательные учреждения, отвечающих требованиям пожарной безопасности согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности» до 85%; - увеличение доли количества предписаний пожарной безопасности выполненных в ходе реализации Программы до 85%. |
| 11. Система организации контроля за исполнением Программы | В соответствии с постановлением главы администрации Комсомольского муниципального района от 15.04.2009 №195 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Комсомольского муниципального района» отдел образования Администрации Комсомольского муниципального района направляет в отдел экономики и предпринимательства следующую информацию: - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о финансировании Программы; - отчёт о ходе реализации Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, а также по окончании срока реализации Программы. К отчёту прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: - информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - данные о целевом использовании и объёмах финансирования средств (по источникам финансирования) на реализацию Программы; - сведения о соответствии фактических показателях реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы; - оценку эффективности результатов реализации Программы; Оценку влияния фактических результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие района. |

Раздел 1. Пояснительная записка

В Комсомольском муниципальном районе функционируют  19  образовательных  учреждений, из них:

- Общеобразовательных  учреждений  -9;

- дошкольных образовательных учреждений -8;

- учреждений дополнительного образования -2.

В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение обязано обеспечить необходимые условия учебы, труда и отдыха обучающихся,  несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений устанавливают требования пожарной безопасности, которые не в полной мере реализуются в муниципальных образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района. Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровья учащихся, воспитанников, работников муниципальных образовательных учреждений и является основанием для отказа в выдаче разрешения на проведение учебного процесса в новом учебном году или для отзыва выданного разрешения уполномоченными на то органами власти.

Анализ выполнения районных целевых программ «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском районе на 2006 – 2008 годы», «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном  районе на 2009 – 2011 годы», «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Комсомольском муниципальном районе на 2012-2014 годы»  показал, что существенно изменилось состояние пожарной безопасности образовательных учреждений района. Все образовательные учреждения оборудованы системой оповещения и автоматической пожарной сигнализацией, ежегодно проводятся испытания работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, приобретены средства первичного пожаротушения в количестве  20   единиц,  двери оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, косметические ремонты помещений проводятся строительными материалами, имеющими сертификат пожарной безопасности. 50% школ и 35% дошкольных учреждений имеют сертифицированные люки и двери, в 3-х учреждениях установлены  межэтажные двери. Устранены горючие материалы  с неустановленными показателями пожарной опасности для отделки стен в МБОУ Писцовской СОШ, МБОУ Комсомольской СОШ №1, МКОУ Октябрьской СОШ, МКДОУ детском  саду  №1 «Радуга», проведен замер сопротивления, установлено  эвакуационное  освещение в МБОУ Комсомольской СОШ №1, МБОУ Комсомольской СОШ №2. В МБОУ Комсомольской СОШ №2 выполнены работы по закреплению  металлических стремянок для выхода на чердак в лестничных клетках.

Основными мероприятиями, требующими значительных финансовых средств, является пропитка деревянных конструкций чердачных помещений, замена дверей запасных выходов, установка противопожарных люков, приобретение первичных средств пожаротушения, отделка путей  эвакуации в зданиях образовательных учреждений негорючими материалами и т.п.

Программа является логическим продолжением работы отдела образования Администрации Комсомольского муниципального района по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений.

Раздел 2. Цель и задача Программы

Программа ставит перед собой следующую цель:

обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Комсомольского муниципального района.

Задачи  Программы:

- Повысить долю дошкольников и учащихся, посещающих образовательные учреждения, отвечающих требованиям пожарной безопасности  согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности».

- Выполнение предписаний пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору в образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий Программы на 2013-2915 годы

2013 год.

| N№ пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Название Образовательного учреждения | Источник финан- сирования | Объемы финан- сирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей при пожаре. | МКОУ Октябрьская СОШ | бюджет | 98,5 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 2. | Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. | 19 кранов. | бюджет | 11, 4 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 3. | Мониторинг системы пожарной безопасности и техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 19 образовательных учреждений | бюджет | 1 108,4 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. | 1.МБОУ Комсомольская СОШ №2; 2.МБОУ Писцовская СОШ №4; 3. МАДОУ д/с «Берёзка» | бюджет | 100,0 тыс. руб. 69,2 тыс. руб. 28,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 5. | Приобретение огнетушителей | 20 штук | бюджет | 9,5 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 6. | Замена дверей запасных выходов | 1.МКОУ Октябрьская СОШ;(3 шт.) 2. МКДОУ д\с №9 «Рябинка» (2 шт.) 3.МКДОУ д/с №5 «Теремок»(3 шт.) 4. МБОУ Писцовская СОШ №4 (2 шт.) | бюджет | 60,0 тыс. руб. 40,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 7. | Очистка вентиляционных каналов | МБОУ Писцовская СОШ №4 | бюджет | 20,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 8. | Установка люков выхода из лестничных клеток на чердаки зданий противопожарных 2-го типа. | МКДОУ д/с №8 «Сказка» | бюджет | 20,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 9. | Установка сертифицированных противопожарных дверей. | 1.МБОУ Комсомольская СОШ №1; 2.МКОУ Марковская ООШ | бюджет | 21,5 тыс. руб. 21,5 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |

2014 год.

| N№ пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Название Образовательного учреждения | Источник финан- сирования | Объемы финан- сирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка противопожарных дверей (межэтажные). | МКДОУ д/с №1 «Радуга»(в переходе); | бюджет | 200,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 2. | Обеспечение вторым эвакуационным выходом из указанных в предписаниях помещений. | МБОУ Комсомольская СОШ №2 | бюджет | 62,6 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 3. | Замена дверей запасных выходов | МКОУ Марковская ООШ | бюджет | 60,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 4. | Монтаж и наладка аварийного эвакуационного освещения. | МКОУ Комсомольский ДДТ | бюджет | 60,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 5. | Зарядка огнетушителей Приобретение огнетушителей | 19 образовательных учреждений | бюджет | 12.0 тыс. руб. 10,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 6. | Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. | Все учреждения – 47 кранов (два раза в год). | бюджет | 12.0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 7. | Очистка вентиляционных каналов | МБОУ Писцовская СОШ №4 | бюджет | 20,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 8. | Мониторинг системы пожарной безопасности и техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 19 образовательных учреждений | бюджет | 1 108,4 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |

2015 год.

| N№ пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Название Образовательного учреждения | Источник финан- сирования | Объемы финан- сирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Перенос помещения гладильной с путей эвакуации. | МКДОУ д/с №1 «Радуга». | бюджет | 200,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 2. | Замена дверей запасных выходов | 1.МБОУ Комсомольская СОШ №1; 2.МБОУ Комсомольская СОШ №2 | бюджет | 60,0 тыс. руб. 60,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 3. | Зарядка огнетушителей Приобретение огнетушителей | 19 образовательных учреждений | бюджет | 12.0 тыс. руб. 10,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 4. | Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. | Все учреждения – 47 кранов (два раза в год). | бюджет | 22,0 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 5. | Мониторинг системы пожарной безопасности и техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 19 образовательных учреждений | бюджет | 1 108,2 тыс. руб. | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |
| 6. | Текущий ремонт электрооборудования | МКДОУ д/с №5 «Теремок» | бюджет | 148,1 | Соответствие требованиям норм пожарной безопасности |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  Программы

Программа реализуется за счёт средств бюджета Комсомольского муниципального района. К участию в финансировании Программы могут привлекаться иные источники, разрешённые действующим законодательством.

Объемы финансирования из бюджета Комсомольского муниципального района являются планируемыми и подлежат уточнению в соответствии с утверждённым бюджетом Комсомольского муниципального района на очередной финансовый год.

Раздел 5. Механизм  реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Комсомольского муниципального района.

Координацию выполнения мероприятий Программы и непосредственный контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел образования Администрации Комсомольского муниципального района.

Мониторинг Программы осуществляет отдел экономики и предпринимательства Администрации Комсомольского муниципального района совместно с финансовым Управлением.

Раздел 6. Показатели эффективности реализации Программы

| Показатели результативности | Ед. измерения % | Значения показателей результативности по периодам реализации ДЦП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доля дошкольников и учащихся, посещающих образовательные учреждения, отвечающих требованиям пожарной безопасности согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности» | % | 70 | 75 | 85 |
| Выполнение предписаний пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору в образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района | % | 70 | 75 | 85 |

Раздел 7. Управление Программой, ответственность за её реализацию и конечный результат Программы

Управление реализацией Программы осуществляется отделом образования Администрации Комсомольского муниципального района. Отдел образования Администрации Комсомольского муниципального района обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также несёт ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, и конечный результат Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Комсомольского муниципального района.