

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, ИНН 3714002224, КПП 371401001,  ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 2-11-78, e-mail: [admin.komsomolsk@mail.ru](mailto:admin.komsomolsk@mail.ru) | | | | | | | | | |
|  | « | 05 | » | 11 | 2014г. № | 902 |  |  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципального краткосрочного плана**  **реализации региональной программы капитального ремонта**  **общего имущества в многоквартирных домах, расположенных**  **на территории Комсомольского муниципального**  **Ивановской области на 2015 год** |
| В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2014 N 164-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановления Администрации Комсомольского муниципального района от 15.05.2014г. №324 "Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Комсомольского муниципального района Ивановской области" , Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области **п о с т а н о в л я е т:**  1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Комсомольского муниципального Ивановской области на 2015 год (прилагается). | | |

2. Настоящее постановление вступает силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

**И.о. главы Администрации**

**Комсомольского муниципального района: И. А. Шарыгина**

Приложение к [постановлению](#sub_0)

Администрации Комсомольского

муниципального района

от 05.11.2014 г. N 902

**Муниципальный краткосрочный план**

**реализации региональной программы капитального ремонта**

**общего имущества в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории Комсомольского муниципального Ивановской области на 2015 год**

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г.Комсомольск ул. Комсомольская, д.1 | 1931 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 1736,7 | Ремонт подвала | 121 569,0 |
| г.Комсомольск улица 40 лет Октября, 30 | 1956 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 654,3 | Ремонт фасада | 1 159 419,6 |
| г.Комсомольск Вокзальный пер. д.4 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 650,0 | Ремонт фасада | 1 151 800,0 |
| г.Комсомольск ул. Зайцева, д.14 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 313,3 | Ремонт фундамента | 181 714,0 |
| г.Комсомольск улица Пионерская, д.6 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2017,2 | Ремонт фасада | 3 574 478,4 |
| г.Комсомольск улица Люлина, д.20 | 1952 |  | кирпич | 2 | 1 | 384,3 | Ремонт фасада | 680 979,6 |
| г.Комсомольск улица Спортивная, д.3 | 1966 |  | кирпич | 4 | 3 | 1481,9 | Ремонт фасада | 2 625 926,8 |
| г.Комсомольск улица Спортивная, д.6 | 1952 |  | кирпич | 2 | 1 | 336,8 | Ремонт фасада | 596 809,6 |
| г.Комсомольск улица Спортивная, д.8 | 1965 |  | кирпич | 2 | 1 | 398 | Ремонт фасада | 705 256,0 |
| г.Комсомольск улица Попова, д.2 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 782,1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения,) | 1 519621 ,0 |
| г.Комсомольск улица Тельмана, д.2 | 1969 | 2009 | кирпич | 5 | 2 | 1802 | Ремонт фасада | 3 193 144,0 |
| г.Комсомольск улица Тельмана, д.4 | 1967 | 2008 | кирпич | 4 | 3 | 2003,5 | Ремонт фасада | 3 550 202.8 |
| г.Комсомольск ул. Зайцева, д.20 | 1951 |  | деревян. | 2 | 2 | 385,7 | Ремонт кровли | 949 979,1 |
| г.Комсомольск улица Зайцева, д.22 | 1951 |  | деревян. | 2 | 2 | 391,3 | Ремонт кровли | 963 771,9 |
| г.Комсомольск улица Зайцева, д.22А | 1952 |  | деревян. | 2 | 2 | 386,4 | Ремонт кровли | 951 703,2 |
| г.Комсомольск улица Зайцева, д.24 | 1951 |  | деревян. | 2 | 2 | 389,8 | Ремонт кровли | 960 077,4 |
| г.Комсомольск улица Попова, д.3 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 384 | Ремонт кровли | 945 792,0 |
| г.Комсомольск улица 40 лет Октября, д.13 | 1934 |  | кирпич | 2 | 2 | 839,5 | Ремонт кровли | 2 067 688,5 |
| г.Комсомольск улица 40 лет Октября, д.15 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 472,2 | Ремонт кровли | 1 163 028,6 |
| г.Комсомольск улица Свердлова, д.7 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 315,8 | Ремонт кровли | 777 815,4 |
| г.Комсомольск улица Текстильная, д.1 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 399,6 | Ремонт кровли | 984 214,8 |
| г.Комсомольск улица Текстильная, д.3 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 402,3 | Ремонт кровли | 990 864,9 |
| г.Комсомольск улица Текстильная, д.4 | 1955 |  | деревян. | 2 | 1 | 491,6 | Ремонт кровли | 1 210 810,8 |
| г.Комсомольск улица Текстильная, д.5 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 471,5 | Ремонт кровли | 1 161 304,5 |
| с. Октябрьский  ул. Привокзальная, 4 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 336,7 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) | 393266 |
| с. Октябрьский ,  ул. Привокзальная, 7 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 340,8 |  | 397074 |
| с. Октябрьский  ул. Привокзальная, 10 | 1953 |  | каркасные со шлако-войлочной засыпкой | 2 | 2 | 441,4 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) | 515555 |
| с. Октябрьский  ул. 40 лет Октября, 6 | 1953 | 1979 | бревенчатые | 2 | 2 | 453,9 | кап. ремонт фасада | 603687 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **65** | **54** | **19462,6** |  | **34097553,9** |

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **Стоимость капитального ремонта, в том числе** | | | | | | | | | | |
| **всего** | **ремонта или замены внутридомовых инженерных систем** | **ремонта или замены лифтового оборудования** | | **ремонта крыши** | | **утепления и ремонта фасада** | | **ремонта фундамента** | | **ремонта подвала** |
| **руб.** | **руб.** | **ед.** | **руб.** | **кв. м** | **руб.** | **кв. м** | **руб.** | **кв. м** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| г.Комсомольск  улица Комсомольская, д.1 | 121 569,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 569,0 |
| г.Комсомольск  улица 40 лет Октября, 30 | 1 159 419,6 |  |  |  |  |  | 686,11 | 1 159 419,6 |  |  |  |
| г.Комсомольск  Вокзальный пер. д.4 | 1 151 800,0 |  |  |  |  |  | 656 | 1 151 800,0 |  |  |  |
| г.Комсомольск улица Зайцева, д.14 | 181 714,0 |  |  |  |  |  |  |  | 54,4 | 181 714,0 |  |
| г.Комсомольск  улица Пионерская, д.6 | 3 574 478,4 |  |  |  |  |  | 1476,64 | 3 574 478,4 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Люлина, д.20 | 680 979,6 |  |  |  |  |  | 480 | 680 979,6 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Спортивная, д.3 | 2 625 926,8 |  |  |  |  |  | 1244,67 | 2 625 926,8 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Спортивная, д.6 | 596 809,6 |  |  |  |  |  | 448 | 596 809,6 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Спортивная, д.8 | 705 256,0 |  |  |  |  |  | 496 | 705 256,0 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Попова, д.2 | 1 140302,0 | 1 519621 ,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Тельмана, д.2 | 3 193 144,0 |  |  |  |  |  | 1509,23 | 3 193 144,0 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Тельмана, д.4 | 3 550 202.8 |  |  |  |  |  | 1453,39 | 3 550 202,8 |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Зайцева, д.20 | 949 979,1 |  |  |  | 364 | 949 979,1 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Зайцева, д.22 | 963 771,9 |  |  |  | 362,4 | 963 771,9 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Зайцева, д.22А | 951 703,2 |  |  |  | 320 | 951 703,2 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Зайцева, д.24 | 960 077,4 |  |  |  | 359 | 960 077,4 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Попова, д.3 | 945 792,0 |  |  |  | 422,8 | 945 792,0 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица 40 лет Октября, д.13 | 2 067 688,5 |  |  |  | 688,2 | 2 067 688,5 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица 40 лет Октября, д.15 | 1 163 028,6 |  |  |  | 409,22 | 1 163 028,6 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Свердлова, д.7 | 777 815,4 |  |  |  | 328,7 | 777 815,4 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Текстильная, д.1 | 984 214,8 |  |  |  | 502,3 | 984 214,8 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Текстильная, д.3 | 990 864,9 |  |  |  | 489,4 | 990 864,9 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Текстильная, д.4 | 1 210 810,8 |  |  |  | 473,2 | 1 210 810,8 |  |  |  |  |  |
| г.Комсомольск  улица Текстильная, д.5 | 1 161 304,5 |  |  |  | 483,8 | 1 161 304,5 |  |  |  |  |  |
| с. Октябрьский ул. Привокзальная, 4 | 393266 | 393266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Октябрьский  ул. Привокзальная, 7 | 397074 | 397074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Октябрьский  ул. Привокзальная, 10 | 515555 | 515555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Октябрьский  ул. 40 лет Октября, 6 | 603687 |  |  |  |  |  | 453,9 | 603687 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **34097553,9** | **2825516** |  |  | **5203,02** | **13127051,1** | **8903,94** | **17841703,8** | **54,4** | **181714,0** | **121569,0** |