

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,  ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 2-11-78, e-mail: [admin.komsomolsk@mail.ru](mailto:admin.komsomolsk@mail.ru) | | | | | | | | | |
|  | « | 18 | » | 08 | 2016г. № | 335 |  |  |

**О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 30.03.2016 г. № 107 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Газификация Комсомольского муниципального района**

**на 2017-2020 годы».**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Комсомольского муниципального района **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 30.03.2016 г. № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» (Приложение 1)

2. Настоящее постановление вступает силу с момента официального опубликования.

**Глава Комсомольского**

**муниципального района О. В. Бузулуцкая**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Комсомольского муниципального района от «\_18\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2016 г. №\_335\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 30.03.2016 г. № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы».

1. Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт

муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы |
| Срок реализации  программы | 2017 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Администратор  программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | 1. Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Комсомольского муниципального района  2. Администрации поселений района (по согласованию)  3. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по согласованию) |
| Цель (цели) программы | 1. Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; 2. Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района; 3. Создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района – на 73,5 км  2. Количество подключаемых домов (квартир) / котельных – 1659 ед. / 4 ед.  3. Уровень газификации жилого фонда природным газом – 65,6%  4. Количество объектов, на которые разработана проектная документация – 5 ед. |
| Объем ресурсного  обеспечения программы | Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований всего 190663190,00 руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год – 47257270,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год – 113405920,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год – 15000000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год – 15000000,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  в том числе:  - областной бюджет всего 188756070,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 46784360,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 112271710,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 14850000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 14850000,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  - районный бюджет всего 239700,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 39700,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 200000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 0,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  - консолидированный бюджет поселений района всего 1667420,00 руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 433210,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 934210,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 150000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 150000,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  в том числе  Комсомольского городского поселения всего  414020,00 руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 144210,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 269810,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 0,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  Октябрьского сельского поселения всего 420300,00 руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 240300,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 180000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 0,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  Марковского сельского поселения всего 463700,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 48700,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 415000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 0,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  Новоусадебского сельского поселения всего 219400,00 руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 69400,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 150000,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 0,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  Писцовского сельского поселения всего 150000,00 руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год - 150000,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  Источником финансирования является местный консолидированный бюджет района и городского и сельских поселений района (долевое софинансирование).  Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов поселений района и при формировании местных бюджетов поселений района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района; 2. Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа; 3. Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |

2. Таблицу 3 Раздела 4 "Мероприятия программы" муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Годы реализации |
| Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов и газовых котельных для школы и ООО «Октябрь» в с. Октябрьский | 2017 |
| Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» | 2017 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов и газификацию квартир в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2017 |
| Разработка проектной документации на перевод на газ котельной бани с. Марково, здания администрации и помещения офиса врача общей практики | 2017 |
| Разработка проектной документации на строительство газовой котельной МОУ «Марковская ООШ» | 2017 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации 24 жилых домов по пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | 2017 |
| Строительство распределительных газопроводов по с.Октябрьский в Комсомольском районе Ивановской области | 2017 |
| Строительство газовой блочно-модульной котельной в с.Октябрьский | 2017 |
| Перевод на природный газ котельной школы в с.Октябрьский | 2017 |
| Газификация потребительского кооператива «Кировский» по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Кирова, д.1,8,9,10, ул. Ленина, д.4,8,10,14,16 | 2017-2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | 2017-2018 |
| Газификация потребительского кооператива « им.Фрунзе» в г.Комсомольске | 2017 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация 24 домов пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | 2018 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 2018 |
| Строительство распределительных газопроводов и газификацию квартир в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2018 |
| Строительство газовой котельной МОУ «Марковская ООШ» | 2018 |
| Перевод на газ котельной бани с. Марково, здания администрации и помещения офиса врача общей практики | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области | 2019 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Спасское Комсомольского района Ивановской области | 2019 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Шатры, Подболотье, Степашево Комсомольского района Ивановской области | 2020 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Дмитриевское, Чудь, Сорохта, Комсомольского района Ивановской области | 2020 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | 2020 |

3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции:

**«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основная финансовая стратегия данной Программы, это объединение бюджетов всех уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной Программы на 2017 – 2020 годы, составляет ориентировочно 190 663 190,00 рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 188 756 070,00 рублей;

районного бюджета – 239700,00 рублей;

консолидированного бюджета поселений района – 1667420,00 рублей.

Необходимо учитывать, что финансирование Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов по с. Октябрьский и перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» | 6027100,00 | 6027100,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5966800,00 | 5966800,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60300,00 | 60300,00 |  |  |  |
| 2. | Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной школы с. Октябрьский | 1814500,00 | 1814500,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1796300,00 | 1796300,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 18200,00 | 18200,00 |  |  |  |
| 3 | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» | 8201750,00 | 8201750,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 8119650,00 | 8119650,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 82100,00 | 82100,00 |  |  |  |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов и перевод на природный газ котельной бани в с. Марково | 4869400,00 | 4869400,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4820700,00 | 4820700,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 48700,00 | 48700,00 |  |  |  |
| 5 | Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной школы в с. Марково | 2142300,00 | 2142300,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2120800,00 | 2120800,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 21500,00 | 21500,00 |  |  |  |
| 5а | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации 24 жилых домов по пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | 2641300,00 | 2641300,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2614800,00 | 2614800,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 26500,00 | 26500,00 |  |  |  |
| 6 | Строительство распределительных газопроводов по с. Октябрьский и перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» | 36000000,00 | 18000000,00 | 18000000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 35640000,00 | 17820000,00 | 17820000,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 360000,00 | 180000,00 | 180000,00 |  |  |
| 7 | Перевод на природный газ котельной школы в с. Октябрьский | 10000000,00 |  | 10000000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9900000,00 |  | 9900000,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |
| 8 | Газификация потребительского кооператива «Кировский» по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Кирова, д.1,8,9,10, ул. Ленина, д.4,8,10,14,16 | 1121840,00 | 560920,00 | 560920,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1110620,00 | 555310,00 | 555310,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 11220,00 | 5610,00 | 5610,00 |  |  |
| 9 | Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | 6932000,00 |  | 6932000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6862600,00 |  | 6862600,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 69400,00 |  | 69400,00 |  |  |
| 9а | Строительство газораспределительной сети и газификация 24 домов пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | 26413000,00 |  | 26413000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 26148800,00 |  | 26148800,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 264200,00 |  | 264200,00 |  |  |
| 10 | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 500000,00 |  | 500000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 495000,00 |  | 495000,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |
| 11. | Строительство распределительных газопроводов и котельной бани в с. Марково | 41000000,00 |  | 41000000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 40590000,00 |  | 40590000,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 410000,00 |  | 410000,00 |  |  |
| 12. | Перевод на природный газ котельной школы в с. Марково | 10000000,00 |  | 10000000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9900000,00 |  | 9900000,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |
| 13 | Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области | 7000000,00 |  |  | 7000000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6930000,00 |  |  | 6930000,00 |  |
|  | местный бюджет | 70000,00 |  |  | 70000,00 |  |
| 14 | Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Добрищево Комсомольского района Ивановской области | 5000000,00 |  |  | 5000000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4950000,00 |  |  | 4950000,00 |  |
|  | местный бюджет | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  |
| 15 | Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Спасское Комсомольского района Ивановской области | 3000000,00 |  |  | 3000000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2970000,00 |  |  | 2970000,00 |  |
|  | местный бюджет | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |
| 16 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Шатры, Подболотье, Степашево Комсомольского района Ивановской области | 5000000,00 |  |  |  | 5000000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4950000,00 |  |  |  | 4950000,00 |
|  | местный бюджет | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
| 17 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д.Дмитриевское, Чудь, Сорохта, Комсомольского района Ивановской области | 7000000,00 |  |  |  | 7000000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6930000,00 |  |  |  | 6930000,00 |
|  | местный бюджет | 70000,00 |  |  |  | 70000,00 |
| 18 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | 3000000,00 |  |  |  | 3000000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2970000,00 |  |  |  | 2970000,00 |
|  | местный бюджет | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 |
| 19 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений кооператива им. Фрунзе в г.Комсомольске района Ивановской области | 3000000,00 | 3000000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2970000,00 | 2970000,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **190663190,00** | **47257270,00** | **113405920,00** | **15000000,00** | **15000000,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 188756070,00 | 46784360,00 | 112271710,00 | 14850000,00 | 14850000,00 |
|  | районный бюджет | 239700,00 | 39700,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный консолидированный бюджет поселений | 1667420,00 | 433210,00 | 934210,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольского г.п. | 414020,00 | 144210,00 | 269810,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Октябрьского с.п. | 420300,00 | 240300,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Марковского с.п. | 463700,00 | 48700,00 | 415000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Новоусадебского с.п. | 219400,00 | 0,00 | 69400,00 | 150000,00 | 0,00 |
|  | Писцовского с.п. | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов поселений и при формировании бюджетов поселений района на очередной финансовый год».