# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, Ивановская область, г. Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224, КПП 371401001, ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « | 27» | » | 11 | 2018г. № | 327 |  |  |  |

О внесении изменений  в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 16.02.2016г № 48  «Об   утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования  Комсомольского городского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации  Комсомольского муниципального района от 07.10.2013 № 836 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области» (в действующей редакции) и решением Совета Комсомольского городского поселения от 29.10.2018г. №215 «О внесении изменений в решение Совета Комсомольского городского поселения №158 от 08.12.2017 «О бюджете Комсомольского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 16.02.2016г №48  «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования  Комсомольского городского поселения» изменения,  изложив  приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Отделу делопроизводства и муниципальной службы и отделу организационной работы и межмуниципального сотрудничества Администрации Комсомольского муниципального района обеспечить размещение  настоящего постановления в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и  на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.

3. Мероприятия, указанные в муниципальной программе, считать расходным обязательством Комсомольского городского поселения.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.10.2018г.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области, начальника Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области Нехода М.В.

Глава Комсомольского муниципального района О.В.Бузулуцкая

Приложение  к постановлению                                                                                  Администрации Комсомольского                                                                                  муниципального района                                                                                                                      от   16.02.2016г.   № 48

Муниципальная  программа

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования

Комсомольского городского поселения»

Муниципальная программа

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего                      пользования Комсомольского городского поселения»

- Паспорт муниципальной  программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

общего пользования Комсомольского городского поселения»

| Наименование Программы | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения 2. Безопасность дорожного движения |
| Администратор программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственные исполнители | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично. 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске. 5. Количество установленных дорожных знаков. 6. Количество установленных пешеходных ограждений. 7. Количество нанесенной дорожной разметки. |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований - 33.970.817,78 рублей, в том числе: 2018 год - 11.870.884,95 рублей, 2019 год - 7.134.232,14 рублей, 2020 год - 14.965.700,69 рублей, - бюджет Комсомольского городского поселения - 26.970.817,78 рублей, в том числе: 2018 год - 4.870.884,95 рублей, 2019 год - 7.134.232,14 рублей, 2020 год - 14.965.700,69 рублей, - субсидии бюджета Ивановской области – 7.000.000,00 рублей, в том числе: 2018 год – 7.000.000,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения |

- Анализ  текущей  ситуации в сфере  реализации муниципальной программы

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог                                     общего  пользования Комсомольского городского поселения

Автомобильные  дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы города, оказывающей огромное влияние на её социальное экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного  парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объем, производимых им, как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность  автомобильного  движения.  Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов  строительства и реконструкции  дорог, несоответствие  уровня их обустройства и сервисного  обслуживания  современным  требованиям, неудовлетворительная  работа  служб эксплуатации дорог приводят к значительному  ухудшению условий движения.

Состояние  сети автомобильных дорог  определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству  дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых  ресурсов в условиях  их ограниченных  объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Комсомольском городском поселении позволит системно направлять  средства  на решение  неотложных  проблем  дорожной отрасли  в условиях ограниченных  финансовых ресурсов.

В 2015 году ямочный ремонт и ремонт картами выполнен по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Зайцева, Колганова, Куйбышева, Люлина, Первомайская, Пионерская, пер. Почтовый.

В 2016году проведен ямочный ремонт и ремонт картами дорог по улицам: Люлина, Пионерская, Колганова, Куйбышева, Спортивная, Первомайская, Советская, Зайцева, пер. Луговой.

В 2017году выполнен  ямочный ремонт и ремонт картами дорог по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Люлина, Колганова, Спортивная, Зайцева, Первомайская, Куйбышева, пер. Луговой.

В 2018 году будет выполнен ремонт автомобильной дороги по улице 9 Мая и улице Окружная в г. Комсомольске.

Таблица 1

Показатели, характеризующие  текущую  ситуацию  в сфере

содержания  сети автомобильных дорог

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25 | 22 | 21 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 48 | 49 | 50 |
| 4 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги, требующей ремонта, по улице 9 Мая | кв.м | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги, требующей ремонта, по улице Окружная | кв.м | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 |

Безопасность дорожного движения

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач  Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Для того чтобы  лучше ориентироваться на дороге и понимать суть различных дорожных знаков, существует дорожная разметка. Разметка необходима не только водителям, но и пешеходам. Для последних на полотне дорог обозначают зебры и пешеходные дорожки, также относящиеся к дорожной разметке.

Чтобы организовать нормальный процесс движения транспортных средств, не обойтись без специальных указателей, установленных на дорогах и автомагистралях.                                         Дорожные знаки служат для правильного распределения потоков транспортных средств и движения пешеходов, а информация, которая содержится на них, часто дублируется дорожной разметкой. Это помогает водителям и пешеходам лучше воспринимать и правильно реагировать на знаки, а также легко ориентироваться в незнакомой обстановке.

Таблица 2

Показатели, характеризующие безопасность  дорожного движения

на территории Комсомольского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение в проект организации дорожного движения | руб. | 123.000,00 | - | - |
| 2 | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 28 | 30 | 30 |
| 4 | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950,18 | 974,58 | 974,58 |
| 5 | Количество установленных пешеходных ограждений | м | 212 | - | - |

3.  Сведения о целевых  индикаторах (показателях) Программы

Основными  целями  Программы  являются развитие  современной и эффективной  автомобильно-дорожной  инфраструктуры, повышение технического  уровня автомобильных  дорог общего пользования местного значения  Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения  основных  целей Программы необходимо решить  следующие  задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания  дорог;

- ремонт  и строительство  автомобильных  дорог  общего пользования с увеличением  пропускной  способности  автомобильных  дорог, улучшением  условий  движения  автотранспорта.

Таблица 3

Целевые индикаторы, характеризующие    ситуацию  в сфере

содержания  сети автомобильных дорог

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25 | 22 | 21 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 48 | 49 | 50 |
| 4 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | кв.м | 6.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги по улице 9 Мая | кв.м | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Окружная | кв.м | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Целевые показатели, характеризующие безопасность  дорожного

движения на территории Комсомольского городского поселения

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 28 | 30 | 30 |
| 3 | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950,18 | 974,58 | 974,58 |
| 4 | Количество установленных пешеходных ограждений | м | 212 | - | - |

Таблица 5

Установка и содержание дорожных знаков  на территории

Комсомольского городского поселения

Выполнение работ по установке и содержанию дорожных знаков на территории Комсомольского городского поселения осуществляется в соответствии с проектом дорожного движения г. Комсомольска.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, количество материалов | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объезд и осмотр дорожных знаков согласно дислокации | 305 стоек (512 знаков) | Ежедневно |
| 2 | Очистка от грязи и налипшего снега (в зимний период) дорожных знаков | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 3 3.1 3.2 | Замена и установка новых дорожных знаков на оцинкованной подоснове. Знаки 2-го типоразмера инженерного типа А (ГОСТ Р 52289-2004). Знаки со световозвращающей пленкой тип Б на желтом фоне (ГОСТ Р 52289-2004) | 40 знаков 10 знаков | По заявкам Заказчика в течение срока выполнения контракта в соответствии с полученными предписаниями ГИБДД, решениями судов |
| 4 | Покраска металлических стоек эмалью серого цвета ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 305 шт. | Не менее одного раза в течение срока выполнения контракта в мае-июне |
| 5 | Замена металлических стоек из трубы диаметром 76 мм (ГОСТ 10704-91) | 10 шт. | По заявкам Заказчика |
| 6 | Содержание дорожных знаков и стоек в надлежащем состоянии, в том числе: мойка, устранение мелких деформаций полотна знака, устранение поворотов плоскости знака, устранение изгибов и наклонов стойки знака, ремонт стойки знака | 305 стоек (512 знаков) | По мере необходимости |
| 7 | Обеспечение видимости знаков (очистка знаков от поросли и травы, обрезка ветвей деревьев с последующим вывозом, в зимний период - от снега и наледи) | 305 стоек (512 знаков) | По мере необходимости |
| 8 | Выполнение иных работ в соответствии с полученными предписаниями ГИБДД, решениями судов | В пределах 10% цены контракта | По заявкам Заказчика в течение срока выполнения контракта |

Приложение 1                                                                                                                                                                            к муниципальной программе                                                                                                                              «Дорожная деятельность в отношении                                                                                         автомобильных  дорог общего пользования                                                                                        Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог                                                           общего  пользования Комсомольского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

общего пользования Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований - 31.725.095,12 рублей, в том числе: 2018 год- 11.216.362,29 рублей, 2019 год - 6.354.232,14 рублей, 2020 год - 14.154.500,69 рублей, - бюджет Комсомольского городского поселения – 24.725.095,12 рублей, в том числе: 2018 год - 4.216.362,29 рублей, 2019 год - 6.354.232,14 рублей, 2020 год - 14.154.500,69 рублей, - субсидии бюджета Ивановской области - 7.000.000,00 рублей, в том числе: 2018 год - 7.000.000,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли автомобильных дорог Комсомольского городского поселения соответствующих нормативным требованиям |

2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего             пользования Комсомольского городского поселения»

1. Основное мероприятие   подпрограммы - содержание автомобильных дорог  общего пользования Комсомольского городского поселения. Состояние  дорожного полотна  характеризует внешний  облик  города, комфортную  среду проживания, безопасность передвижения  транспортных  средств и пешеходов. В связи с этим,  регулярно проводится  механизированная  уборка  автомобильных  дорог Комсомольского городского поселения.

2. Основное мероприятие подпрограммы  - капитальный ремонт,  ремонт и грейдирование  автомобильных  дорог  общего пользования. Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная  работа служб эксплуатации дорог привели к значительному ухудшению условий движения. В условиях ограниченных финансовых средств  стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Расходование денежных средств, выделенных из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств Комсомольского городского поселения, производится в соответствии с Приложением №1 к подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения».

3 .   В 2018 году будет проведен ремонт автомобильной дороги по улице 9 Мая и улице Окружная в г. Комсомольске общей площадью 6.967 кв.м. в связи с их ненадлежащим состоянием.

Данные работы будут направлены на безопасность передвижения транспортных средств и на уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

- Целевые  индикаторы (показатели) подпрограммы,

характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| №№п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | Основное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | Мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и грейдирование автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобиль- ных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Доля протяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25 | 22 | 21 |
| 2.1.2 |  | Доля протяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 48 | 49 | 50 |
| 2.1.3 |  | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом автомобильных дорог по ул. 9 мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципаль-ных дорожных фондов (ремонт автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске) | кв.м | 6.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 |  | Ремонт автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | кв.м | 6.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 |  | Ремонт автомобильной дороги по улице 9 Мая | кв.м | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 |  | Ремонт автомобильной дороги по улице Окружная | кв.м | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

4.Ресурсное  обеспечение  подпрограммы,  рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реали-зации (годы) | Источник финансиро-вания | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения», всего |  |  | Бюджет Комсомо-льского городского поселения (в т.ч. средства муниципа-льного дорожного фонда) | 31725095,12 | 11216362,29 | 6354232,14 | 14154500,69 |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения» |  | 2018- 2020 |  | 5122417,53 | 1940017,53 | 1560000,00 | 1622400,00 |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 5122417,53 | 1940017,53 | 1560000,00 | 1622400,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и грейдирование автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения» |  | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 16854025,08 | 1440646,65 | 3856947,83 | 11556430,60 |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 16852525,08 | 1439146,65 | 3856947,83 | 11556430,60 |
| 2.2 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Дорожный фонд от поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты», всего | Админист-рация Комсомоль-ского муниципального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 9748652,51 | 7835698,11 | 937284,31 | 975670,09 |
| 3.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения из дорожного фонда от уплаты акцизов | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 2380230,51 | 467276,11 | 937284,31 | 975670,09 |
| 3.2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на формирование муниципальных дорожных фондов (ремонт автомо-бильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г.Комсомольске) | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Субсидии бюджета Ивановской области | 7000000,00 | 7000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Ремонт автомобильных дорог по ул. 9 Мая, ул. Окружная в г. Комсомольске | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомоль-ского городского поселения | 368422,00 | 368422,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность в отношении                                                                                         автомобильных  дорог общего пользования                                                                                          Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Безопасность дорожного движения»

- Паспорт  подпрограммы муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

общего пользования Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Безопасность дорожного движения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований - 2.245.722,66 рублей, в том числе: 2018 год - 654.522,66 рублей, 2019 год - 780.000,00 рублей, 2020 год - 811.200,00 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения – 2.245.722,66 рублей, в том числе: 2018 год - 654.522,66 рублей, 2019 год - 780.000,00 рублей, 2020 год - 811.200,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия - 2.245.722,66 рублей, в том числе: 2018 год - 654.522,66 рублей, 2019 год - 780.000,00 рублей, 2020 год - 811.200,00 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения – 2.245.722,66 рублей, в том числе: 2018 год - 654.522,66 рублей, 2019 год - 780.000,00 рублей, 2020 год - 811.200,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |

2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

«Безопасность дорожного движения»

Основное мероприятие подпрограммы  - профилактика и организация безопасности дорожного движения. В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по содержанию пешеходных переходов, нанесению дорожной разметки, по ремонту и установке  новых дорожных знаков. Информация, которая  содержится на дорожных знаках, служит для правильного распределения потоков транспортных средств и движения пешеходов и  часто дублируется дорожной разметкой. Это помогает водителям и пешеходам лучше воспринимать и правильно реагировать на дорожные знаки.

- Целевые  индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие  основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | Основное мероприятие | Профилактика и организация безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | Мероприятия по профилактике и организация безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 28 | 30 | 30 |
| 1.1.3 |  | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950,18 | 974,58 | 974,58 |
| 1.1.4 |  | Количество установленных пешеходных ограждений | м | 212 | - | - |

Таблица 2

Установка и содержание дорожных знаков  на территории

Комсомольского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, количество материалов | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объезд и осмотр дорожных знаков согласно дислокации | 305 стоек (512 знаков) | Ежедневно |
| 2 | Очистка от грязи и налипшего снега (в зимний период) дорожных знаков | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 3 3.1 3.2 | Замена и установка новых дорожных знаков на оцинкованной подоснове. Знаки 2-го типоразмера инженерного типа А (ГОСТ Р 52289-2004). Знаки со световозвращающей пленкой тип Б на желтом фоне (ГОСТ Р 52289-2004) | 40 знаков 10 знаков | По заявкам Заказчика в течение срока выполнения контракта в соответствии с полученными предписаниями ГИБДД, решениями судов |
| 4 | Покраска металлических стоек эмалью серого цвета ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 305 шт. | Не менее одного раза в течение срока выполнения контракта в мае-июне |
| 5 | Замена металлических стоек из трубы диаметром 76 мм (ГОСТ 10704-91) | 10 шт. | По заявкам Заказчика |
| 6 | Содержание дорожных знаков и стоек в надлежащем состоянии, в том числе: мойка, устранение мелких деформаций полотна знака, устранение поворотов плоскости знака, устранение изгибов и наклонов стойки знака, ремонт стойки знака | 305 стоек (512 знаков) | По мере необходимости |
| 7 | Обеспечение видимости знаков (очистка знаков от поросли и травы, обрезка ветвей деревьев с последующим вывозом, в зимний период - от снега и наледи ) | 305 стоек (512 знаков) | По мере необходимости |
| 8 | Выполнение иных работ в соответствии с полученными предписаниями ГИБДД, решениями судов | В пределах 10% цены контракта | По заявкам Заказчика в течение срока выполнения контракта |

Таблица 3

4. Ресурсное  обеспечение  подпрограммы

| №№ п/п | Наименование основного мероприятия | Испол-нитель | Срок реали-зации (годы) | Источник финансиро-вания | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  | 2018-2020 | Бюджет Ком-сомольского городского поселения | 2245722,66 | 654522,66 | 780000,00 | 811200,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Профилактика и организация безопасности дорожного движения» |  | 2018-2019 |  | 2245722,66 | 654522,66 | 780000,00 | 811200,00 |
| 1.1 | Мероприятия по профилактике и организации безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения | Админист-рация Комсомоль-ского муниципаль-ного района | 2018-2020 |  | 2245722,66 | 654522,66 | 780000,00 | 811200,00 |
| 1.1.1 | Установка дорожных знаков на территории Комсомольского городского населения | Админист-рация Комсомо-льского муниципа-льного района | 2018-2020 | Бюджет Ком-сомольского городского поселения | 755600,00 | 130000,00 | 315000,00 | 310600,00 |
| 1.1.2 | Установка пешеходных ограждений | Админист-рация Комсомо-льского муниципа-льного района | 2018-2020 | Бюджет Ком-сомольского городского поселения | 608650,00 | 268650,00 | 150000,00 | 190000,00 |
| 1.1.3 | Нанесение дорожной разметки | Админист-рация Комсомо-льского муниципа-льного района | 2018-2020 | Бюджет Ком-сомольского городского поселения | 817600,00 | 192000,00 | 315000,00 | 310600,00 |
| 1.1.4 | Внесение изменение в проект организации дорожного движения | Админист-рация Комсомо-льского муниципа-льного района | 2018-2020 | Бюджет Ком-сомольского городского поселения | 63872,66 | 63872,66 | 0,00 | 0,00 |