# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224, КПП 371401001, ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13» | » | 12 | 2018г. № | 337 |  |

О внесении изменений  в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 05.02.2016г №38  «Об   утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения объектами  инженерной инфраструктуры и услугами  жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации  Комсомольского муниципального района от 07.10.2013 № 836 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области» (в действующей редакции) и решением Совета Комсомольского городского поселения от 14.11.2018г. 218 «О внесении изменений в решение Совета Комсомольского городского поселения от 08.12.2017г.  № 158 «О бюджете Комсомольского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 05.02.2016г. №38  «Об   утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения объектами  инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения» изменения,  изложив  приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу  делопроизводства и муниципальной службы и отделу организационной работы и межмуниципального сотрудничества Администрации Комсомольского муниципального района обеспечить размещение  настоящего постановления в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.

3.  Мероприятия, указанные в муниципальной программе, являются расходным обязательством Комсомольского городского поселения.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  14.11.2018г.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области, начальника Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области Нехода М.В.

Глава Комсомольского муниципального района О.В.Бузулуцкая

Приложение  к постановлению                                                                                  Администрации Комсомольского

муниципального района                                                                                                                      от  13.12.2018г.   № 337

Приложение  к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района                                                                                                                      от  05.02.2016г.   № 38

Муниципальная  программа

«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры

и услугами жилищно-коммунального хозяйства

Комсомольского городского поселения»

Муниципальная программа

«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры  и услугами

жилищно-коммунального хозяйства  Комсомольского городского поселения»

- Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами               жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

| Наименование Программы | Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 2. Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания. 3. Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения 4. Развитие газификации Комсомольского городского поселения |
| Администратор программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственные исполнители | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Создание условий для комфортного проживания граждан в Комсомольском городском поселении |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Количество муниципальных жилых помещений - Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта 3 . Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры - Оформление документов по выморочному жилищному фонду Комсомольского городского поселения - Количество газифицированных квартир жилых квартир мкр.Коммунар - Монтаж дымоходов для газификации многоквартирных домов - Возмещение убытков муниципальной бани - Субсидия МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат» на погашение кредиторской задолженности по модернизации парильного отделения - Мероприятия по ремонту участков канализационной сети микрорайона «Гора» - Ремонт участков канализационной сети микрорайона «Гора» - Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул. Колганова, д. 36,38 - Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г.Комсомольск - Изготовление ПСД с экспертизой на модернизацию скважин, модернизация скважин - Присоединение дома №17 по ул. Чайковского к сети водоотведения (1,2 подъезд) - Разработка ПСД на строительство участков газопровода в частном секторе - Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов - Строительный контроль за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов - Авторский надзор за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований – 36.212.017,79 рублей, в том числе: 2018 год - 20.673.224,29 рублей, 2019 год – 10.739.445,05 рублей, 2020 год – 4.799.348,45 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения – 27.088.372,79 рублей, в том числе: 2018 год – 11.549.579,29 рублей, 2019 год – 10.739.445,05 рублей, 2020 год – 4.799.348,45 рублей - субсидии бюджета Ивановской области – 9.123.645,00 рублей, в том числе: 2018 год - 9.123.645,00 рублей 2019 год - 0,00 рублей 2020 год - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание условий для комфортного проживания граждан в Комсомольском городском поселении |

- Анализ  текущей  ситуации в сфере  реализации

муниципальной программы

  - 2.1. Содержание муниципального жилищного  фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

Муниципальный жилищный  фонд Комсомольского городского поселения  по состоянию  на  01.11.2018 года состоит  из  145 жилых помещений. Значительная   часть  жилых помещений  находится  в  многоквартирных  домах, также  помещения  в  коммунальных квартирах.

В настоящее время  состояние  муниципального  жилищного фонда характеризуется как удовлетворительное.

Особое  внимание уделяется  замене систем водоснабжения, водоотведения и невысоко затратным  ремонтным работам, установке  приборов  учета.

Учитывая социальную значимость работы по обеспечению  населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства, необходимо завершить работы по газификации микрорайона «Коммунар». Жители  микрорайона вынуждены оплачивать большие накладные расходы на содержание котельной и всей отопительной системы. В 2018 году планируется завершить  газификацию 33 квартир  микрорайона «Коммунар» с установкой индивидуальных отопительных приборов в квартирах.

Таблица 1

Показатели, характеризующие  текущую  ситуацию  в сфере   содержания  муниципального жилищного фонда и иных  полномочий органов местного самоуправления

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г. | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 145 | 145 | 140 |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 73 | 70 | 70 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 145 | 145 | 140 |
| 4 | Оформление документов по выморочному жилищному фонду Комсомольского городского поселения | руб. | 34.000,00 | 0 | 0 |

  - Создание условий для обеспечения населения  Комсомольского городского поселения  услугами  бытового обслуживания

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения  Комсомольского городского поселения это, прежде всего, улучшение санитарно-эпидемиологической  обстановки, совершенствование  и повышение качества  предоставляемых  услуг в  целях  улучшения   бытовых  услуг  для  населения, достижения  оптимального баланса экономических интересов организации, предоставляющей банные услуги населению, и потребителями услуг.

В 2017 года  завершено  строительство индивидуального   источника  теплоснабжения  для  перевода  муниципальной  бани  с парового  отопления на газовое,  которое  включало  в себя строительство новой модульной котельной, газопровода, системы  отопления. С переводом бани  на газовое отопление модернизировано парильное отделение, установлены газовые горелки. В связи с регулируемым тарифом  возникают убытки. Из бюджета Комсомольского городского поселения  предусмотрено выделение субсидии  на возмещение затрат и компенсацию убытков  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим  услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам поселения услуг по помывке. Мероприятия  для проведения процедуры  отбора  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидии осуществляются Администрацией  Комсомольского муниципального района.

Таблица 2

Показатели, характеризующие обеспечение населения  Комсомольского городского поселения услугами  бытового обслуживания

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возмещение убытков муниципальной бани | Количество помывок в год | 19000 | 19000 | 19000 |

2.3. Реализация  мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

Основными задачами  функционирования  жилищно-коммунального  хозяйства является надежное, бесперебойное обеспечение в достаточном объеме населения электрической, тепловой энергией, водой, газом, а также стабильное функционирование системы водоотведения, устойчивая  работа аварийно-диспетчерских служб, предприятий и организаций, оказывающих  жилищные и коммунальные услуги.

При предоставлении коммунальных услуг потребителям предприятия и организации  испытывают  трудности как объективного, так и субъективного  характера. Основной  причиной такой ситуации является высокая степень износа муниципального жилищного фонда, объектов   инженерных  сетей  коммунальной  инфраструктуры, что не позволяет  предоставить населению  города коммунальные услуги надлежащего качества. В связи с этим, финансовая  помощь  органов местного самоуправления в проведении ремонта и содержании основных фондов, находящихся  в муниципальной собственности, крайне необходима.

В 2018 году продолжится работа по ежегодной актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  г.Комсомольск. В данном  проекте  рассматриваются  варианты внесения изменений в существующие схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.Комсомольска.

Таблица 3

Показатели,  характеризующие содержание  основных  фондов,

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание газопроводов | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт ливневой канализации в детском парке | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Изготовление ПСД на строительство напорной линии канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по ремонту участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул. Колганова, 36,38 | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на период 2015-2026 гг. | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Модернизация артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г. Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Экспертиза сметной стоимости на модернизацию артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г. Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Присоединение дома №17 по ул. Чайковского к сети водоотведения (1,2 подъезд) | Единиц | 1 | 0 | 0 |

  - 2.4. Развитие газификации Комсомольского городского поселения

  - В целях повышения жизненного уровня населения в г. Комсомольске, начиная с 2007 года, обеспечение газом населения города было принято, как одно из приоритетных направлений экономического и социального развития Комсомольского городского поселения.

  - Подпрограмма по развитию газификации Комсомольского городского поселения включает в себя  перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации различных категорий потребителей, в том числе:

  - - газификация многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

  - Как показал анализ текущего состояния системы теплоснабжения жилых домов, перевод ряда котельных на газ и использование современного котельного оборудования приводит к сокращению затрат на эксплуатацию, ограничению роста издержек производства и расходов населения на энергоносители.

  - Благодаря проведению газификации Комсомольского городского поселения уровень газификации жилого фонда в г. Комсомольске к концу 2017 года составил 89,0%.

  - За прошедшие годы были построены следующие объекты газификации:

  - В 2014 году природный газ получили жители кооператива «Луч» г. Комсомольск (128 домов). В 2015 году построен магистральный газопровод среднего давления к микрорайону «Коммунар» г.Комсомольск для последующей газификации жилых квартир. Газификация  данного  микрорайона – это решение многих коммунальных  проблем.

В 2018 году планируется завершить  газификацию 33 квартир  микрорайона «Коммунар». Учитывая социальную значимость работы по обеспечению  населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства, в 2018 году необходимо продолжить работы по газификации частного сектора г.Комсомольск в части подключения индивидуальных домов к газу.

Строительство распределительного подземного газопровода низкого давления ориентировочной протяженностью 2,2 км по   г. Комсомольск для газификации жилых домов по адресам:

1) ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30 – 160м (место присоединения 1);

2) ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2) – 115м (место присоединения 2);

3) ул. 9 Января 13, 15, 16, 19 – 140м (место присоединения 3);

4) ул. Ленина 47, 53 – 120м (место присоединения 4);

5) ул. Павлова 4 – 30м (место присоединения 5);

6) ул. Спортивная 12 – 30м (место присоединения 6);

7) ул. Люлина 27, 31, 33 – 180м (место присоединения 7);

8) ул. Люлина 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62 – 280м (место присоединения 8);

9) ул. 8 марта 11 – 70м (место присоединения 9);

10) ул. Ломоносова 30, 32 – 50м (место присоединения 10);

11) ул. Свердлова 54, 56, 58 – 65м (место присоединения 11);

12) ул. Фурманова 41, 43 – 40м (место присоединения 12);

13) ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5 – 130м (место присоединения 13);

14) ул. Панфилова 7, 11 – 75м (место присоединения 14);

15) ул. 2-я Железнодорожная 4, 6 – 85м (место присоединения 15);

16) ул. 2-я Железнодорожная 13, 15 – 35м (место присоединения 16);

17) ул. 2-я Железнодорожная 19, 20, 21, 22 – 85м (место присоединения 17);

18) ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28 – 250м (место присоединения 18);

19) ул. 2-я Железнодорожная 43, 45 – 55м (место присоединения 19);

20) ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12 – 130м (место присоединения 20);

21) ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3)  – 50м (место присоединения 21).

Протяженность и адресная часть уточняются на стадии проектирования.

Таблица 4

Показатели, характеризующие выполнение работ  по газификации

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД на строительство участков газопровода в частном секторе г. Комсомольск: ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30; ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2); ул. 9 Января 13, 15, 16, 19; ул. Ленина 47, 53; ул. Павлова 4; ул. Спортивная 12; ул. Люлина 27, 31, 33, 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62; ул. 8 марта 11; ул. Ломоносова 30, 32; ул. Свердлова 54, 56, 58; ул. Фурманова 41, 43; ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5; ул. Панфилова 7, 11; ул. 2-я Железнодорожная 4,6,13,15,19, 20, 21, 22,43,45; ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28; ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12; ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3) | единица | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | единиц | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы по строительству газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | руб. | 443283,00 | 0,00 | 0,0 |

- Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

Основными  целями Программы по обеспечению населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

-  содержание в надлежащем состоянии квартир муниципального жилого фонда;

-  проведение модернизации  банно-прачечного комбината;

- модернизация системы теплоснабжения г.Комсомольска со строительством новых блочных газовых котельных;

-  строительство КНС и  линии канализации по ул.Колганова, д.36, 38;

-  развитие газификации Комсомольского городского поселения.

Таблица 5

Целевые индикаторы, характеризующие ситуацию в сфере  содержания  муниципального жилищного фонда и иных   полномочий органов местного самоуправления

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 145 | 145 | 140 |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 73 | 70 | 70 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 145 | 145 | 140 |
| 4 | Оформление документов по выморочному жилищному фонду Комсомольского городского поселения | единиц | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Количество газифицированных жилых квартир мкр.Коммунар | единиц | 33 | 0 | 0 |
| 6 | Монтаж дымоходов для газификации многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Комсомольск, ул. Текстильная д.1 кв.8; ул. Текстильная д.5, кв.3,8,12; ул. Текстильная д.2 кв.2,8,11,14,16; ул. Текстильная д.7 кв.5,6,8,12,14,16; ул. Текстильная д.6 кв.5,8; ул. Текстильная д.8 кв.1,2 | единиц | 19 | 0 | 0 |

Таблица 6

Целевые индикаторы, характеризующие обеспечение населения

Комсомольского городского поселения  услугами  бытового обслуживания

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возмещение убытков муниципальной бани | Количество помывок в год | 19000 | 19000 | 19000 |
| 2 | Субсидия МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат» на погашение кредиторской задолженности по модернизации парильного отделения | Руб. | 476.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на модернизацию парильного отделения МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат» | Ед. | - | - | - |

Таблица 7

Целевые индикаторы,  характеризующие содержания  основных  фондов,

находящихся   в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измере- ния | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | Основное мероприятие | Строительство, ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения | Единиц | 3 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие | Строительство, ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие | Изготовление ПСД на строительство напорной линии канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие | Строительство линии канализации, КНС по ул. Колганова | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие | Мероприятия по ремонту участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие | Ремонт участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.0 | Основное мероприятие | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул.Колганова 36,38. | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул.Колганова 36,38 | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3.0 | Основное мероприятие | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г.Комсомольск на период 2015-2026 гг. | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г.Комсомольск на период 2015-2026 гг. | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4.0 | Основное мероприятие | Модернизация артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г. Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие | Модернизация артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г. Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие | Экспертиза сметной стоимости на модернизацию артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г. Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5.0 | Основное мероприятие | Прочие мероприятия по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие | Присоединение дома №17 по ул. Чайковского к сети водоотведения (1,2 подъезд) | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (присоединение дома по ул. Свердлова к сети водоотведения) | Единиц | 1 | 0 | 0 |

Таблица 8

Целевые индикаторы, характеризующие выполнения работ  по газификации

Комсомольского городского поселения

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г. |
| 1 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на строительство участков газопровода в частном секторе г.Комсомольск: ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30; ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2); ул. 9 Января 13, 15, 16, 19; ул. Ленина 47, 53; ул. Павлова 4; ул. Спортивная 12; ул. Люлина 27, 31, 33, 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62; ул. 8 Марта 11; ул. Ломоносова 30, 32; ул. Свердлова 54, 56, 58; ул. Фурманова 41, 43; ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5; ул. Панфилова 7, 11; ул. 2-я Железнодорожная 4,6,13,15,19, 20, 21, 22,43,45; ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28; ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12; ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3) | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие | Разработка ПСД на строительство участков газопровода в частном секторе г. Комсомольск: ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30; ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2); ул. 9 Января 13, 15, 16, 19; ул. Ленина 47, 53; ул. Павлова 4; ул. Спортивная 12; ул. Люлина 27, 31, 33, 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62; ул. 8 Марта 11; ул. Ломоносова 30, 32; ул. Свердлова 54, 56, 58; ул. Фурманова 41, 43; ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5; ул. Панфилова 7, 11; ул. 2-я Железнодорожная 4,6,13,15,19, 20, 21, 22,43,45; ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28; ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12; ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3), | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие | Прокладка газопровода на опорах к жилому дому №4 по переулку Фабричному | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспре-делительных сетей ) жилых домов | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие | Строительство газораспределитель-ной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 8915723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11 ; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Единиц | 20 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие | Расходы по строительству газораспреде-лительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 443283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие | Строительный контроль за строи-тельством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 192009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие | Строительный контроль за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 182405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Мероприятие | Расходы по строительному контролю за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 9604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие | Авторский надзор за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 19790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 |  | Авторский надзор за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 18800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 |  | Расходы по авторскому надзору за стро-ительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 990,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения объектами

инженерной  инфраструктуры и услугами

жилищно-коммунального хозяйства

Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Содержание муниципального жилищного  фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами

жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Улучшение условий и создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований – 3.644.835,22 рублей, в том числе: 2018 год - 1.527.651,72 рублей, 2019 год- 1.037.835,05 рублей, 2020 год- 1.079.348,45 рублей, в том числе: бюджет Комсомольского городского поселения – 3.644.835,22 рублей, в том числе: 2018 год - 1.527.651,72 рублей, 2019 год- 1.037.835,05 рублей, 2020 год- 1.079.348,45 рублей, Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия- 3.644.835,22 рублей, в том числе: 2018 год - 1.527.651,72 рублей, 2019 год- 1.037.835,05 рублей, 2020 год- 1.079.348,45 рублей, в том числе: бюджет Комсомольского городского поселения – 3.644.835,22 рублей, в том числе: 2018 год - 1.527.651,72 рублей, 2019 год- 1.037.835,05 рублей, 2020 год- 1.079.348,45 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение условий и создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |

- Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

«Содержание  муниципального жилищного фонда Комсомольского

городского поселения»

Основное  мероприятие  подпрограммы – содержание  муниципального жилищного фонда  Комсомольского городского поселения. В рамках данного мероприятия предусматривается  улучшить условия проживания граждан в муниципальном  жилищном  фонде, увеличить долю муниципальных  жилых  помещений пригодных для проживания  в них граждан.

Данное мероприятие  включает в  себя также   оплату  взносов на капитальный ремонт   за  муниципальный  жилищный  фонд.

3. Целевые  индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие  основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | Основное мероприятие | Содержание муниципального жилищного фонда КГП |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | Содержание муниципального жилищного фонда КГП |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 145 | 145 | 140 |
| 1.1.2 |  | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 73 | 70 | 70 |
| 1.1.3 |  | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 145 | 145 | 140 |
| 2 | Основное мероприятие | Оформление документов по выморочному жилищному фонду КГП |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Оформление документов по выморочному жилищному фонду КГП | единиц | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие | Газификация жилых многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие | Газификация жилых много-квартирных домов с установкой индивидуальных отопительных приборов в жилых домах, расположенных по адресу: г. Комсомольск, ул. Текстильная д.1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Фабричная д.5,7,9, пер. Фабричный д.4,6,8,10,12 |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Количество газифицированных жилых квартир мкр.Коммунар | единиц | 33 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие | Монтаж дымоходов для газификации жилых многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Комсомольск, ул. Текстильная д.1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Фабричная д.5,7,9, пер. Фабричный д.4,6,8,10,12 |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Монтаж дымоходов для газификации многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Комсомольск, ул. Текстильная д.1 кв.8; ул. Текстильная д.5, кв..3,8,12; ул. Текстильная д.2 кв.2,8,11,14,16; ул. Текстильная д.7 кв.5,6,8,12,14,16; ул. Текстильная д.6 кв.5,8; ул. Текстильная д.8 кв.1,2 | единиц | 19 | 0 | 0 |

Таблица 2

4.Ресурсное  обеспечение  подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия /мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполни-тель | Срок реали-зации (годы) | Источник финанси-рования | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Подпрограмма, всего |  |  |  | 3644835,22 | 1527651,72 | 1037835,05 | 1079348,45 |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда КГП» |  | 2018- 2020 |  | 3192866,82 | 1075683,32 | 1037835,05 | 1079348,45 |
| 1.1 | Содержание муниципального жилищного фонда КГП | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 3192866,82 | 1075683,32 | 1037835,05 | 1079348,45 |
| 2 | Основное мероприятие «Оформление документов по выморочному жилищному фонду КГП» |  | 2018-2020 |  | 34000,00 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Оформление документов по выморочному жилищному фонду КГП | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо- льского городского поселения | 34000,00 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие «Газификация жилых много-квартирных домов» |  | 2018-2020 |  | 417968,40 | 417968,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Газификация жилых много-квартирных домов с установкой индивидуальных отопительных приборов в жилых домах, расположенных по адресу г. Комсомольск, ул. Текстильная д.1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Фабричная д.5,7,9, пер. Фабричный д.4,6,8,10,12 | Админист-рация Ком-сомольского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсо-мольс-кого город-ского поселе-ния | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Монтаж дымо-ходов для гази-фикации жилых многоквартир-ных домов, расположенных по адресу: г. Комсомольск, ул. Текстильная д.1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Фабричная д.5,7,9, пер. Фабричный д.4,6,8,10,12 | Админист-рация Комсомоль-ского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсо-мольс-кого город-ского поселе-ния | 417456,40 | 417456,40 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения объектами

инженерной  инфраструктуры и

услугами жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения

Комсомольского городского поселения  услугами  бытового обслуживания»

- Паспорт  подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами

жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, совершенствование и повышение качества предоставляемых услуг в целях улучшения бытовых услуг для населения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований – 17.618.274,00 рублей, в том числе: 2018 год - 4.196.664,00 рублей, 2019 год - 9.701.610,00 рублей, 2020 год - 3.720.000,00 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения – 17.618.274,00 рублей, в том числе: 2018 год - 4.196.664,00 рублей, 2019 год- 9.701.610,00 рублей, 2020 год- 3.720.000,00 рублей, Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия – 17.618.274,00 рублей, в том числе: 2018 год - 4.196.664,00 рублей, 2019 год - 9.701.610,00 рублей, 2020 год - 3.720.000,00 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения - 17.618.274,00 рублей, в том числе: 2018 год - 4.196.664,00 рублей, 2019 год - 9.701.610,00 рублей, 2020 год - 3.720.000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, совершенствование и повышение качества предоставляемых услуг в целях улучшения бытовых услуг для населения |

2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

«Создание условий для обеспечения населения  Комсомольского

городского поселения  услугами  бытового обслуживания»

Основное мероприятие   подпрограммы - создание условий для обеспечения     населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания.     В рамках данного мероприятия предусматривается   предоставление субсидии  на возмещение затрат и компенсации убытков  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим  услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселения услуг по помывке.

3.Целевые  индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие

основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-доставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселения услуг по помывке |  |  |  |  |
|  |  | Возмещение убытков муниципальной бани | Количество помывок в год | 19000 | 19000 | 19000 |
| 2 | Основное мероприятие | Перевод МУП «Комсо-мольский банно-прачечный комбинат» с парового отоп-ления на газовое (модульная котельная, газопровод, система отопления) |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие | Субсидия МУП «Комсо-мольский банно-прачечный комбинат» на погашение кредиторской задолжен-ности по модернизации парильного отделения | рублей | 476664,00 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы на модернизацию парильного отделения МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат» | единиц | - | - | - |

Таблица 2

4.Ресурсное  обеспечение  подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) / Источник ресурсного обеспечения | Испол-нитель | Срок реали-зации (годы) | Источник финанси-рования | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Подпрограмма, Всего |  |  |  | 17618274,00 | 4196664,00 | 9701610,00 | 3720000,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения населения Комсомольского город-ского поселения услугами бытового обслуживания» |  | 2018- 2020 |  | 10340000,00 | 3720000,00 | 2900000,00 | 3720000,00 |
| 1.1 | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пред-оставляющим услуги по содержанию коммуналь-ных бань, для оказания гражданам Комсомоль-ского городского поселе-ния услуг по помывке | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 10340000,00 | 3720000,00 | 2900000,00 | 3720000,00 |
| 1.2 | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пред-оставляющим услуги по содержанию коммуналь-ных бань, для оказания гражданам Комсомоль-ского городского поселе-ния услуг по помывке | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Публикация в газете «Заря» | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Перевод МУП «Комсо-мольский банно-прачечный комбинат» с парового отопления на газовое (модульная котельная, газопровод, система отопления)» |  | 2018-2020 |  | 476664,00 | 476664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Субсидия МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат» на погашение кредиторской задолженности по модернизации парильного отделения | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 476664,00 | 476664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на модернизацию парильного отделения МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат» | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие «Строительство линии канализации, КНС по улице Колганова» |  | 2018- 2020 |  | 6576610,00 | 0,00 | 6576610,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительство линии канализации, КНС по улице Колганова (строительный контроль, авторский надзор) | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 137790,00 | 0,00 | 137790,00 | 0,00 |
| 3.2 | Строительство линии канализации, КНС по улице Колганова | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 6438820,00 | 0,00 | 6438820,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие «Строительство участков газораспределительных сетей жилых домов» |  | 2018- 2020 |  | 225000,00 | 0,00 | 225000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Строительство участков газораспределительных сетей жилых домов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 225000,00 | 0,00 | 225000,00 | 0,00 |

Приложение 1

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения

населения  Комсомольского городского поселения                                                                                                услугами  бытового обслуживания»

Порядок

предоставления субсидии, выделяемой из  бюджета Комсомольского городского поселения  на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек вследствие регулирования тарифов на территории Комсомольского  городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет критерии отбора получателей, цели, условия и порядок предоставления субсидий из  бюджета Комсомольского городского поселения     ( далее -  городской бюджет) для возмещения понесенных  убытков, возникших вследствие регулирования тарифов, связанных с оказанием банных услуг на территории Комсомольского городского поселения  Ивановской области (далее - Субсидия), порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий.

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Комсомольского городского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям, оказывающим  банные услуги   убытков, возникающих в результате  регулирования тарифов.

4. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по результатам отбора для предоставления субсидии (далее - Отбор).

В Отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие банные  услуги  на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области (далее - организации, оказывающие банные услуги).

5. Отбор осуществляется Администрацией Комсомольского муниципального района.

Решение о проведении Отбора проводится ежегодно, путем размещения извещения о проведении Отбора  в официальном печатном издании «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района»  и  на  официальном сайте органов местного самоуправления  Комсомольского муниципального района  в сети Интернет не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока представления заявок и прилагаемых к ним документов.

В извещении указывается дата окончания срока для представления заявок и прилагаемых к ним документов.

Для участия в Отборе организации, оказывающие банные услуги, предоставляют в Администрацию Комсомольского муниципального района заявку по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученной не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в официальном печатном издании  извещения о проведении Отбора;

- выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в официальном печатном издании  извещения о проведении Отбора, или нотариально заверенной копии такой выписки;

6.Администрация Комсомольского муниципального района  рассматривает заявку и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока их представления.

7. Основаниями для отказа в участии в Отборе являются:

а) непредставление организацией оказывающей банные услуги к заявке документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

б) наличие недостоверных данных в документах, представленных организацией, оказывающей банные услуги, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

При наличии основания для отказа в участии в Отборе Администрация  письменно сообщает о причинах отказа заявителю в 3-дневный срок  с даты  рассмотрения заявки и приложенных к ней документов (при их наличии). Одновременно с письменным извещением возвращаются приложенные заявителем документы.

8. Отбор проводится Администрацией  в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки и документов.

9. Критериями определения получателей субсидий являются:

- осуществление организацией,  оказывающей банные услуги, деятельности  на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области;

- наличие убытков, возникающих вследствие  регулирования тарифов на оказываемые банные услуги на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области.

10. По результатам Отбора в соответствии с настоящим Порядком Администрация  подготавливает проект  нормативно-правового акта   об определении получателей субсидии и распределении субсидии между организациями,  оказывающими банные услуги.

Администрация составляет и направляет в финансовое управление Администрации Комсомольского муниципального района сводный реестр получателей субсидий за счет средств городского бюджета, заверенный заместителем главы Администрации Комсомольского муниципального района, начальником  Управления по вопросу развития инфраструктуры.

Средства бюджета Комсомольского городского поселения на предоставление субсидии перечисляются финансовым управлением главному распорядителю средств бюджета Комсомольского городского поселения на лицевой счет,  открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов городского бюджета и лимитами бюджетных обязательств.

11. Условием предоставления субсидии является оказание организациями банных услуг на территории Комсомольского городского поселения по тарифам, утвержденных решением Совета Комсомольского городского поселения  и не обеспечивающим возмещение  издержек

12. Для получения субсидии организации, предоставляющие банные услуги, прошедшие отбор, представляют в Администрацию Комсомольского муниципального района  ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидии за месяц;

б) справку о суммах убытков за месяц, возникающих вследствие  регулирования тарифов на предоставление банных услуг на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области организациями, предоставляющими банные услуги, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (заполняются все графы).

13. Администрация  перечисляет средства субсидии организациям, оказывающим банные услуги, в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с бюджетной росписью, в течение 20 рабочих дней со дня поступления в  Администрацию документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

14. По итогам расчетного года получатель субсидии представляет Администрацию в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

а)  формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за год согласно приложению N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";

б) фактические показатели, подтверждающие сумму убытков, возникающих вследствие  регулирования тарифов на оказание банных услуг на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области, для их дальнейшего анализа.

15. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями осуществляется Администрацией и уполномоченным органом внутреннего муниципального  финансового контроля.

16. В случае установления факта нарушения условий предоставления субсидии, полученная субсидия подлежит возврату в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация  в течение 3 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления субсидии направляет организации, оказывающей банные услуги, письменное уведомление о необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Организация, оказывающая банные услуги, в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления о необходимости возврата суммы субсидии обязана произвести возврат суммы субсидии.

При отказе, организации, оказывающей банные услуги, произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, путем перечисления остатка платежными поручениями на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств бюджета Комсомольского городского поселения.

При наличии остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатка субсидии.

Остаток субсидии подлежит возврату в городской бюджет в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии.

В случае нарушения получателем субсидии срока возврата остатка субсидии, установленного настоящим Порядком, субсидия взыскивается в городской  бюджет в судебном порядке.

Приложение 1

к  Порядку

В  Администрацию Комсомольского

муниципального района

Ивановской области

155150, г.Комсомольск,

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2

# ЗАЯВКА
   на участие в отборе на право предоставления субсидии из городского бюджета для возмещения понесенных  убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на оказание банных услуг территории Комсомольского городского поселения Ивановской области, организациям оказывающие банные услуги

1.________________________________________________________________________________________

(наименование претендента отбора, организационно-правовая форма, юридический адрес)

в лице ____________________________________________________________________________________

(должность)

__________________________________________________________________________________________

(ФИО, паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________ (адрес)

заявляет о намерении участвовать в отборе в 20___ году на право предоставления субсидии из городского бюджета для возмещения понесенных  убытков, возникающих вследствие  регулирования тарифов на организацию банных услуг на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области, организациям, оказывающим банные услуги.

2. Наши юридический и фактический адреса: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон _______________, факс _____________,

банковские реквизиты:______________________________________________________________________

Руководитель организации _____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                 М.П.

Приложение 2

к  Порядку

# СПРАВКА
о суммах убытков, возникающих вследствие  регулирования тарифов

# на оказание банных услуг организациями

# на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области

# Наименование бюджетополучателя: _____________________

| Наименование показателей | Един. измерен. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный месяц | всего с начала года | прогноз на следующий месяц |
| 1. Количество помывок | тыс.чел. |  |  |  |
| 2. Расчетная выручка от осуществления оказания банных услуг с учетом установленного тарифа | руб. |  |  |  |
| 3. Расчетная выручка от продажи билетов, необходимая для обеспечения плановой рентабельности | тыс.руб. |  |  |  |
| 4. Действующий тариф | руб. |  |  |  |
| 5. Плановая прибыль | % |  |  |  |
| 6. Фактическая выручка от продажи билетов | тыс.руб. |  |  |  |
| 7. Фактические расходы на оказание банных услуг на территории Комсомольского городского поселения Ивановской области (себестоимость работ) в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |
| 8. Валовая прибыль (убытки) | тыс.руб. |  |  |  |
| 9. Рентабельность | тыс.руб. |  |  |  |
| 10. Бюджетное финансирование | тыс.руб. |  |  |  |
| 11. Расчетный финансовый результат от осуществления оказания банных услуг | тыс.руб. |  |  |  |

Руководитель организации ______________________

Главный бухгалтер организации __________________

Приложение 3

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения объектами

инженерной  инфраструктуры и

услугами жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Реализация  мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения  и

водоотведения»

- Паспорт  подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований – 4.956.386,57 рублей, в том числе: 2018 год - 4.956.386,57 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей, в том числе: бюджет Комсомольского городского поселения - 3.450.125,94 рублей, в том числе: 2018 год - 4.456.386,57 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей, - субсидия бюджета Ивановской области - 500.000 ,00 рублей, в том числе: 2018 год - 500.000,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий |

2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

«Реализация  мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения  и водоотведения»

1. Строительство, ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения.

2.  Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г.Комсомольск.  В   новой схеме  теплоснабжения  рассматриваются  предложения по  новому строительству  источников  тепловой энергии, обеспечивающих  приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемые территории поселения.

3. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на строительство канализационной сети для домов №№ 36, 38 по ул.Колганова. Строительство линии канализации, КНС по ул.Колганова.

4. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) с экспертизой на модернизацию скважин, модернизация скважин.

5. Прочие мероприятия по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения.

3. Целевые  индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие  основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | Основное мероприятие | Строительство, ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муници-пального имущества Комсомольского городского поселения | Единиц | 3 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие | Строительство, ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муници-пального имущества Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие | Изготовление ПСД на строительство напорной линии канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие | Строительство линии канализации, КНС по ул. Колганова | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие | Мероприятия по ремонту участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие | Ремонт участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.0 | Основное мероприятие | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул.Колганова 36,38. | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул.Колганова 36,38 | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3.0 | Основное мероприятие | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на период 2015-2026 гг. | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на период 2015-2026 гг | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4.0 | Основное мероприятие | Капитальный ремонт артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г.Комсомольск, пер. Вокзальный, и проведение экспертизы сметной декументации | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие | Капитальный ремонт артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г.Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие | Экспертиза сметной стоимости капитальный ремонт артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г.Комсомольск, пер. Вокзальный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5.0 | Основное мероприятие | Прочие мероприятия по организации в границах Комсомольского город-ского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие | Присоединение дома №17 по ул. Чайковского к сети водоотведения (1,2 подъезд) | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (присоединение дома по ул. Свердлова к сети водоотведения) | Единиц | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

- Ресурсное  обеспечение  подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основ-ного мероприятия (мероприятия) / Источник ресурсного обеспечения | Испол-нитель | Срок реали-зации (годы) | Источник финанси-рования | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
|  | Подпрограмма, Всего |  |  |  | 4956386,57 | 4956386,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Ремонт, содержание и техническое обслужи-вание объектов комму-нального хозяйства муниципального имущества КГП» |  | 2018- 2020 |  | 1385766,94 | 1385766,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Ремонт, содержание и техническое обслужи-вание объектов комму-нального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 155766,94 | 155766,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт, содержание и техническое обслу-живание объектов коммунального хозяйства муници-пального имущества Комсомольского городского поселения | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Изготовление ПСД на строительство напорной линии канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018- 2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт участков канализационной сети микрорайона «Гора» | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Субсидия бюджета Ивановской области | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятия по ремонту участков канализационной сети микрорайона « Гора» | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул.Колганова 36,38» |  | 2018-2020 |  | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети для домов по ул.Колганова 36,38 | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на 2015-2026 гг." |  | 2018-2020 |  | 79000,00 | 79000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на период 2015-2026 гг.» | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 79000,00 | 79000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт артезианской скважи-ны №9 с КЭА по адресу: г. Комсо-мольск, пер. Вокзаль-ный, и проведение экспертизы сметной документации |  | 2018-2020 |  | 2284860,63 | 2284860,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Капитальный ремонт артезианской сква-жины №9 с КЭА по адресу: г. Комсо-мольск, пер. Вокзальный | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 2261260,63 | 2261260,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Экспертиза сметной стоимости на капи-тальный ремонт артезианской скважины №9 с КЭА по адресу: г. Комсомольск, пер. Вокзальный | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 23600,00 | 23600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по организации в границах Комсомоль-ского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водо-снабжения населения и водоотведения» |  | 2018-2020 |  | 545000,00 | 545000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Присоединение дома №17 по ул. Чайковского к сети водоотведения (1,2 подъезд) | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Прочие мероприятия в области коммуналь-ного хозяйства (Присоединение дома по ул. Свердлова к сети водоотведения) | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Приобретение и поставка изоляционных материалов для изоляции труб теплоснабжения | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие «Предоставление суб-сидии на погашение кредиторской задол-женности по комму-нальным услугам перед ООО «Компания ИВЕКС» |  | 2018-2020 |  | 161759,00 | 161759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Предоставление суб-сидии на погашение кредиторской задол-женности по комму-нальным услугам перед ООО «Компания ИВЕКС» | Админи-страция Комсомо-льского муници-пального района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 161759,00 | 161759,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к  муниципальной программе                                                                                                               «Обеспечение населения объектами   инженерной                                                                                            инфраструктуры и услугами

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Развитие газификации Комсомольского городского поселения»

- Паспорт   подпрограммы муниципальной программы

« Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Развитие газификации Комсомольского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Увеличение количества газифицированных объектов, повышение уровня комфортности проживания в городском поселении, создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения, создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований – 9 992 522,00 рублей, в том числе: 2018 год - 9.992.522,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения - 1.368.877,00 рублей, в том числе: 2018 год - 1.368.877,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей, - субсидии бюджета Ивановской области – 8.623.645,00, в том числе: 2018 год - 8.623.645,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества газифицированных объектов, повышение уровня комфортности проживания в городском поселении, создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения, создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда |

2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

«Развитие газификации Комсомольского городского поселения»

- Разработка ПСД на строительство газопровода в частном секторе г. Комсомольск. В рамках данного мероприятия планируется продолжить газификацию  г. Комсомольск, что обеспечит повышение уровня комфортности проживания. Газификация также необходима  для уменьшения  затрат на содержание тепловых сетей города.

- Для комфортного проживания жителей микрорайона «Заозеро» планируется строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6.

3. Целевые  индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие  основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень  целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г. |
| 1 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на строительство участков газопровода в частном секторе г. Комсомольск: ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30; ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2); ул. 9 Января 13, 15, 16, 19; ул. Ленина 47, 53; ул. Павлова 4; ул. Спортивная 12; ул. Люлина 27, 31, 33, 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62; ул. 8 Марта 11; ул. Ломоносова 30, 32; ул. Свердлова 54, 56, 58; ул. Фурманова 41, 43; ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5; ул. Панфилова 7, 11; ул. 2-я Железнодорожная 4,6,13,15,19, 20, 21, 22,43,45; ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28; ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12; ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3) | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие | Разработка ПСД на строительство участков газопровода в частном секторе г. Комсомольск: ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30; ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2); ул. 9 Января 13, 15, 16, 19; ул. Ленина 47, 53; ул. Павлова 4; ул. Спортивная 12; ул. Люлина 27, 31, 33, 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62; ул. 8 Марта 11; ул. Ломоносова 30, 32; ул. Свердлова 54, 56, 58; ул. Фурманова 41, 43; ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5; ул. Панфилова 7, 11; ул. 2-я Железнодорожная 4,6,13,15,19, 20, 21, 22,43,45; ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28; ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12; ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3) | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие | Прокладка газопровода на опорах к жилому дому №4 по переулку Фабричный | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспре-делительных сетей) жилых домов | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие | Строительство газораспределитель-ной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 8915723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Единиц | 20 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие | Расходы по строительству газораспре-делительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская об-ласть, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 443283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие | Строительный контроль за строи-тельством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 192009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие | Строительный контроль за строи-тельством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 182405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Мероприятие | Расходы по строительному контролю за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 9604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие | Авторский надзор за строительством газораспределительной сети для гази-фикации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 19790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие | Авторский надзор за строительством газораспределительной сети для гази-фикации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 18800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятие | Расходы по авторскому надзору за строительством газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Руб. | 990,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

4. Ресурсное  обеспечение  подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) / Источник ресурсного обеспечения | Исполни-тель | Срок реали-зации (годы) | Источник финанси-рования | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018год | 2019 год | 2020 год |
|  | Подпрограмма, всего |  |  |  | 9992522,00 | 9992522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Изготовление ПСД на газификацию (строи-тельство участков га-зораспределительных сетей) жилых домов» |  | 2018-2020 |  | 865000,00 | 865000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Изготовление ПСД на газификацию (строи-тельство участков га-зораспределительных сетей) жилых домов | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 865000,00 | 865000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15, 16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» |  | 2018-2020 |  | 8915723,00 | 8915723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Строительство газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Субсидии бюджета Ивановской области | 8422440,00 | 8422440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы по строитель-ству газораспредели-тельной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12, 15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 443283,00 | 443283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Выполнение функций эксплуатационной организации на период строительства газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г.Комсомольск, ул.Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул.Гоголя д.9,11; ул.Лермонтова д. 5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул.Чехова д.15,16; ул.Горького д.3,4,11; ул.Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие «Строительный конт-роль за строительст-вом газораспредели-тельной сети для га-зификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10, 12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» |  | 2018-2020 |  | 192009,00 | 192009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительный конт-роль за строитель-ством газораспреде-лительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Субсидии бюджета Ивановской области | 182405,00 | 182405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы по строи-тельному контролю за строительством газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 9604,00 | 9604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие «Авторский надзор за строительством газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» |  | 2018-2020 |  | 19790,00 | 19790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Авторский надзор за строительством газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Субсидии бюджета Ивановской области | 18800,00 | 18800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Расходы по автор-скому надзору за строительством газо-распределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул. Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | Админист-рация Ком-сомольского муниципаль-ного района | 2018-2020 | Бюджет Комсомо-льского городского поселения | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |