# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, ИНН 3714002224, КПП 371401001, ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « | 17 | » | 07 | 2020 г. № | 169 |  |  |  |

О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 30.03.2016 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального района, Администрация Комсомольского муниципального района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 30.03.2016 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района Ивановской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района, начальника Управления земельно-имущественных отношений – Кротову Н.В.

И.о. главы Комсомольского

муниципального района                                                   Т. Н. Вершкова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Комсомольского муниципального района

Ивановской области

от 17.07.2020 г. №_169_

Приложение

к постановлению Администрации

Комсомольского муниципального района

Ивановской области

от 30.06.2016 г. № 107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Паспорт

муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

| Наименование программы | Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2019 - 2022 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Газификация Комсомольского муниципального района (приложение 1) |
| Администратор программы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района 3. Администрации поселений района (по согласованию) 4. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по согласованию) |
| Цель (цели) программы | - Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; - Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района; - Создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района – на 73,5 км 2. Количество подключаемых домов (квартир) / котельных – 1659 ед. / 4 ед. 3. Уровень газификации жилого фонда природным газом – 65,6% 4. Количество объектов, на которые разработана проектная документация – 6 ед. |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований всего – 86 288 085,52 * руб., в том числе: 2019 год – 69 551 680,05 руб.; 2020 год – 15 022 856,67 * руб. 2021 год – 882 754,16 * руб. 2022 год – 830 794,64 * руб в том числе: - областной бюджет всего – 74 526 990,82 * руб. в том числе: 2019 год – 62 467 437,45 руб.; 2020 год – 12 059 553,37 * руб. 2021 год – 0,00 * руб. 2022 год – 0,00 * руб - районный бюджет всего – 4 056 533,51 * руб. в том числе: 2019 год – 1 808 148,82 руб.; 2020 год – 2 161 849,31 * руб. 2021 год – 86 535,38 * руб. 2022 год – 0 -бюджет Комсомольского городского поселения: всего - 7 704 561,19 * руб. в том числе: 2019 год – 5 276 093,78 руб.; 2020 год – 801 453,99 * руб. 2021 год – 796 218,78 * руб. 2022 год – 830 794,64 * руб. Источником финансирования является бюджет Комсомольского муниципального района, бюджет Комсомольского городского поселения и сельских поселений района (долевое софинансирование). Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов Комсомольского муниципального района, Комсомольского городского поселения и сельских поселений района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района; - Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа; - Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |

2. Анализ текущей ситуации

в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

Комсомольский муниципальный район относится к промышленно-сельскохозяйственным районам Ивановской области. На севере и северо-западе район граничит с Ярославской областью, на западе – с Ильинским районом, на юге – с Тейковским районом, на востоке – с Ивановским и Фурмановским районами. Численность постоянно проживающего населения Комсомольского муниципального района, по данным статистики, составляет 20390 человек, из них городе Комсомольск проживает 8561 человек, доля сельского населения составляет 58%.

Газоснабжение населенных пунктов района осуществляется природным газом  от  ГРС  и  сжиженным  газом,  который  доставляется  в  баллонах.

В  целях  повышения  жизненного  уровня  населения (на основе энерго-, ресурсосберегающих и конкурентоспособных технологий и техники),  начиная  с  2007 года обеспечение  газом  населения  города   и  сельских  населенных  пунктов  было  принято,  как  одно  из  приоритетных  направлений  экономического  и  социального  развития  Комсомольского  муниципального района.  При  этом  решение  вопросов  газификации  муниципального  образования  было  предусмотрено  с  учетом  территориальных  особенностей,  численности  проживаемого  населения,  количества  и  этажности  существующих  жилых  домов,  насыщенности  действующими  промышленными  предприятиями.

Программа  содержит  перечень  мероприятий,  направленных  на  осуществление  газификации  различных  категорий  потребителей  Комсомольского  района,  в  том  числе  по:

- газификации многоквартирных  и  индивидуальных  жилых  домов;

- строительству межпоселковых  и  распределительных  газопроводов;

- переводу котельных  с  жидкого  и  твердого  топлива  на  природный  газ.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Комсомольского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Как  показал  анализ  текущего  состояния  системы  теплоснабжения  многоквартирных  домов  и объектов социальной сферы,  перевод  ряда котельных  на  газ  и  использование  современного  котельного  оборудования  приведет  к  сокращению  затрат  на  эксплуатацию,  ограничению  роста  издержек  производства  и  расходов  населения  на  энергоносители,  что  обеспечивает:

- экономию  энергоресурсов  до  50 процентов  по  сравнению  с  системами  централизованного  теплоснабжения;

- снижение  потребления  газа  до  30 процентов  на  единицу  производимой  тепловой  энергии;

- снижение  стоимости  тепловой  энергии  более  чем  в  два  раза,  обеспечив  минимальные  сроки  монтажа,  пусконаладочных  работ;

- возможность  использования  существующей  сети  водоснабжения.

Кроме  того,  обеспечиваются  высокие  экологические  требования  к  вредным  выбросам  по  сравнению  с  существующими  котельными  и  эксплуатация  котельных  в  автономном  режиме  без  обслуживающего  персонала.

Одним  из  эффективных  методов  энергосбережения  является  применение  систем  децентрализованного  теплоснабжения.

Как  показывает  мировой  опыт,  децентрализация  систем  отопления  и  горячего  водоснабжения – это  единственный  экономически  обоснованный  способ  энергосбережения,  снижения  затрат  на  энергопотребление  и  воздействия  на  тарифную  политику  в  части  обеспечения  теплом  и  горячим  водоснабжением  населения  и  организаций.

Помимо  снижения  затрат  непосредственно  на  объектах  локального  теплоснабжения,  данный  способ  позволяет:

- изменить  и  улучшить  схему  обеспечения  теплом  от  существующих  котельных;

- вывести  из  эксплуатации котельные, отработавшие  свой  ресурс;

- снизить  себестоимость  вырабатываемой  тепловой  энергии  в  Комсомольском  районе.

Таким  образом,  одним  из  важнейших  направлений  обеспечения  экономии  газа  является  широкое  внедрение  децентрализованных  систем  теплоснабжения  на  газе,  несмотря  на  увеличение  количества  потребителей,  что  позволит:

- обеспечить  население  тепловой  энергией  по  доступным  тарифам.

- обеспечить  реализацию  газа  как  эквивалента  тепловой  энергии;

- вывести  теплоснабжение  Комсомольского  района  на  качественно  новый  уровень.

Благодаря реализации на территории района долгосрочной целевой программы "Развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2012-2015 годы" уровень газификации жилого фонда к концу 2015 года в целом по району составил - 58,5%, а в городе  - 75,3%.

За  прошедшие  годы  были  построены  следующие  объекты  газификации:

В 2014 году природный газ получили жители кооперативов "Луч" г. Комсомольск (128 домов), "Бутово" (58 домов) и "Июль" (46 домов) Писцовского сельского поселения,  с. Новоселки (12 домов) и д Иваньково (82 домов и 48 квартир) Новоусадебского сельского поселения, введены в эксплуатацию три газовые модульные котельные - это ФАП д. Бутово, школа и клуб д. Иваньково.

В 2015 году газифицирован кооператив "Гефест" д. Путилова Гора  (25 домовладений).  Построен магистральный газопровод среднего давления к микрорайону "Коммунар" г. Комсомольск. Данное мероприятия направлено на ликвидацию нерентабельной, выработавшей свой срок угольной котельной, износ тепловых сетей. которой составляет 90%.

В 2016 году завершены работы по строительству газопровода и монтажу внутридомового  газового оборудования 9 домовладений кооператива "Надежда" д. Никулино Писцовского сельского поселения.

В 2018 году завершена разработка проектной сметной документации для газификации с. Октябрьский и в 2019 году началась газификация села. Плановый срок ввода газопровода в эксплуатацию – 2020 год.

В 2018 году газифицированы газовые кооперативы ("Хуторок" д. Юрьево (35 домов), "Кировский" ул. Кирова г. Комсомольск (9 домов).

В 2019 году построены 41,26 км сетей газораспределения для газификации жилых домов в д. Данилово (20 домов), с. Афанасьево (32 дома), д. Чудь, с. Дмитриевское, с. Сорохта (44 дома), д. Шатры, д. Анисимцево, д. Степашево, д. Подболотье (61 дом), кооператива "Заозерье" в микрорайоне «Заозеро» г. Комсомольск (20 домов)

Таблица 1.

- Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере газификации Комсомольского муниципального района Ивановской области

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяжённость газопроводов, введённых в эксплуатацию. | км | 3,5 | 0,7 | - | 3,7 |
| 2. | Количество подключаемых домов (квартир) / котельных | ед. | 25 / 2 | 110 / 0 | - | 179/0 |
| 3 | Уровень газификации жилого фонда природным газом | % | 58,4 | 60,3 | 63,5 | 64,2 |
|  | в том числе в городском поселении | % | 76,8 | 78,7 | 79,0 | 79,2 |
|  | в сельской местности | % | 46,0 | 50,0 | 54,7 | 56,3 |
| 4 | Количество объектов, на которые разработана проектная документация. | шт. | 2 | 1 | 1 | - |

2.3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере газификации.

Одной из возможностей повысить уровень благосостояния населения на селе является предоставление равной возможности использования для личных нужд и нужд отопления более дешевого вида топлива в виде природного газа. Наличие природного газа в населенных пунктах сельских поселений значительно улучшает условия и комфортность проживания населения.

Основные  цели  настоящей  Программы:

- улучшить  качество  жизни  населения,  обеспечив  их  стабильным,  надёжным,  экономичным  видом  топлива;

- повысить  экономическую  привлекательность  территории  Комсомольского муниципального района;

- улучшить  экологическую  обстановку  в  округе  за  счёт  применения  более  экологически  чистого  вида  топлива.

3.2. Задачи  муниципальной  программы:

- увеличить  протяжённость  газопроводов  на  территории муниципального  образования;

- обеспечить  техническую  возможность  для  подключения  потребителей  газа;

- обеспечить  возможности  проведения  строительно-монтажных  работ  на  газовых  объектах.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

Таблица 2

Цели,  задачи  и  целевые  индикаторы

реализации  муниципальной программы

| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерен. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цели программы: • улучшить качество жизни населения, обеспечив их стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; • повысить экономическую привлекательность территории Комсомольского района; • создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района на 69,8 км |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Протяжённость газопроводов введённых в эксплуатацию. |  | км | 42,2 | 15,6 | 0,0 | 12,0 |
| 3 | Задача 2 Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество подключаемых домов (квартир) / котельных |  | шт. | 179/0 | 753/0 | 0/1 | 673/0 |
|  | Индикатор: Уровень газификации жилого фонда природным газом |  | % | 64,2 | 65,6 | 65,6 | 66,5 |
|  | в том числе в городском поселении |  | % | 79,2 | 79,3 | 79,3 | 79,4 |
|  | в сельской местности |  | % | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 60,0 |
| 4 | Задача 3 Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество объектов, на которые разработана проектная документация. |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Оценка внешних факторов.

Программа «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области» разработана в соответствии с федеральными, областными нормативными и правовыми актами.

На областном уровне разработана программа Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, предусматривающая выделение субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

Законодательные инициативы федеральных органов государственной власти в настоящее время получили широкое распространение. Государственная политика в сфере строительства и реконструкции социально значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры заметно активизировалась. С учетом субсидий, полученных из средств федерального бюджета, муниципальные образования имеют возможность ликвидировать проблему неравномерной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Приложение 1

к муниципальной программе

" Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области "

Подпрограмма "Газификация Комсомольского муниципального района"

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Газификация Комсомольского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 - 2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района 3. Администрации поселений района (по согласованию) 4. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; - Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района; - Создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований всего – 86 288 085,52 * руб., в том числе: 2019 год – 69 551 680,05 руб.; 2020 год – 15 022 856,67 * руб. 2021 год – 882 754,16 * руб. 2022 год – 830 794,64 * руб в том числе: - областной бюджет всего – 74 526 990,82 * руб. в том числе: 2019 год – 62 467 437,45 руб.; 2020 год – 12 059 553,37 * руб. 2021 год – 0,00 * руб. 2022 год – 0,00 * руб - районный бюджет всего – 4 056 533,51 * руб. в том числе: 2019 год – 1 808 148,82 руб.; 2020 год – 2 161 849,31 * руб. 2021 год – 86 535,38 * руб. 2022 год – 0 -бюджет Комсомольского городского поселения: всего - 7 704 561,19 * руб. в том числе: 2019 год – 5 276 093,78 руб.; 2020 год – 801 453,99 * руб. 2021 год – 796 218,78 * руб. 2022 год – 830 794,64 * руб. Источником финансирования является бюджет Комсомольского муниципального района, бюджет Комсомольского городского поселения и сельских поселений района (долевое софинансирование). Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов Комсомольского муниципального района, Комсомольского городского поселения и сельских поселений района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района; - Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа; - Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках выполнения задач подпрограммы предполагается реализация следующих мероприятий:

Таблица 3

| Мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- |
| Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2019-2020 |
| Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2019-2020 |
| Строительство сети газопотребления для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково, Комсомольского района, Ивановской области | 2020 |
| Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Тимоново | 2020 |
| Строительство объекта «Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области» | 2020-2021 |
| Строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д. 1 | 2020-2021 |
| Строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д. 3 | 2020-2021 |
| Строительство объекта «Внутренние инженерные системы газоснабжения многоквартирных домов №1 и №3 в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области» | 2021 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов и газификацию жилых домов в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2021 |
| Сеть газораспределения низкого давления в д. Спасское Комсомольского района | 2021 |
| Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Селезенево | 2021 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 2021-2022 |
| Строительство распределительных газопроводов и газификацию жилых домов в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2022 |
| «Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Ниольское, д. Устье» | 2022 |

Для  достижения  поставленных  целей  и  задач  подпрограммой  предусмотрено  проведение  мероприятий  по:

- направлению бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ;

- привлечению средств ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в развитие газификации района в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации;

- привлечению внебюджетных средств на строительство (реконструкцию) объектов газификации и газоснабжения;

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- разработка проектно-сметных документаций по 5 объектам;

- строительство и пуск в эксплуатацию 69,8 км распределительных газопроводов;

- газификация 1659 квартир и домовладений;

- перевод на газ 4 котельных социально значимых объектов;

- газификация 14 населенных пунктов;

- повышение к 2022 году общего уровня газификации Комсомольского муниципального района природным газом до 66,5%;

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерен. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цели подпрограммы: • улучшить качество жизни населения, обеспечив их стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; • повысить экономическую привлекательность территории Комсомольского района; • создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района на 69,8 км |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Протяжённость газопроводов введённых в эксплуатацию. |  | км | 42,2 | 15,6 | 0,0 | 12,0 |
| 3 | Задача 2 Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество подключаемых домов (квартир) / котельных |  | шт. | 179/0 | 753/0 | 0/1 | 673/0 |
|  | Индикатор: Уровень газификации жилого фонда природным газом |  | % | 64,2 | 65,6 | 65,6 | 66,5 |
|  | в том числе в городском поселении |  | % | 79,2 | 79,3 | 79,3 | 79,4 |
|  | в сельской местности |  | % | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 60,0 |
| 4 | Задача 3 Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество объектов, на которые разработана проектная документация. |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы на                 2019 – 2022 годы, составляет ориентировочно – 86 288 085,52 рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 74 526 990,82 рублей;

районного бюджета -  4 056 533,51  рублей.

бюджета Комсомольского городского поселения   - 7 704 561,19 рублей.

Необходимо учитывать, что финансирование подпрограммы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы

рублей

| N | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 62 848 992,50 | 59 512 272,73 | 3 336 719,77 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 62 220 502,57 | 58 917 150,00 | 3 303 352,57 |  |  |
|  | районный бюджет | 628 489,93 | 595 122,73 | 33 367,20 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 5 699 974,15 | 3 659 939,00 | 2 040 035,15 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 569 922,25 | 3 550 287,45 | 2 019 634,80 |  |  |
|  | районный бюджет | 130 051,90 | 109 651,55 | 20 400,35 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Тимоново | 4 280 928,28 |  | 4 280 928,28 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 238 119,00 |  | 4 238 119,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 42 809,28 |  | 42 809,28 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | Согласование конкурсной документации по объекту: «Строительство сети газораспределения для жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д.Тимоново» | 8 808,86 |  | 8 808,86 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 8 808,86 |  | 8 808,86 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | Согласование конкурсной документации по объекту: строительство сети газораспределения для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково Комсомольского района Ивановской области | 8 808,86 |  | 8 808,86 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 8 808,86 |  | 8 808,86 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство сети газопотребления для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково, Комсомольского района, Ивановской области | 2 523 683,84 |  | 2 523 683,84 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 498 447,00 |  | 2 498 447,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 25 236,84 |  | 25 236,84 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 7. | Строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д. 1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д. 3 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Внутренние инженерные системы газоснабжения многоквартирных домов №1 и №3 в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области» | 168 714,52 |  | 168 714,52 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 168 714,52 |  | 168 714,52 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство объекта: «Внутренние инженерные системы газоснабжения многоквартирных домов №1 и №3 в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области» |  |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Марково» |  |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| 12. | Сеть газораспределения низкого давления в д. Спасское Комсомольского района. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление технического плана газораспределительной сети к 32 домовладениям в с. Афанасьево, Комсомольского района, Ивановской области с постановкой недвижимого имущества на кадастровый учет | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 14. | Изготовление технического паспорта для газораспределительной сети | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет города | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 15. | Газификация (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов строительство участков газораспределительных сетей | 4 852 369,78 | 4 852 369,78 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 4 852 369,78 | 4 852 369,78 | 0,00 |  |  |
| 16. | Услуги по эксплуатации опасных производственных объектов (ОПТ) | 1 163 615,60 | 473 615,60 | 690 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 163 615,60 | 473 615,60 | 690 000,00 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 17. | Выполнение функции эксплуатационной организации на период строительства, врезка и пуск вновь построенного газопровода, техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | 403 724,00 | 403 724,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 403 724,00 | 403 724,00 |  |  |  |
| 18. | Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 1 859 997,72 | 609 758,94 | 1 163 703,40 | 86 535,38 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 859 997,72 | 609 758,94 | 1 163 703,40 | 86 535,38 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 19 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов | 2 428 467,41 |  | 801 453,99 | 796 218,78 | 830 794,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 2 428 467,41 |  | 801 453,99 | 796 218,78 | 830 794,64 |
| 20 | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Марково | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Никольское, д. Устье | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 86 288 085,52 | 69 551 680,05 | 15 022 856,67 | 882 754,16 | 830 794,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 74 526 990,82 | 62 467 437,45 | 12 059 553,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 4 056 533,51 | 1 808 148,82 | 2 161 849,31 | 86 535,38 | 0,00 |
|  | местный бюджет поселений | 7 704 561,19 | 5 276 093,78 | 801 453,99 | 796 218,78 | 830 794,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольского г.п. | 7 704 561,19 | 5 276 093,78 | 801 453,99 | 796 218,78 | 830 794,64 |

* - Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов поселений и при формировании бюджетов поселений района на очередной финансовый год.