ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001, ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «21» | » | 10 | 2020г. № | 248 |  |  |  |

О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 16.02.2016г № 48 «Об   утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации  Комсомольского муниципального района от 07.10.2013 № 836 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области» (в действующей редакции), решением Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»  № 306 от 13.12.2019г и решением Совета Комсомольского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»  № 364 от 18.09.2020г Администрация Комсомольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 16.02.2016г №48 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Отделу делопроизводства и муниципальной службы и отделу организационной работы и межмуниципального сотрудничества Администрации Комсомольского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.

3. Мероприятия, указанные в муниципальной программе, считать расходным обязательством Комсомольского городского поселения.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при исполнении бюджета Комсомольского городского поселения   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области, начальника Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области Нехода М.В.

Глава Комсомольского муниципального района: О.В. Бузулуцкая

Приложение

к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от  21.10..2020г.   № 248

Приложение

к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от 16.02.2016 г.    №   48

Муниципальная программа

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования

Комсомольского городского поселения»

Муниципальная программа

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего                      пользования Комсомольского городского поселения»

- Паспорт муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

общего пользования Комсомольского городского поселения»

| Наименование Программы | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2020-2022 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения 2. Безопасность дорожного движения |
| Администратор программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственные исполнители | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично. 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске. 5. Количество установленных дорожных знаков. 6. Количество установленных пешеходных ограждений. 7. Количество нанесенной дорожной разметки. |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований – 31 982 215,44 рублей, в том числе: 2020 год – 21 815 959,89* рублей, 2021 год - 5 111 328,28* рублей, 2022 год - 5 054 927,27* рублей, - бюджет Комсомольского городского поселения – 11 501 791,67 руб., в том числе: 2020 год- 5 131 298,71*рублей, 2021 год - 3 269 634,26* рублей, 2022 год - 3 100 858,70* рублей - бюджет Ивановской области - 20 480 423,77 рублей, в том числе: 2020 год - 16 684 661,18* рублей, 2021 год - 1 841 694,02* рублей, 2022 год - 1 954 068,57* рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения |

*-объемы финансирования будут уточняться в период действия подпрограммы

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог                                     общего пользования Комсомольского городского поселения

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий являются дороги общего пользования местного значения. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объем, производимых им, как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.  Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог приводят к значительному ухудшению условий движения.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в городском поселении – 34,9 км, или 165131,6 кв. м, из них с асфальтобетонным покрытием – 16,8 км, или 100680,0 кв. м.

Состояние городских дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов. Ежегодный рост парка автомобильного транспорта и увеличение автотранспортных потоков предъявляют новые, повышенные требования к их техническому состоянию.

Текущее техническое состояние автодорожной сети характеризуется следующими показателями:

- более 51,8% существующих автомобильных дорог не имеют асфальтобетонного покрытия;

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области. На содержании находится 100% автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием, его уборка (зимой - обработка противогололедными материалами), дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включается устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них.

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах.

В целях безопасности дорожного движения в соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах Комсомольского городского поселения необходимо установить дорожных знаков около 25 штук, требуется установить светофорные объекты типа Т.7 на всех пешеходных переходах, расположенных около детских учреждений.

Также следует отметить и другие проблемы:

- низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации, что является технологической особенностью производства работ при строительстве ливневой канализации, выполнить в полном объеме которые возможно только при новом строительстве или реконструкции дороги;

Основной причиной возникновения данных проблем является дефицит бюджетных финансовых средств.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере

содержания сети автомобильных дорог

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017г | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 25 | 22 | 21 |

Безопасность дорожного движения

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Для того чтобы лучше ориентироваться на дороге и понимать суть различных дорожных знаков, существует дорожная разметка. Разметка необходима не только водителям, но и пешеходам. Для последних на полотне дорог обозначают зебры и пешеходные дорожки, также относящиеся к дорожной разметке.

Чтобы организовать нормальный процесс движения транспортных средств, не обойтись без специальных указателей, установленных на дорогах и автомагистралях.                                         Дорожные знаки служат для правильного распределения потоков транспортных средств и движения пешеходов, а информация, которая содержится на них, часто дублируется дорожной разметкой. Это помогает водителям и пешеходам лучше воспринимать и правильно реагировать на знаки, а также легко ориентироваться в незнакомой обстановке.

Показатели, характеризующие безопасность дорожного движения

на территории Комсомольского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г | 2018г | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 28 | 30 | 30 |
| 2 | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 871,58 | 874,58 | 974,58 |
| 3 | Количество установленных пешеходных ограждений | м | 212 | 212 | 212 |

- Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

3.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Основными целями Программы являются развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Целевые индикаторы, характеризующие    ситуацию в сфере

содержания сети автомобильных дорог

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 22 | 21 | 20 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | км | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

Целевые показатели, характеризующие безопасность дорожного

движения на территории Комсомольского городского поселения

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950,18 | 950,18 | 950,18 |
| 3 | Количество установленных пешеходных ограждений | м | - | - | - |
| 4. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | - | - | - |

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2021г. планируется обеспечить:

-уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на   5%

- 3.3. Обоснование выделения подпрограмм

| N п/п | Наименование подпрограммы | Оценка вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цель 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормативном состоянии обеспечение безопасности дорожного движения |
| 1 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | Улучшения технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |

Приложение 1                                                                                                                                                                            к муниципальной программе                                                                                                                              «Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования                                                                                        Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог                                                           общего пользования Комсомольского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

общего пользования Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований - 31 466 665,74руб., в том числе: 2020 год- 21 463 111,53 *рублей, 2021 год - 5 031 706,40 *рублей, 2022 год - 4 971 847,81* рублей - бюджет Комсомольского городского поселения – 10 986 241,97руб., в том числе: 2020 год- 4 778 450,35*рублей, 2021 год - 3 190 012,38* рублей, 2022 год - 3 017 779,24* рублей - бюджет Ивановской области - 20 480 423,77 рублей, в том числе: 2020 год - 16 684 661,18* рублей, 2021 год - 1 841 694,02* рублей, 2022 год - 1 954 068,57* рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшения технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

*-объемы финансирования будут уточняться в период действия подпрограммы

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего             пользования Комсомольского городского поселения»

1. Основные мероприятия   подпрограммы - содержание автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения. Состояние дорожного полотна характеризует внешний облик города, комфортную среду проживания, безопасность передвижения транспортных средств и пешеходов. В связи с этим, регулярно проводится механизированная уборка автомобильных дорог Комсомольского городского поселения.

2. Основное мероприятие подпрограммы - капитальный ремонт, ремонт и грейдирование автомобильных дорог общего пользования. Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привели к значительному ухудшению условий движения. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы,

характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на улучшения технического и эксплуатационного состояния и повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целых индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 22 | 21 | 20 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | км | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

Таблица 3

- Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия Источник ресурсного обеспечения | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения», всего | 31 466 665,74 | 21 463 111,53 | 5 031 706,40 | 4 971 847,81 |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения» | 5 429 026,85 | 2 175 000,00 | 1 592 437,57 | 1 661 589,28 |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения | 5 429 026,85 | 2 175 000,00 | 1 592 437,57 | 1 661 589,28 |
| 2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и грейдирование автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения» | 16 635 999,11 | 16 268 645,18 | 337 767,41 | 29 586,52 |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения | 1 867 948,31 | 1 500 594,38 | 337 767,41 | 29 586,52 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 14 768 050,80 | 14 768 050,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская г. Комсомольск Комсомольского района Ивановской области | 6 238 460,40 | 6 238 460,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская г. Комсомольск Комсомольского района Ивановской области | 5 832 639,60 | 5 832 639,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ломоносова г. Комсомольск Комсомольского района Ивановской области | 2 696 950,80 | 2 696 950,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Дорожный фонд от поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты», всего | 9 401 639,78 | 3 019 466,35 | 3 101 501,42 | 3 280 672,01 |
| 3.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения из дорожного фонда от уплаты акцизов | 3 388 266,81 | 1 001 855,97 | 1 162 807,40 | 1 223 603,44 |
| 3.2. | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 6 013 372,97 | 2 017 610,38 | 1 938 694,02 | 2 057 068,57 |
| 3.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в г. Комсомольск Комсомольского района Ивановской области | 2 017 610,38 | 2 017 610,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог Комсомольского городского поселения | 1 938 694,02 | 0,00 | 1 938 694,02 | 0,00 |
| 3.2.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог Комсомольского городского поселения | 2 057 068,57 | 0,00 | 0,00 | 2 057 068,57 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования                                                                                          Комсомольского городского поселения»

Подпрограмма

«Безопасность дорожного движения»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

общего пользования Комсомольского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | Безопасность дорожного движения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований - 515 549,70 рублей, в том числе: 2020 год- 352 848,36 рублей, 2021 год- 79 621,88 рублей, 2022 год - 83 079,46 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения – 515 549,70 рублей, в том числе: 2020 год - 352 848,36 рублей, 2021год - 79 621,88 рублей, 2022 год - 83 079,46 рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Безопасность дорожного движения»

Основное мероприятие подпрограммы - профилактика и организация безопасности дорожного движения. В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по содержанию пешеходных переходов, нанесению дорожной разметки, по ремонту и установке новых дорожных знаков. Информация, которая содержится на дорожных знаках, служит для правильного распределения потоков транспортных средств и движения пешеходов и часто дублируется дорожной разметкой. Это помогает водителям и пешеходам лучше воспринимать и правильно реагировать на дорожные знаки.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г | 2022г. |
| 1 | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950,18 | 950,18 | 950,18 |
| 3 | Количество установленных пешеходных ограждений | м | - | - | - |
| 4 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | - | - | - |

Таблица 2

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| №№ п/п | Наименование основного мероприятия | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 515 549,70 | 352 848,36 | 79 621,88 | 83 079,46 |
| 1. | Основное мероприятие «Профилактика и организация безопасности дорожного движения» | 515 549,70 | 352 848,36 | 79 621,88 | 83 079,46 |
| 1.1 | Мероприятия по профилактике и организации безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения | 515 549,70 | 352 848,36 | 79 621,88 | 83 079,46 |