

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, ИНН 3714002224, КПП 371401001,  ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: [admin.komsomolsk@mail.ru](mailto:admin.komsomolsk@mail.ru) | | | | | | | | | |
|  | « | 23 | » | ноября | 2023г. № | 299 |  |  |

**Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»**

**(в редакции постановления Администрации Комсомольского муниципального района от 09.08.2024 г. №218)**

В соответствии с постановлениями Администрации Комсомольского муниципального района от 21.04.2023 г. № 117 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района», от 03.05.2023 г. № 124 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» и в целях совершенствования нормативного правового регулирования работы с муниципальными программами на территории Комсомольского муниципального района Администрация Комсомольского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 30.03.2016 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в «Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района, начальника Управления земельно-имущественных отношений Кротову Н.В.

**Глава Комсомольского**

**муниципального района: О.В. Бузулуцкая**

Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере муниципальной программы**

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы:

Направление 1 «Газификация Комсомольского муниципального района».

Комсомольский муниципальный район относится к промышленно-сельскохозяйственным районам Ивановской области. На севере и северо-западе район граничит с Ярославской областью, на западе – с Ильинским районом, на юге – с. Тейковским районом, на востоке – с Ивановским и Фурмановским районами. Численность постоянно проживающего населения Комсомольского муниципального района, по данным статистики, составляет 20390 человек, из них городе Комсомольск проживает 8561 человек, доля сельского населения составляет 58%.

Газоснабжение населенных пунктов района осуществляется природным газом от ГРС и сжиженным газом, который доставляется в баллонах.

В целях повышения жизненного уровня населения (на основе энерго-, ресурсосберегающих и конкурентоспособных технологий и техники), начиная с 2007 года обеспечение газом населения города и сельских населенных пунктов было принято, как одно из приоритетных направлений экономического и социального развития Комсомольского муниципального района. При этом решение вопросов газификации муниципального образования было предусмотрено с учетом территориальных особенностей, численности проживаемого населения, количеств и этажности существующих жилых домов, насыщенности действующими промышленными предприятиями.

Программа содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации различных категорий потребителей Комсомольского района, в том числе по:

- газификации многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- строительству межпоселковых и распределительных газопроводов;

- переводу котельных с жидкого и твердого топлива на природный газ.

Как показал анализ текущего состояния системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социальной сферы, перевод ряда котельных на газ и использование современного котельного оборудования приведет к сокращению затрат на эксплуатацию, ограничению роста издержек производства и расходов населения на энергоносители, что обеспечивает:

- экономию энергоресурсов до 50 процентов по сравнению с системами централизованного теплоснабжения;

- снижение потребления газа до 30 процентов на единицу производимой тепловой энергии;

- снижение стоимости тепловой энергии более чем в два раза, обеспечив минимальные сроки монтажа, пусконаладочных работ;

- возможность использования существующей сети водоснабжения.

Кроме того, обеспечиваются высокие экологические требования к вредным выбросам по сравнению с существующими котельными и эксплуатация котельных в автономном режиме без обслуживающего персонала.

Одним из эффективных методов энергосбережения является применение систем децентрализованного теплоснабжения.

Как показывает мировой опыт, децентрализация систем отопления и горячего водоснабжения – это единственный экономически обоснованный способ энергосбережения, снижения затрат на энергопотребление и воздействия на тарифную политику в части обеспечения теплом и горячим водоснабжением населения и организаций.

Помимо снижения затрат непосредственно на объектах локального теплоснабжения, данный способ позволяет:

- изменить и улучшить схему обеспечения теплом от существующих котельных;

- вывести из эксплуатации котельные, отработавшие свой ресурс;

- снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии в Комсомольском районе.

Таким образом, одним из важнейших направлений обеспечения экономии газа является широкое внедрение децентрализованных систем теплоснабжения на газе, несмотря на увеличение количества потребителей, что позволит:

- обеспечить население тепловой энергией по доступным тарифам.

- обеспечить реализацию газа как эквивалента тепловой энергии;

- вывести теплоснабжение Комсомольского района на качественно новый уровень.

Благодаря реализации на территории района долгосрочной целевой программы "Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области" уровень газификации жилого фонда к концу 2021 года в целом по району составил – 60,0%, а в городе - 80,5%.

Стратегическая цель – Улучшение качества жизни населения.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**"Газификация Комсомольского муниципального района**

**Ивановской области "**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Витковская Мария Сергеевна - начальник Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Пузакина Александра Александровна - главный специалист отдела строительства и архитектуры Управление земельно –имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области;  Леднева Светлана Владимировна - начальник управления образования Администрации Комсомольского муниципального района. |
| Срок реализации | Этап I: 2017 - 2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива |
| Направления муниципальной программы | **Направление** «Газификация Комсомольского муниципального района» |
| Объемы финансового обеспечения | Всего по муниципальной программе 8 478 918,43 рублей |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития | Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района  **Показатель стратегической цели:**  Улучшение качества жизни населения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение  2023 год | Значение показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района  Ивановской области» Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень газификации населенных пунктов | % | 24,56 | 25,44 | 26,32 | 27,19 | 28,07 | 28,95 | 29,82 | 30,70 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. № 208 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района Ивановской области до 2030 года» | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | Увеличение газифицированных населенных пунктов и объектов |

2.Показатели муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

3.Перечень структурных элементов муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Направление** «Газификация Комсомольского муниципального района» | | |
| 1. | **Ведомственный проект «Газификация Комсомольского муниципального района» (Витковская Мария Сергеевна- куратор)** | | |
| Ответственный за реализацию (Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области) | | Срок реализации (2024 – 2030) | |
| 1.1. | Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов | Проведено техническое обслуживание газового оборудования | Техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа |
| 1.2. | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.1 | Разработка проектной документации на объект: «Перевод на природный газ котельной школы в с. Марково Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицирован объект социальной инфраструктуры Ивановской области | Перевод на более экономичный и экологически чистый вид топлива. |
| 1.2.2 | Разработка проектной документации на объект: «Техперевооружение котельной МКОУ Седельницкой ОШ, расположенной по адресу: Комсомольского район, с. Седельницы, д. 131» | Разработана проектная документация и газифицирован объект социальной инфраструктуры Ивановской области | Перевод на более экономичный и экологически чистый вид топлива. |
| 1.2.3 | Разработка проектной документации на объект: «Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения муниципальных квартир многоквартирных домов в с. Марково Комсомольского района Ивановской области»; | Разработана проектная документация и газифицированы объекты Ивановской области | Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива |
| 1.2.4 | Строительство объекта: «Перевод на природный газ котельной школы в с. Марково Комсомольского района Ивановской области». | Газифицирован объект социальной инфраструктуры Ивановской области | Перевод на более экономичный и экологически чистый вид топлива. |
| 1.2.5 | Разработка проектной документации на объект: «Межпоселковый газопровод среднего давления для газификации с. Никольское Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.6 | Строительство объекта: «Распределительный газопровод низкого давления и газификации жилых домов с. Никольское Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.7 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Петряево Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.8 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Припёково» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.9 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Сотницы Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.10 | Разработка проектной документации на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газификация жилых домов д. Добрищево Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.11 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Рылково, д. Становое, с. Тюгаево, д. Голохово, д. Толстиково, д. Петровское» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.12 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Торохово, с. Плосково, д. Просково, д. Смольницы, с. Мытищи, д. Старово» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.13 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Кондюково Комсомольского района Ивановской области». | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.14 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Кузнецовка и с. Семено-Сарское Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.15 | Разработка проектной документации на объект: "Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Цыпышево, д. Кабаново, д. Яново, с. Маршово" | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.16 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Воронцово, с. Кулеберьево» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.17 | Разработка проектной документации на объект: «Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов д. Кочкарово с. Светиково и д. Рождественно, д. Поповка Комсомольского района Ивановской области" | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.18 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Остров Комсомольского района Ивановской области». | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.19 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Хоботово, с. Щуково, д. Исаково, с. Райки, д. Якшино» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.20 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Бугрино , д. Семьюново, д. Доманцево , д. Губцево, д. Полянки, д. Савино» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.21 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Томарово» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.22 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых с. Архангел Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.23 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Губино Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.24 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Писчугово Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.25 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Логиново, д. Куличиха» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.26 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Ивачево Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.27 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Лесниково, с. Гробищево, д. Таганово» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.28 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Окулово» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.29 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Чернятино, д. Торкацево» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.30 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Чириково, д. Бразино» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.31 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Клинцово» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.32 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Красново, д. Сватково» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.33 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Якшино Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.34 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Высоково Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.35 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Лыково Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.36 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Юрцево, д. Молочково» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.37 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Лесниково Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.38 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых с. Филиппково Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.39 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Холодилово, д. Белехово, д. Ивашково, д. Яксаево» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.40 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Дегтярька, д. Коптево» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.41 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Дубки Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.42 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых с. Устье Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.43 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых с. Строевая Гора Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.2.44 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Головец Комсомольского района Ивановской области» | Разработана проектная документация и газифицированы населенные пункты, объекты социальной инфраструктуры Ивановской области | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
| 1.3 | Услуги по эксплуатации опасных производственных объектов(ОПО) | Оказаны услуги по эксплуатации опасных производственных объектов | снижение степени риска аварии |

4.Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 8 193 400,66 | 245 517,77 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 918,43 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 8 193 400,66 | 245 517,77 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 918,43 |
| - бюджет Комсомольского муниципального района | 4 061 620,66 | 245 517,77 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 138,43 |
| -бюджет Комсомольского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 4 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 780,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Газификация Комсомольского муниципального района" (всего), в том числе: | 8 193 400,66 | 245 517,77 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 918,43 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 8 193 400,66 | 245 517,77 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 918,43 |
| - бюджет Комсомольского муниципального района | 4 061 620,66 | 245 517,77 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 138,43 |
| -бюджет Комсомольского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 4 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 780,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  1 | Уровень газификации населенных пунктов | %. | 01.01.2024-31.12.2030 | Nгаз/Nобщ\*100  Алгоритм формируется исходя из фактического отношения газифицированных и не газифицированных населенных пунктов | Nгаз – газифицированные населенные пункы  Nобщ – общее количество населенных пунктов | - | населенные пункты | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | До 01 марта года следующего за отчетным |