****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,  ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: [admin.komsomolsk@mail.ru](mailto:admin.komsomolsk@mail.ru) | | | | | | | | | |
|  | « | 26 | » | 12 | 2023г. № | 329 |  |  |

**Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

(в актуальной редакции от 22.04.2024 №123; от 14.10.2024 №258)

В соответствии с постановлениями Администрации Комсомольского муниципального района от 21.04.2023 г. №117 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района, от 03.05.2023 г. № 124 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» и целях совершенствования нормативного правового регулирования работы с муниципальными программами на территории Комсомольского муниципального района Администрация Комсомольского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 07.12.2017г. № 324 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2024 годы»

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в «Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области Новикову И.Г.

**Глава Комсомольского**

**муниципального района: О.В. Бузулуцкая**

Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от « 14 » 10 2024 г. № 258

Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от «26 » 12 2023 г. № 329

**Муниципальная программа Комсомольского городского поселения**

**«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

**Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере формирования современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения.**

**Благоустройство общественных мест** и **мест массового отдыха населения Комсомольского городского поселения**

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, освещенности.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты благоустройства.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

* озеленение, уход за зелеными насаждениями;
* оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью;
* устройство пешеходных дорожек,
* освещение территорий, в т. ч. декоративное;
* обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок:
* установка скамеек и урн,

-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора

- устройство цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение данных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для придания внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности.

Необходимым условием реализации программы является:

* общественных территорий,
* проведение иных мероприятия по благоустройству

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

* проведение инвентаризации и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Комсомольского городского поселения;

Приложение

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Комсомольского

городского поселения»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Комсомольского городского поселения**

**«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Срок реализации | Этап I: 2018-2023  Этап II: 2024-2030 |
| Цель муниципальной программы | 1.Формирование комфортной городской среды |
| Направления муниципальной программы | 1. Формирование комфортной городской среды  2. Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения |
| Объемы финансового обеспечения | Всего по муниципальной программе – **4 059 346,41** рублей. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Комсомольского муниципального района | 1.Количество реализованных проектов  2.Доля реализованных проектов от общего количества. |

**2. Показатели муниципальной программы Комсомольского городского поселения** «**Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Значение показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»   1. Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Увеличение благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. | Доля реализованных проектов от общего количества | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий. |

**3.Перечень структурных элементов муниципальной программы** **Комсомольского городского поселения** «**Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 |
| 1. | **Направление «Формирование комфортной городской среды.»** | | | | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект** «**Формирование комфортной городской среды.»**  **(Администрация Комсомольского муниципального района)** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Комсомольского муниципального района | | | Срок реализации 2024 | | |
| 1.1.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения:  - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.; обеспечение условий для отдыха и спорта:  - устройство детских и спортивных площадок;  обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: - устройство пандусов | | | Увеличение доли реализованных проектов | |
| 2. | **Направление «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения»** | | | | | |
| 2.1. | **Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения»**  **(Администрация Комсомольского муниципального района)** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Комсомольского муниципального района Срок реализации 2024 | | | | | |
| 2.1.1. | Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения» | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения:  - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.; обеспечение условий для отдыха и спорта:  - устройство детских и спортивных площадок;  обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: - устройство пандусов | | | Увеличение доли реализованных проектов | |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспеченияя | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа** (ведомственная программа) всего,  в том числе: | **4 059 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 059 346,41** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:\* | **4 059 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 059 346,41** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **453 606,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **504 916,84** |
| - областной бюджет\* | **3 367 998,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 367 998,87** |
| - ТОС\* | **198 117,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198 117,58** |
| - ИП\* | **39 623,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 623,52** |
| **Муниципальные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов** | **3 962 351,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 962 351,61** |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **3 962 351,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 962 351,61** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | **3 962 351,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 962 351,61** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **356 611,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **356 611,64** |
| - областной бюджет\* | **3 367 998,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 367 998,87** |
| - ТОС\* | **198 117,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198 117,58** |
| - ИП\* | **39 623,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 623,52** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, пер.2 Луговой, вблизи д.2) | **1 176 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 176 000,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | **1 176 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 176 000,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **105 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 840,00** |
| - областной бюджет\* | **999 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **999 600,00** |
| - ТОС\* | **58 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58 800,00** |
| - ИП\* | **11 760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 760,00** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул.40 лет Октября у д.19а) | **699 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **699 720,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | **699 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **699 720,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **62 974,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62 974,80** |
| - областной бюджет\* | **594 762,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **594 762,00** |
| - ТОС\* | **34 986,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 986,00** |
| - ИП\* | **6 997,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 997,20** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул.Чкалова, д.1) | **707 478,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707 478,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | **707 478,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707 478,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **63 673,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63 673,02** |
| - областной бюджет\* | **601 356,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **601 356,30** |
| - ТОС\* | **35 373,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 373,90** |
| - ИП\* | **7 074,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 074,78** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: зона отдыха в Парке железнодорожников, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул.40 лет Октября, вблизи д.№ 34) | **531 733,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531 733,61** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | **531 733,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531 733,61** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **47 856,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 856,02** |
| - областной бюджет\* | **451 973,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **451 973,57** |
| - ТОС\* | **26 586,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 586,68** |
| - ИП\* | **5 317,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 317,34** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Колганова, вблизи д.№ 38) | **847 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **847 420,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | **847 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **847 420,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **76 267,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 267,80** |
| - областной бюджет\* | **720 307,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **720 307,00** |
| - ТОС\* | **42 371,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 371,00** |
| - ИП\* | **8 474,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 474,20** |
| **Ведомственные проекты** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения»** | **96 994,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 994,80** |
| Разработка проектно-сметной (сметной) документации по благоустройству общественной территории, проведение государственной экспертизы и авторского надзора, строительного контроля | 96 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 994,80 |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 96 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 994,80 |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 96 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 994,80 |
| - областной бюджет\* |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта | Срок предоставления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество реализованных проектов | шт. | 01.01.2024-31.12.2024 | Алгоритм формируется исходя из реестра дворовых территорий, требующих благоустройства | Количество проектов, требующих реализации | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр проектов | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |
| 2 | Доля реализованных проектов от общего количества | % | 01.01.2024-31.12.2024 | Алгоритм формируется исходя из реестра дворовых территорий, требующих благоустройства | Количество проектов, требующих реализации | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр проектов | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Комсомольского

городского поселения»

**Порядок аккумулирования и расходования средств**

**заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием**

**Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными [постановлениемHYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/556184998" Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710](http://docs.cntd.ru/document/556184998), Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 N 114/ПР, постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 N 337-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий Комсомольского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка:

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под представителем заинтересованных лиц понимается физическое или юридическое лицо, определенное решениями общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству, оформленными протоколами общего собрания собственников (далее - Представитель заинтересованных лиц).

1.3.3. Под формой финансового участия заинтересованных лиц понимается:  
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий;

1.3.4. Под формой трудового участия заинтересованных лиц понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;  
- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

**2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц**

2.1. Условия о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального, дополнительного перечней работ определяются решением Правительства Ивановской области, либо решением исполнительного органа местного самоуправления Комсомольского городского поселения при предоставлении ему Правительством Ивановской области соответствующих полномочий.

.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Для ТОС

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется членами Территориального общественного самоуправления (ТОС) в соответствии с решением собрания граждан, общественная территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.

2.3. Финансовое (трудовое) участие членов ТОС в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет комитета Территориального общественного самоуправления. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству общественной территории.

2.6. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

2.7. Документами, подтверждающими финансовое участие заинтересованных лиц, являются копии платежных поручений о перечислении средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц; отчет Представителя заинтересованных лиц о проведении мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие участие заинтересованных лиц, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).  
2.8. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, представляются в администрацию Комсомольского муниципального района в течение 30 календарных дней после проведения мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.

**3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц**

3.1. На территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий, является Администрация Комсомольского муниципального района (далее – Администрация).

3.2. На основании предложений заинтересованных лиц, представленных в Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района в порядке, предусмотренном распоряжением Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы» Администрация Комсомольского муниципального района заключает соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) по форме согласно приложению к настоящему Порядку с Представителем заинтересованных лиц, определенном протоколом общего собрания собственников, принявших решение о благоустройстве общественной территории.

В Соглашении обязательно определяется порядок расходования и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон Соглашения.

3.3. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает перечисление денежных средств от заинтересованных лиц на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в срок, указанный в Соглашении.

3.4. Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, осуществляется Администрацией Комсомольского муниципального района как главным администратором доходов бюджета Комсомольского городского поселения на счете доходов, по коду администратора 06211715030130000150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений», с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации подпрограммы. Средства, поступившие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются соглашением о финансовом участии заинтересованных лиц.

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенных в проект благоустройства общественной территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий,

включенных в проект благоустройства общественной территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенного Соглашения с Представителем заинтересованных лиц.

3.6. Администрация обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, по реквизитам, указанным в Соглашении, заключенном с Представителем заинтересованных лиц, в срок до 1 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств в результате определения подрядчика (исполнителя) конкурентными способами;

- неисполнения работ по благоустройству общественной территории по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация Комсомольского муниципального района.

Приложение к Порядку

Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц

г. Комсомольск                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

    Администрация Комсомольского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

действующего  от  имени  заинтересованных лиц на основании протокола общего собрания N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (для физических лиц указывается паспорт, серия, номер, дата и кем выдан;

для юридических лиц указывается учредительный документ)

(далее  -  Представитель заинтересованных лиц),

вместе именуемые "Стороны", заключили  настоящее  соглашение  о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) о нижеследующем:

**1. Предмет Соглашения**

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по аккумулированию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ по благоустройству общественных территорий Комсомольского городского поселения, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (собственников зданий, сооружений), расположенных в границах общественных территории, подлежащей благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.

1.2. Место расположения общественной территории, подлежащей благоустройству: Ивановская область, Комсомольский район, г. Комсомольск,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Представитель заинтересованных лиц обязан в срок не позднее окончания текущего года перечислить на лицевой счет Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, средства заинтересованных лиц в размере \_\_\_\_\_ процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

2.2. В случае если денежные средства в полном объеме и (или) в срок, установленные п. 2.1 настоящего Соглашения, не будут перечислены на лицевой счет Администрации, работы по благоустройству общественной территории выполнению не подлежат.  
2.3. Администрация обязана:

2.3.1. Направить поступившие по настоящему Соглашению средства на выполнение минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечней работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно сметному расчету.  
2.3.2. Обеспечить возврат остатков аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, по реквизитам, указанным в Соглашении, в срок до 1 мая текущего финансового года при условии:  
- экономии денежных средств в результате определения подрядчика (исполнителя) конкурентными способами (пропорционально доле финансового участия заинтересованных лиц);

- неисполнения работ по благоустройству общественной территории по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

**3. Порядок расходования**

3.1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на оплату минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенных в проект благоустройства общественной территории.

3.2. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по благоустройству в отношении иных общественных территорий.

**4. Срок действия Соглашения**

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 20\_\_\_ года.

4.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Соглашения.

**5. Порядок разрешения споров**

5.1. Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. Прочие условия**

6.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными лишь при условии, что они совершены письменно и подписаны обеими сторонами.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или изменено по взаимному согласию сторон.

6.5. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты Сторон** |  |
| Для физических лиц: | Исполнитель:  Наименование юридического лица |
| Представитель заинтересованных лиц:  Ф.И.О.  Дата рождения:  Паспорт:  серия, номер, кем выдан, дата выдачи  ИНН:  Адрес регистрации:  Платежные реквизиты:  Наименование учреждения Банка России, БИК  Расчетный счет | Юридический и почтовый адрес:  ОГРН, ОКТМО:  ИНН/КПП:  Платежные реквизиты:  Наименование учреждения Банка России, БИК  Расчетный счет  Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет  Лицевой счет |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |
| Для юридических лиц: | Исполнитель: |
| Наименование юридического лица:  Юридический и почтовый адрес:  ОГРН, ОКТМО:  ИНН/КПП:  Платежные реквизиты:  Наименование учреждения Банка России, БИК  Расчетный (корреспондентский) счет | Юридический и почтовый адрес:  ОГРН, ОКТМО:  ИНН/КПП:  Платежные реквизиты:  Наименование учреждения Банка России, БИК  Расчетный счет  Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет  Лицевой счет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |