****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155150, Ивановская область, г. Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,  ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: [admin.komsomolsk@mail.ru](mailto:admin.komsomolsk@mail.ru) | | | | | | | | | |
|  | « | 19 | » | 12 | 2023 г. № | 321 |  |  |

**Об утверждении муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»**

(в редакции постановления Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Комсомольского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области № 17 от 20.01.2023 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области».
3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области» считать расходным обязательством Комсомольского муниципального района Ивановской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района, начальника Управления земельно-имущественных отношений Кротову Н.В.

**Глава Комсомольского**

**муниципального района О. В. Бузулуцкая**

Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от 19.12.2023 № 321

(в редакции постановления Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от \_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере муниципальной программы.**

**Оценка текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы:**

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы:

**Направление 1** «Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского муниципального района».

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановской области. На содержании находится 100% автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием, его уборка (зимой –обработка противогололедными материалами), дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включается устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них.

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на 2023 год характеризуется следующими показателями:

- 41,5 % существующих автомобильных дорог местного значения вне границ городского поселения не имеют твердого покрытия (асфальт, щебень);

- не отвечают нормативным требованиям 29,8% автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения;

С целью обеспечения нормативного состояния автомобильных дорог Комсомольского муниципального района Ивановской области Администрацией Комсомольского муниципального района осуществляется постоянный контроль качества выполнения работ подрядными организациями. Для повышения уровня качества дорожных работ ежегодно проводятся контрольные мероприятия по участкам дорог, в отношении которых установлены гарантийные обязательства.

**Направление 2** «Поддержка общественного транспорта Комсомольского муниципального района»

Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая составная часть инфраструктуры района.

Муниципальные регулярные перевозки в Комсомольском муниципальном районе осуществляются в соответствии с заключенными договорами на право осуществления перевозок пассажиров на муниципальных регулярных маршрутах автомобильным транспортом, утвержденными расписаниями маршрутов и правилами организации пассажирских перевозок. Привлечение юридических и физических лиц к организации регулярных перевозок производится на конкурсной основе в соответствии с Положением о порядке проведения открытого конкурса на предоставление права осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярного сообщения. Договор об организации регулярных перевозок заключается с юридическим или физическим лицом, признанным победителем конкурса.

В 2020-2022 годах победителем конкурса на предоставление права осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам являлся МУП «Рынок».

Наиболее сложной проблемой в обеспечении транспортного обслуживания населения в Комсомольском муниципальном районе является большая отдаленность населенных пунктов (а, следовательно, высокие затраты на топливо) при малом количестве пассажиров (следовательно низкий доход от продажи билетов).

В целях социальной защиты населения и доступности транспортных средств администрацией Комсомольского муниципального района утверждается тариф на 1 пассажиро/км пробега.

При утверждении тарифа решаются задачи по ограничению предельных уровней тарифов в целях обеспечения доступности услуг для большинства населения, обеспечивается в интересах пользователей транспортных услуг разумная стабильность тарифов.

Доходы перевозчика от эксплуатации транспорта при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения по муниципальным регулируемым маршрутам на основании утвержденного тарифа не покрывают его расходов. Соответственно деятельность транспортного предприятия является убыточной.

Разница в тарифах, возмещаемая за счет средств бюджета муниципального района, является разницей между экономически обоснованным тарифом на транспортные услуги (рассчитывается перевозчиком на основании калькуляции на 1 пассажиро/км.пробега) и тарифом на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, утвержденным Администрацией Комсомольского муниципального района.

Реализация программы позволит сохранить количество маршрутов и рейсов по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району , доступность предоставляемых услуг для всех слоев населения , включая малообеспеченных, установить контроль за нахождением транспортных средств на линии, объёмом перевозок и соблюдением расписания движения автобусов.

Программа призвана обеспечить выполнение вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Комсомольского района.

В целях реализации вопросов местного значения на территории Комсомольского муниципального района по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района Администрация Комсомольского муниципального района:

1) утверждает (согласовывает на уровне поселений, входящих в состав Комсомольского муниципального района) маршруты и графики движения транспорта на территории района;

2) привлекает на договорных началах к транспортному обслуживанию населения перевозчиков;

3) организует введение новых маршрутов и (или) изменение существующих;

4) принимает меры для организации движения автобусов на маршрутах по утвержденному расписанию;

5) выступает муниципальным заказчиком в сфере пассажирских перевозок согласно положении о порядке проведения открытого конкурса на предоставлении права осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

6) осуществляет контроль за работой транспорта и обслуживанием пассажиров на территории района.

Администрация Комсомольского муниципального района обладает также иными полномочиями, определенными действующими нормативными правовыми актами, и правами по изменению или расторжению ранее заключенных договоров с перевозчиками.

Реализация предусмотренных программой задач и мероприятий осуществляется на основе:

– муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Комсомольского муниципального района, заключенного между Администрацией Комсомольского муниципального района и перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки, определенным решением конкурсной комиссии по итогам проведения открытого конкурса;

– порядка предоставления и расходования субсидии, выделяемой из районного бюджета на возмещение убытков, возникших вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах автомобильного транспорта.

Субсидия в целях возмещения части затрат (Sсубс), предоставляемая за счет средств бюджета муниципального района, является разницей между расчетным доходом перевозчика (Dрасч , исходя из тарифа за одну поездку) и ожидаемого дохода перевозчика (Dожид, исходя из фактического объема перевезенных пассажиров):

• Sсубс= Dрасч - Dожид

Ожидаемый доход перевозчика зависит от протяженности маршрута (Lпр), утвержденного предельного максимального тарифа (Tтар) и фактического объема перевезенных пассажиров (Vфакт):

Dожид= (Lпр)х(Tтар)х(Vфакт)

В свою очередь, расчетный доход перевозчика определяется исходя из протяженности маршрута (Lпр), утвержденного предельного максимального тарифа (Tтар) и максимально возможного количества перевезенных пассажиров(Vмакс):

Dрасч=(Lпр)х(Tтар)х(Vмакс),где (Vмакс)=N(количество рейсов)хМ(вместимость автобуса)

Администрация Комсомольского муниципального района перечисляет субсидии в соответствии с предоставленными документами на финансирование, кассовым планом и лимитами бюджетных обязательств на счет Предприятия – перевозчика пассажиров с лицевого счета Администрации Комсомольского муниципального района, открытого в Комсомольском отделении УФК по Ивановской области, в пределах средств предусмотренных в бюджете Комсомольского муниципального района.

**Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы).**

Основными целями Программы являются развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области

«Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Витковская Мария Сергеевна - начальник земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Коковин Михаил Владимирович – консультант отдела строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области |
| Срок реализации | Этап 1 – 2016-2023  Этап 2 – 2024 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Сохранение состояния сети автомобильных дорог общего  пользования на нормативном уровне.  Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в обеспечении пассажирскими перевозками в границах Комсомольского муниципального района |
| Направления муниципальной программы | **Направление 1** «Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего  пользования местного значения Комсомольского муниципального района»  **Направление 2** Поддержка общественного транспорта  Комсомольского муниципального района |
| Объемы финансового обеспечения | Всего по муниципальной программе 210 205 550,98 рублей |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Комсомольского муниципального района | **Сохранение, развитие и обеспечение работоспособности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **Показатели стратегической цели:**  Показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативных требованиям  Показатель 2:Сохранение количества маршрутов и рейсов по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району |

2. Показатели муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение  2023 год | Значение показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»  1. Сохранение состояния сети автомобильных дорог общего пользования на нормативном уровне. . | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения | % | 29,8 | 29,2 | 28,7 | 28,1 | 27,7 | 27,3 | 26,9 | 26,5 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. № 208 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района Ивановской области до 2030 года» | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Комсомольского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом |
|  | Цель муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»  2. Удовлетворение потребностей населения в обеспечении пассажирскими перевозками в границах Комсомольского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество маршрутов и рейсов по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. № 208 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района Ивановской области до 2030 года» | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Комсомольского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом |

3.Перечень структурных элементов муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Направление «Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего**  **пользования местного значения Комсомольского муниципального района»** | | |
| 1 | **Ведомственный проект «Дорожный фонд» (Витковская Мария Сергеевна - куратор)** | | |
| Ответственный за реализацию - Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | | Срок реализации - 2024 – 2030 гг. | |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения (Межбюджетные трансферты) | Перечислены трансферты | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | Перечислены средства | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3. | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов» | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая в с. Писцово Комсомольского района | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская с. Писцово Комсомольского района Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.3. | Ремонт автомобильной дороги д. Бутово Комсомольский район Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.4. | Ремонт автомобильной дороги с. Седельницы Комсомольский район Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.5. | Ремонт автомобильных дорог "Михеево-Цыпышево, Цыпышево-Яново" Комсомольский район Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая с. Новая Усадьба Комсомольский район Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.7. | Ремонт участка автомобильной дороги с. Никольское, Комсомольский район Ивановская область | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Техническая с. Октябрьский Комсомольский район Ивановская область | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.9. | Ремонт ул. Ленина в с. Подозерский в Комсомольском районе Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.10 | Ремонт автомобильной дороги «подъезд к с. Афанасьево» (2 этап) Комсомольского района Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.11 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к животноводческому комплексу СПК «Подозерский» Комсомольского района Ивановской области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
| 1.3.12 | Ремонт автомобильной дороги в д. Коромыслово Комсомольский район Ивановская область (в три этапа) | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения |
|  | **Направление «Поддержка общественного транспорта Комсомольского муниципального района»** | | |
| 2 | **Ведомственный проект «Поддержка общественного транспорта Комсомольского муниципального района» (Новикова Ирина Геннадьевна - куратор)** | | |
| Ответственный за реализацию - Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | | Срок реализации: 2024 – 2030 гг. | |
| 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах Комсомольского муниципального района | Количество маршрутов и рейсов по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах Комсомольского муниципального района |

4.Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:** | 50 627 689,65 | 48 287 948,89 | 55 644 956,22 | 55 644 956,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 205 550,98 |
| **бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет Комсомольского муниципального района** | 29 088 712,03 | 33 691 378,94 | 40 588 951,95 | 40 588 951,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 957 994,87 |
| **- областной бюджет** | 21 538 977,62 | 14 596 569,95 | 15 056 004,27 | 15 056 004,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 247 556,11 |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Ведомственный проект «Дорожный фонд» (всего), в том числе: | 45 046 006,45 | 44 822 439,10 | 51 205 964,03 | 51 205 964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 280 373,61 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Комсомольского муниципального района | 23 507 028,83 | 30 225 869,15 | 36 149 959,76 | 36 149 959,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 032 817,50 |
| - областной бюджет | 21 538 977,62 | 14 596 569,95 | 15 056 004,27 | 15 056 004,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 247 556,11 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект «Поддержка общественного транспорта Комсомольского муниципального района» | 5 581 683,20 | 3 465 509,79 | 4 438 992,19 | 4 438 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 925 177,37 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Комсомольского муниципального района | 5 581 683,20 | 3 465 509,79 | 4 438 992,19 | 4 438 992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 925 177,37 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  1 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения | % | 01.01.2024-31.12.2030 | K=Lнеотв/Lобщ\*100  Алгоритм формируется исходя из фактического отношения протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения | Lнеотв- протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям (км)  /Lобщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения (км) | Данные формируются главным администратором доходов | Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ городского поселения | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | До 01 марта года следующего за отчетным |
|  | Количество маршрутов и рейсов по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району | шт. | 01.01.2024-31.12.2030 | Алгоритм формируется исходя из фактического количества выполняемых маршрутов |  | Данные формируются главным администратором доходов | Маршруты и рейсы по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | До 01 марта года следующего за отчетным |