****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

 **КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |
|  | « | 28 | » | 12 | 2024г. № | 355 |  |  |

**О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 26.12.2023г. №329 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

 В соответствии с постановлениями Администрации Комсомольского муниципального района от 21.04.2023 г. №117 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района, от 03.05.2023 г. № 124 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» Администрация Комсомольского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 26.12.2023 № 329 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в

 «Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области Новикову И.Г.

**Глава Комсомольского**

**муниципального района: О.В. Бузулуцкая**

 Приложение к постановлению

 Администрации Комсомольского

 муниципального района

 от « 28 » 12 2024 г. № 355

 Приложение к постановлению

 Администрации Комсомольского

 муниципального района

 от «26 » 12 2023 г. № 329

**Муниципальная программа Комсомольского городского поселения**

**«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

**Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере формирования современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения.**

**Благоустройство дворовых территорий Комсомольского городского поселения**

* 1. В настоящее время состояние дворовых и общественных территорий Комсомольского городского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. На территории многих пространств отсутствуют освещение, парковочные места, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Неухоженность общественных пространств негативно влияет на качество жизни населения города Комсомольск. В городе дворовые территории многоквартирных домов в основной своей массе имеют всего 1 - 2 вида благоустройства, например, асфальтовое покрытие территории, урны, скамейки и т.д., или не благоустроены совсем. В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" благоустраиваются общественные территории, территории, реализованные в рамках инициативных проектов. Благоустроенные территории были отобраны по результатам участия жителей города в конкурсных отборах и имеют приоритетное значение для жителей города Комсомольск.
	2. К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

* 1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, указан в приложении к подпрограмме. Очередность благоустройства дворовых территорий определяется общественной комиссией исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу при условии их соответствия установленным требованиям и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами общественной Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Администрации Комсомольского муниципального района в сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента его подписания. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и дополнительного перечня работ.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории:

- расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Комсомольск, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству реализуется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только:

а) при условии трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

б) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома

1.3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется главным администратором доходов бюджета на счете доходов, по кодам администратора, с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации подпрограммы. Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Контроль за целевым расходованием указанных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством.

Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы должно быть осуществлено не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

* 1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, включает в себя следующие этапы:

1) Разработка дизайн-проектов.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается заинтересованными лицами за счет собственных средств на этапе подачи заявок на участие в подпрограмме. Дизайн-проект должен содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2) Обсуждение дизайн-проектов. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3) Согласование и утверждение дизайн-проектов. Уполномоченное общим собранием собственников помещений многоквартирного дома лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей для дальнейшего его утверждения.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается общественной комиссией.

**Благоустройство общественных мест** и **мест массового отдыха населения Комсомольского городского поселения**

1. Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением задачи - повышение уровня благоустройства общественных территорий за счет благоустройства наиболее посещаемой общественной территории. Под комплексным благоустройством общественной территории понимается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. В комплекс работ входит проведение таких мероприятий, как ремонт асфальтового покрытия территорий, обеспечение освещения, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, установка малых архитектурных форм, озеленение территорий, цветочное оформление, а также иные виды работ.

 Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы, определенный по результатам инвентаризации общественных территорий, указан в приложении 2 к настоящей программе.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется с учетом общественного обсуждения, в соответствии с утвержденным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения".

Мероприятия по благоустройству общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Комсомольск при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

1. Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий.

Реализация мероприятия предусматривает:

- разработку проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий, - корректировку ранее разработанной проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий,

- выполнение проектно-изыскательских работ,

- сбор исходно-разрешительной документации,

- выполнение дизайн-проектов и иной проектно-технической документации,

- выполнение работ, оказание услуг в целях разработки и (или) корректировки проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий,

- проведение экспертизы проектной (в случаях, когда проведение экспертизы является обязательным) и сметной документации.

Необходимым условием реализации программы является:

* проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Комсомольского городского поселения;
* проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых проводятся в рамках настоящей Программы.
* благоустройство не позднее 2030 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления (адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года приведен в приложении N 3 к муниципальной программе);
* заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2030 года (мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года приведены в приложении N 4 к муниципальной программе).

 Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Комсомольского городского поселения, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

* случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
* случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
* случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Приложение

 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Комсомольского

городского поселения»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Комсомольского городского поселения**

 **«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Срок реализации | Этап I: 2018-2023Этап II: 2024-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1.Формирование комфортной городской среды |
| Направления муниципальной программы | 1. Формирование комфортной городской среды2. Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения |
| Объемы финансового обеспечения | Всего по муниципальной программе – **7 401 369,73** рублей. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Комсомольского муниципального района | 1.Количество реализованных проектов2.Доля реализованных проектов от общего количества. |

**2. Показатели муниципальной программы Комсомольского городского поселения** «**Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Значение показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»1. Формирование комфортной городской среды
 |
| 1.1. | Количество реализованных проектов | шт. | 0 | 5 | 6\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Увеличение благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. | Доля реализованных проектов от общего количества  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий.  |

**3.Перечень структурных элементов муниципальной программы** **Комсомольского городского поселения** «**Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление «Формирование комфортной городской среды.»** |
| 1.1. | **Муниципальный проект** «**Формирование комфортной городской среды.»****(Администрация Комсомольского муниципального района)** |
|   | Ответственный за реализацию: Администрация Комсомольского муниципального района | Срок реализации 2024 |
|  1.1.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения:- асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;обеспечение условий для отдыха и спорта:- устройство детских и спортивных площадок;обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: - устройство пандусов | Увеличение доли реализованных проектов |
| 2. | **Направление «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения»** |
| 2.1. | **Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения»****(Администрация Комсомольского муниципального района)** |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Комсомольского муниципального района Срок реализации 2024 |
| 2.1.1. | Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения» | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения:- асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;обеспечение условий для отдыха и спорта:- устройство детских и спортивных площадок;обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: - устройство пандусов | Увеличение доли реализованных проектов |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспеченияя | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей**  |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа** (ведомственная программа) всего, в том числе: | **5 626 093,93** | **1 775 275,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 401 369,73** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:\* | **5 626 093,93** | **1 775 275,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 401 369,73** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | **520 353,96** | **1 775 275,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 295 629,76** |
| - областной бюджет\* | **4 867 998,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 867 998,87** |
| - ТОС\* | **198 117,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198 117,58**  |
| - ИП\* | **39 623,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 623,52** |
| **Муниципальные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов** | **5 541 299,61** | **221 902,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 763 202,39** |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **5 541 299,61** | **221 902,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 763 202,39** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 5 541 299,61 | 221 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 763 202,39** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 435 559,64 | 221 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **657 462,42** |
| - областной бюджет\* | 4 867 998,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4 867 998,87** |
| - ТОС\* | 198 117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **198 117,58** |
| - ИП\* | 39 623,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **39 623,52** |
| Разработка проектной документации на благоустройство общественных территорий | 1 578 948,00 | 184 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 763 158,53** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 1 578 948,00 | 184 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 763 158,53** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 78 948,00 | 184 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **263 158,53** |
| - областной бюджет\* | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 500 000,00** |
| - ТОС\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - ИП\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0,00 | 37 692,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37 692,25** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 0,00 | 37 692,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37 692,25** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 0,00 | 37 692,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37 692,25** |
| - областной бюджет\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - ТОС\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - ИП\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, пер.2 Луговой, вблизи д.2) | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 176 000,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 176 000,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 105 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105 840,00** |
| - областной бюджет\* | 999 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **999 600,00** |
| - ТОС\* | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **58 800,00** |
| - ИП\* | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11 760,00** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул.40 лет Октября у д.19а) | 699 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **699 720,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 699 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **699 720,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 62 974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **62 974,80** |
| - областной бюджет\* | 594 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **594 762,00** |
| - ТОС\* | 34 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34 986,00** |
| - ИП\* | 6 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 997,20** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул.Чкалова, д.1) | 707 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **707 478,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 707 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **707 478,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 63 673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **63 673,02** |
| - областной бюджет\* | 601 356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **601 356,30** |
| - ТОС\* | 35 373,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35 373,90**  |
| - ИП\* | 7 074,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 047,78** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: зона отдыха в Парке железнодорожников, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул.40 лет Октября, вблизи д.№ 34)  | 531 733,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **531 733,61** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 531 733,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **531 733,61** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 47 856,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **47 856,02** |
| - областной бюджет\* | 451 973,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **451 973,57** |
| - ТОС\* | 26 586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26 586,68** |
| - ИП\* | 5 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 317,34** |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Колганова, вблизи д.№ 38) | 847 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **847 420,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 847 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **847 420,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 76 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **76 267,80**  |
| - областной бюджет\* | 720 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **720 307,00** |
| - ТОС\* | 42 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **42 371,00** |
| - ИП\* | 8 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8 474,20** |
| **Ведомственные проекты** | **84 794,32** | **1 553 373,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 638 167,34** |
| **Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения»** | **84 794,32** | **1 553 373,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 638 167,34** |
| Разработка проектно-сметной (сметной) документации по благоустройству общественной территории, проведение государственной экспертизы и авторского надзора, строительного контроля  | 84 794,32 | 1 553 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 638 167,34** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.:**\*** | 84 794,32 | 1 553 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 638 167,34** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения\* | 84 794,32 | 1 553 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 638 167,34** |
| - областной бюджет\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

**5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта | Срок предоставления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество реализованных проектов | шт. | 01.01.2024-31.12.2024 | Алгоритм формируется исходя из реестра дворовых территорий, требующих благоустройства  | Количество проектов, требующих реализации  | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр проектов | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |
| 2 | Доля реализованных проектов от общего количества  | % | 01.01.2024-31.12.2024 | Алгоритм формируется исходя из реестра дворовых территорий, требующих благоустройства | Количество проектов, требующих реализации | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр проектов | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |

Приложение 1

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Физическое состояние территории** |
| 1 | пер. Вокзальный, д.2, пер. Вокзальный, д.4 | Требуется благоустройство |
| 2 | пер. Луговой 2-й, д.2; ул. Чайковского, д.21 | Благоустроена |
| 3 | пер. Торговый, д.1, ул.Комсомольская, д. 4, ул.Советская д. 4,ул.Советская д.6 | Требуется благоустройство |
| 4 | пер. Торговый, д.3, пер. Торговый, д.5, ул. Советская, д. 8 | Требуется благоустройство |
| 5 | пер. Торговый, д.4, ул.Комсомольская, д.2 | Требуется благоустройство |
| 6 | пер. Школьный, д.1, пер. Школьный, д.3, пер. Школьный, д.5 | Требуется благоустройство |
| 7 | ул. ЖДВ, д.1 | Требуется благоустройство |
| 8 | ул. ЖДВ, д.3 | Требуется благоустройство |
| 9 | ул. ЖДВ, д.9 | Требуется благоустройство |
|  10 | ул. Зайцева, д.10 | Требуется благоустройство |
|  11 | ул. Зайцева, д.12 | Требуется благоустройство |
|  12 | ул. Зайцева, д.14 | Требуется благоустройство |
|  13 | ул. Зайцева, д.18 | Требуется благоустройство |
|  14 | ул. Зайцева, д.20 | Требуется благоустройство |
|  15 | ул. Зайцева, д.20а, ул. Зайцева22а | Требуется благоустройство |
|  16 | ул. Зайцева, д.22 | Требуется благоустройство |
|  17 | ул. Зайцева, д.24 | Требуется благоустройство |
|  18 | ул. Зайцева, д.26 | Требуется благоустройство |
|  19 | ул. Зайцева, д.28 | Требуется благоустройство |
|  20 |  ул. Зайцева, д.30 | Требуется благоустройство |
|  21 | ул. Зайцева, д.32 | Требуется благоустройство |
|  22 | ул. Зайцева, д.34 | Требуется благоустройство |
|  23 | ул. Зайцева, д.5 | Требуется благоустройство |
|  24 | ул. Зайцева, д.8 | Требуется благоустройство |
|  25 | ул. Колганова, д.10 | Требуется благоустройство |
|  26 |  ул. Колганова, д.3 | Требуется благоустройство |
|  27 |  ул. Колганова, д.36 | Благоустроена |
|  28 | ул. Колганова, д.38 | Требуется благоустройство |
|  29 | ул. Колганова, д.5 | Требуется благоустройство |
|  30 | ул. Колганова, д.7, ул.Пионерская, д. 24, ул.Тельмана д. 2, ул.Тельмана д.4 | Требуется благоустройство |
|  31 | ул. Комсомольская, д.1 | Требуется благоустройство |
|  32 |  ул. Комсомольская, д.3 | Требуется благоустройство |
|  33 | ул. Ленина, д.28 | Требуется благоустройство |
|  34 | ул. Люлина, д.1 | Требуется благоустройство |
| 35 | ул. Люлина, д.10 | Требуется благоустройство |
| 36 |  ул. Люлина, д.11 | Требуется благоустройство |
|  37 |  ул. Люлина, д.12 | Требуется благоустройство |
| 38 |  ул. Люлина, д.18 | Требуется благоустройство |
| 39 | ул. Люлина, д.2 | Требуется благоустройство |
| 40 | ул. Люлина, д.20 | Требуется благоустройство |
| 41 |  ул. Люлина, д.22 | Требуется благоустройство |
| 42 |  ул. Люлина, д.24 | Требуется благоустройство |
| 43 | ул. Люлина, д.26 | Требуется благоустройство |
| 44 |  ул. Люлина, д.3 | Требуется благоустройство |
| 45 | ул. Люлина, д.34 и ул. Люлина, д.34а | Благоустроена |
| 46 | ул. Люлина, д.4 | Требуется благоустройство |
| 47 | ул. Люлина, д.5 | Требуется благоустройство |
| 48 | ул. Люлина, д.6 | Требуется благоустройство |
| 49 | ул. Люлина, д.8 | Требуется благоустройство |
| 50 | ул. Люлина, д.9 | Требуется благоустройство |
| 51 | ул. Октябрьская, д.11 | Требуется благоустройство |
| 52 |  ул. Первомайская, д.10 | Благоустроена |
| 53 | ул. Первомайская, д.11 | Благоустроена |
| 54 | ул. Первомайская, д.9 | Требуется благоустройство |
| 55 |  ул. Пионерская, д.10 | Требуется благоустройство |
| 56 | ул. Пионерская, д.11 | Требуется благоустройство |
| 57 | ул. Пионерская, д.12 | Требуется благоустройство |
| 58 | ул. Пионерская, д.13 | Требуется благоустройство |
| 59 | ул. Пионерская, д.14 | Требуется благоустройство |
| 60 |  ул. Пионерская, д.4а | Требуется благоустройство |
| 61 | ул. Пионерская, д.8а, корп.1.2 | Требуется благоустройство |
| 62 |  ул. Попова, д.1 | Требуется благоустройство |
| 63 | ул. Попова, д.2 | Требуется благоустройство |
| 64 |  ул. Попова, д.3 | Требуется благоустройство |
| 65 | ул. Попова, д.4 | Требуется благоустройство |
| 66 | ул. Садовая, д.7а | Требуется благоустройство |
| 67 | ул. Свердлова, д.5, ул. Свердлова, д.7, ул. Свердлова, д.9, ул. Свердлова, д.11 | Требуется благоустройство |
| 68 | Свердлова 3, пер.2 -ой луговой, д. 1 | Требуется благоустройство |
| 69 | ул. Советская, д.1 | Требуется благоустройство |
| 70 | ул. Советская, д.14 | Требуется благоустройство |
| 71 | ул. Советская, д.4 | Требуется благоустройство |
| 72 | ул. Советская, д.6 | Требуется благоустройство |
| 73 | ул. Советская, д.7 | Требуется благоустройство |
| 74 | ул. Советская, д.9 | Требуется благоустройство |
| 75 | ул. Спортивная, д.1 | Требуется благоустройство |
| 76 | ул. Спортивная, д.3 | Требуется благоустройство |
| 77 | ул. Спортивная, д.4, ул. Спортивная, д.6 | Требуется благоустройство |
| 78 | ул. Спортивная, д.5 | Требуется благоустройство |
| 79 | ул. Спортивная, д.8 | Требуется благоустройство |
| 80 | ул. Текстильная, д.1,ул. Текстильная, д.3,ул.Текстильная, д.5, ул.Текстильная, д.7 | Требуется благоустройство |
| 81 | ул.Текстильная, д.2, ул.Текстильная, д.4,ул.Текстильная, д.6, ул. Текстильная, д.8 | Требуется благоустройство |
| 82 | ул. Чайковского, д.15 | Требуется благоустройство |
| 83 | ул. Чайковского, д.16 | Требуется благоустройство |
| 84 |  ул. Чайковского, д.17 | Требуется благоустройство |
| 85 | ул. Чайковского, д.22 | Требуется благоустройство |
| 86 |  ул. Чайковского, д.34 | Благоустроена |
| 87 | ул. Чайковского, д.36, ул. Чайковского, д.38, ул. Чайковского, д.40 | Благоустроена |
| 88 | ул. Чайковского, д.42 | Благоустроена |
| 89 | ул. Чкалова, д.2 | Благоустроена |
| 90 | ул. 40 лет Октября, д.1 | Требуется благоустройство |
| 91 |  ул. 40 лет Октября, д.10а | Требуется благоустройство |
| 92 | ул. 40 лет Октября, д.11а | Требуется благоустройство |
| 93 | ул. 40 лет Октября, д.12 | Требуется благоустройство |
| 94 | ул. 40 лет Октября, д.12А | Требуется благоустройство |
| 95 | ул. 40 лет Октября, д.13, ул. 40 лет Октября, д.15 | Требуется благоустройство |
| 96 |  ул. 40 лет Октября, д.14 | Требуется благоустройство |
| 97 | ул. 40 лет Октября, д.16 | Требуется благоустройство |
| 98 | ул. 40 лет Октября, д.18 | Требуется благоустройство |
| 99 | ул. 40 лет Октября, д.2 | Требуется благоустройство |
| 100 | ул. 40 лет Октября, д.20 | Требуется благоустройство |
| 101 | ул. 40 лет Октября, д.22 | Требуется благоустройство |
| 102 |  ул. 40 лет Октября, д.28 | Требуется благоустройство |
| 103 |  ул. 40 лет Октября, д.30, ул. 40 лет Октября, д.32, ул. 40 лет Октября, д.34 | Требуется благоустройство |
| 104 | ул. 40 лет Октября, д.4 | Требуется благоустройство |
| 105 | ул. 40 лет Октября, д.8а | Требуется благоустройство |

 **(с учетом их физического состояния)**

 \*Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы, может актуализироваться по итогам инвентаризации.

Приложение 1.1

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

 1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок)

 2. Обеспечение освещения дворовых территорий

 3. Установка скамеек

 4. Установка урн для мусора

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

 1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок

 2. Озеленение дворовых территорий

 3. Оборудование автомобильных парковок

 4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного

 хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством

 ограждения и твердого основания

Приложение 1.2

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица | Единичная расценка, руб. |
| Строительство внутриквартального дворового проезда, автомобильной парковки |  1кв. м | Без бордюра1942 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автомобильной парковки |  1кв. м | 1443 |
| Строительство тротуара, пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 1493 |
| Ремонт тротуара, пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 1200 |
| Установка бортового камня | 1 п. м. | 1129 |
| Установка поребрика | 1 п. м. | 865 |
| Стоимость скамьи | 1 шт. | 5000 |
| Установка скамьи | 1 шт. | 1000 |
| Стоимость урны | 1 шт. | 3000 |
| Установка урны | 1 шт. | 600 |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 6000 |
| Стоимость уличного освещения по опорам | 1 п. м. | 2500 |
| Стоимость уличного освещения по стене дома | 1 п. м. | 1200 |

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ**

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки горки | шт. | 2125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Горка малая | шт. | 28656 |
|  3 | Горка | шт. | 38570 |
| 4 | Горка большая | шт. | 43045 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 6-ти «вращающаяся платформа» | шт. | 3144 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» | шт. | 27429 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели | шт. | 4470 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качели | шт. | 13800 |
| 3 | Подвес | шт. | 6264 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки-балансир | шт. | 1276 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качалка-балансир «малая» | шт. | 12120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования | шт. | 2287 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование | шт. | 33807 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса | шт. | 5481 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Гимнастический комплекс | шт. | 41273 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы  | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт. | 4125 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт. | 43781 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт. | 2858 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт. | 18150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт. | 1685 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт. | 16301 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки теннисного стола | шт. | 3041 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Теннисный стол | шт. | 17666 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт. | 4705 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Песочница «кораблик» | шт. | 39640 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт. | 168005 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт. | 1700000 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Единичные расценки на озеленение |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | шт. | 1634 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2 | Каштан конский высотой 50-80 см |  | 1020 |
|  | Клен остролистный 100-150 см | шт. | 765 |
| 4 | Липа мелкозернистая 100-150 см | шт. | 1020 |
| 5 | Рябина обыкновенная 100-150 см | шт. | 918 |
| 6 | Сосна обыкновенная высота до 1 м | шт. | 1020 |
| 7 | Ель (смесь видов) высотой 0,5-1,0 м | шт. | 714 |

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер) | шт. | 25611 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1.1 мЗ | шт. | 17000 |
|  3 | Контейнер для мусора 0.75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт. | 5800 |

**Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 2 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ. 10см | мЗ | 1м2х0.1м | 117,00 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км)толщ. 10см | мЗ | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из пескатолщ. 10см | мЗ | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) толщ. 10см | мЗ | 1м2х0Лм | 162,00 |
| 6 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34т н | 212,0 |
| 8 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,0 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш. тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411.00 |
| 10 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м. | 1 | 222,00 |
| 11 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Приложение 2

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся**

 **в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих**

**благоустройству в период действия муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Физическое состояние территории** |
|  1 | Сквер по ул. Советская | Благоустроен (собственные средства) |
|  2 | Сквер по ул. Чкалова | Требуется благоустройство |
|  3 | Сквер предпринимателей | Требуется благоустройство |
|  4 | Парк Железнодорожников | Требуется благоустройство |
|  5 | Зона отдыха в Парке железнодорожников, вблизи д.№ 34 по ул.40 лет Октября  | Благоустроена |
|  6 | Сквер тружеников тыла  |  Благоустроен (собственные средства) |
|  7 | Территория по ул. Первомайская  |  Благоустроена |
|  8 | Устройство асфальтобетонного покрытия пер. Торговый к д. №8 | Требуется благоустройство |
|  9 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина | Благоустроено (собственные средства) |
| 10 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Октября и асфальтирование территории у детской площадки по ул. 40 лет Октября | Требуется благоустройство |
| 11 | Территория ул. Миловская | Требуется благоустройство |
| 11 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Зайцева | Требуется благоустройство |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия ул. Пионерская от д.2 до пересечения с ул. Зайцева | Благоустроено (собственные средства) |
| 13 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Советская от д/с №1 до пешеходного перехода | Благоустроено (собственные средства) |
| 14 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Спортивная вдоль д №18 | Требуется благоустройство |
| 15 | Устройство асфальтобетонного покрытия вдоль забора МКДОУ №1 "Радуга" с пер. Торговый до ул. Советская | Благоустроено (собственные средства) |
| 16 | Детский парк по ул. Пионерской | Благоустроен |
| 17 | Обустройство дополнительных зон отдыха в детском парке по ул. Пионерская | Требуется благоустройство |
| 18 | Устройство асфальтобетонного покрытия по пер. Почтовый | Благоустроено (собственные средства) |
| 19 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Колганова | Требуется благоустройство |
| 20 | Аллея славы ул. Чкалова | Требуется благоустройство |
| 21 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Люлина | Требуется благоустройство |
| 22 | Территория по ул. Пионерская | Требуется благоустройство |
| 23 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Свердлова | Требуется благоустройство |
| 24 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Советская | Требуется благоустройство |
| 25 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Спортивная | Требуется благоустройство |
| 26 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Спортивная-Пионерская  | Благоустроено (собственные средства) |
| 27 | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Пионерской у д.10 и д.12 | Благоустроено (собственные средства) |
| 28 | Тротуар по ул. Тельмана | Благоустроено (собственные средства) |
| 29 | Городская площадь по ул. 50 лет ВЛКСМ | Благоустроена |
| 30 | Городской пляж на реке Ухтохма | Требуется благоустройство |
| 31 | Сквер по ул. 40 лет Октября  | Требуется благоустройство |
| 32 | Памятник воинам, погибшим в Великой отечественной войне | Благоустроен (собственные средства) |
| 33 | Территория вблизи д.2по пер.2 Луговой | Благоустроена |
| 34 | Территория у д.19а по ул.40 лет Октября  | Благоустроена |
| 35 | Территория у д.1 по ул. Чкалова | Благоустроена |
| 36 | Территория вблизи д.№ 38 по ул. Колганова  | Благоустроена |
| 37 | Обелиск по ул. Чкалова | Требуется благоустройство |
| 38 | Воинское захоронение | Благоустроено (собственные средства) |
| 39 | Площадка для выгула собак | Благоустроена (собственные средства) |

**Общественная территория, нуждающаяся**

 **в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащая**

**благоустройству в период действия муниципальной программы на 2025г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Физическое состояние территории** | **Степень благоустройства** |
|  1 | Парк Железнодорожников, ул. 40 лет Октября |  Требуется благоустройство | Требуется благоустройство |

Приложение 3

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды на территории

Комсомольского городского поселения"

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками(пользователями)
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об**

**их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями правил**

**благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокипроведениямероприятия | Ожидаемыерезультаты | исполнители |
| 1 | Обследование территории частной застройки г. Комсомольск | до 31.08.2030 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков | Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района |
| 2 | Заключение соглашения о благоустройстве | до 31.12.2030 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков |

Приложение 4

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды на территории

Комсомольского городского поселения"

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кадастровый номер |
| 1 | г. Комсомольск ул. Советская, 3 |  |
| 2 | г. Комсомольск ул. Пионерская, 3 |  |

Приложение 5

 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Комсомольского

городского поселения»

**Порядок аккумулирования и расходования средств**

**заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием**

**Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными [постановлениемHYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/556184998" Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710](http://docs.cntd.ru/document/556184998), Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 N 114/ПР, постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 N 337-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий Комсомольского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка:

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под представителем заинтересованных лиц понимается физическое или юридическое лицо, определенное решениями общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству, оформленными протоколами общего собрания собственников (далее - Представитель заинтересованных лиц).

1.3.3. Под формой финансового участия заинтересованных лиц понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий;

1.3.4. Под формой трудового участия заинтересованных лиц понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;
- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

**2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц**

2.1. Условия о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального, дополнительного перечней работ определяются решением Правительства Ивановской области, либо решением исполнительного органа местного самоуправления Комсомольского городского поселения при предоставлении ему Правительством Ивановской области соответствующих полномочий.

.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Для ТОС

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется членами Территориального общественного самоуправления (ТОС) в соответствии с решением собрания граждан, общественная территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.

2.3. Финансовое (трудовое) участие членов ТОС в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района.

 В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

 Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет комитета Территориального общественного самоуправления. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству общественной территории.

2.6. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

2.7. Документами, подтверждающими финансовое участие заинтересованных лиц, являются копии платежных поручений о перечислении средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц; отчет Представителя заинтересованных лиц о проведении мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие участие заинтересованных лиц, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).
2.8. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, представляются в администрацию Комсомольского муниципального района в течение 30 календарных дней после проведения мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.

**3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц**

3.1. На территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий, является Администрация Комсомольского муниципального района (далее – Администрация).

3.2. На основании предложений заинтересованных лиц, представленных в Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района в порядке, предусмотренном распоряжением Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы» Администрация Комсомольского муниципального района заключает соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) по форме согласно приложению к настоящему Порядку с Представителем заинтересованных лиц, определенном протоколом общего собрания собственников, принявших решение о благоустройстве общественной территории.

В Соглашении обязательно определяется порядок расходования и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон Соглашения.

3.3. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает перечисление денежных средств от заинтересованных лиц на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в срок, указанный в Соглашении.

3.4. Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, осуществляется Администрацией Комсомольского муниципального района как главным администратором доходов бюджета Комсомольского городского поселения на счете доходов, по коду администратора 06211715030130000150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений», с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации подпрограммы. Средства, поступившие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются соглашением о финансовом участии заинтересованных лиц.

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенных в проект благоустройства общественной территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий,

включенных в проект благоустройства общественной территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенного Соглашения с Представителем заинтересованных лиц.

3.6. Администрация обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, по реквизитам, указанным в Соглашении, заключенном с Представителем заинтересованных лиц, в срок до 1 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств в результате определения подрядчика (исполнителя) конкурентными способами;

- неисполнения работ по благоустройству общественной территории по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация Комсомольского муниципального района.

Приложение к Порядку

Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц

г. Комсомольск                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

    Администрация Комсомольского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

действующего  от  имени  заинтересованных лиц на основании протокола общего собрания N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (для физических лиц указывается паспорт, серия, номер, дата и кем выдан;

для юридических лиц указывается учредительный документ)

(далее  -  Представитель заинтересованных лиц),

вместе именуемые "Стороны", заключили  настоящее  соглашение  о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) о нижеследующем:

**1. Предмет Соглашения**

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по аккумулированию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ по благоустройству общественных территорий Комсомольского городского поселения, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (собственников зданий, сооружений), расположенных в границах общественных территории, подлежащей благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.

1.2. Место расположения общественной территории, подлежащей благоустройству: Ивановская область, Комсомольский район, г. Комсомольск,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Представитель заинтересованных лиц обязан в срок не позднее окончания текущего года перечислить на лицевой счет Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, средства заинтересованных лиц в размере \_\_\_\_\_ процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

2.2. В случае если денежные средства в полном объеме и (или) в срок, установленные п. 2.1 настоящего Соглашения, не будут перечислены на лицевой счет Администрации, работы по благоустройству общественной территории выполнению не подлежат.
2.3. Администрация обязана:

2.3.1. Направить поступившие по настоящему Соглашению средства на выполнение минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечней работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно сметному расчету.
2.3.2. Обеспечить возврат остатков аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, по реквизитам, указанным в Соглашении, в срок до 1 мая текущего финансового года при условии:
- экономии денежных средств в результате определения подрядчика (исполнителя) конкурентными способами (пропорционально доле финансового участия заинтересованных лиц);

- неисполнения работ по благоустройству общественной территории по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

**3. Порядок расходования**

3.1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на оплату минимального и (или) дополнительного (нужное подчеркнуть) перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенных в проект благоустройства общественной территории.

3.2. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по благоустройству в отношении иных общественных территорий.

**4. Срок действия Соглашения**

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 20\_\_\_ года.

4.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Соглашения.

**5. Порядок разрешения споров**

5.1. Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. Прочие условия**

6.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными лишь при условии, что они совершены письменно и подписаны обеими сторонами.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или изменено по взаимному согласию сторон.

6.5. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты Сторон** |  |
| Для физических лиц: | Исполнитель:Наименование юридического лица |
| Представитель заинтересованных лиц:Ф.И.О.Дата рождения:Паспорт:серия, номер, кем выдан, дата выдачиИНН:Адрес регистрации:Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России, БИКРасчетный счет | Юридический и почтовый адрес:ОГРН, ОКТМО:ИНН/КПП:Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России, БИКРасчетный счетНаименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счетЛицевой счет |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| Для юридических лиц: | Исполнитель: |
| Наименование юридического лица:Юридический и почтовый адрес:ОГРН, ОКТМО:ИНН/КПП:Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России, БИКРасчетный (корреспондентский) счет | Юридический и почтовый адрес:ОГРН, ОКТМО:ИНН/КПП:Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России, БИКРасчетный счетНаименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счетЛицевой счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)М.П. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)М.П. |