****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

 **КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |
|  | « | 15 | » | 04 | 2025г. № | 99 |  |  |

**О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 10.10.2023г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

 В соответствии с постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 21.04.2023 г. №117 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района», постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 03.05.2023 г. № 124 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района», решением Совета Комсомольского городского поселения от 11.12.2023 № 195 «О бюджете Комсомольского городского поселение на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в актуальной редакции) Администрация Комсомольского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 10.10.2023г №263 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в «Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Комсомольского**

 **муниципального района: О.В. Бузулуцкая**

 Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от. 15 . 04 .2025 г. №99

Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского

муниципального района

от 10.10.2023г. № 263

**Муниципальная программа Комсомольского городского поселения**

**«Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

**Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, определяющими уровень жизни населения. Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области, не удовлетворяет на сегодняшний день потребности населения региона, поскольку не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик городов и поселков, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.

 По состоянию на 01.01.2024 года на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области расселению подлежат 9 многоквартирных домов, признанных в установленном действующим законодательством порядке аварийными и подлежащим сносу после 01.01.2017г., в которых расселяемая площадь жилых помещений составляет 4310,6 кв.м.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, решение которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и регионального уровней.

 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда позволит осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

 Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также обеспечить ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым в соответствии с действующим законодательством после 01.01.2017г.

**Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном**

**порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции**

**после 01 января 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес многоквартирного дома | Год постройки  | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (распоряжение Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области) |
| номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Люлина, д.18 | 1935 | № 92-Р | 29.06.2022 |
| 2 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Желдорветка, д.3 | 1950 | № 95-Р | 11.07.2022 |
| 3 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, д.15 | 1932 | № 39-Р | 05.04.2023 |
| 4 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.2 | 1960 | № 38-Р | 05.04.2023 |
| 5 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, пер. Школьный, д. 4 | 1964 | № 70-Р | 30.06.2023 |
| 6 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, д.11а | 2013 | № 86-Р ( в редакции распоряжения от 12.04.2024 №76-Р) | 05.09.2023 |
| 7 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.3 | 1970 | № 88-Р | 05.09.2023 |
| 8 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Кирова, д. 17а | 1982 | № 87-Р | 05.09.2023 |
| 9 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.8 | 1949 | № 117-Р | 25.12.2023 |
| 10 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.4 | 1955 | № 126-Р | 15.05.2024 |

**Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих**

**расселению в период действия Программы <\*>**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес многоквартирного дома | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей планируемых к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | Стоимость переселения граждан, руб. |
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе мероприятия: |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения. | Денежная компенсация за наем(поднаем)жилыхпомещений в многоквар-тирных домах, признанных аварийными | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего |  | 179 | 104 | 91,5 | 12,5 | 4421,3 | 3880,72 | 540,58 | 28 307 339,00 | 0,00 | 28 198 800,00 | 108 539,00 |  |
| 1 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Люлина, д.18 | 31.12. 2026 | 23 | 7 | 4,5 | 2,5 | 388,5 | 272,52 | 115,98 |  |  |  | 22 695,23 |  |
| 2 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Желдорветка, д.3 | 31.12. 2030 | 10 | 8 | 7 | 0 | 377,80 | 331,00 | 0 |  |  |  | 9 867,10 |  |
| 3 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, д.11а | 31.12. 2024 | 69 | 32 | 31 | 0 | 1570,1 | 1538,1 | 0 |  | 0,00 | 28 198 800,00 |  |  |
| 4 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, д.15 | 31.12. 2026 | 16 | 16 | 16 | 0 | 472,20 | 472,20 | 0 |  |  |  | 15 787,36 |  |
| 5 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.2 | 31.12. 2026 | 27 | 16 | 15 | 0 | 546,00 | 505,50 | 0 |  |  |  | 26 641,17 |  |
| 6 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, пер. Школьный, д. 4 | 31.12. 2026 | 5 | 2 | 2 | 0 | 67,10 | 67,10 | 0 |  |  |  | 4 933,55 |  |
| 7 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.3 | 31.12. 2030 | 9 | 7 | 7 | 0 | 281,20 | 281,20 | 0 |  |  |  | 8 880,39 |  |
| 8 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Кирова, д. 17а | 31.12. 2030 | 9 | 8 | 3 | 1 | 324,90 | 114,00 | 210,90 |  |  |  | 8 880,39 |  |
| 9 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.8 | 31.12.2033 | 9 | 6 | 4 | 2 | 282,80 | 188,4 | 94,4 |  |  |  | 8 880,39 |  |
| 10 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.4 | 31.12. 3030 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110,7 | 110,7 | 0 |  |  |  | 1 973,42 |  |

<\*> Подлежит корректировке по мере выделения объема бюджетного финансирования.

 Приложение

 к муниципальной программе Комсомольского

 городского поселения «Переселение граждан

 Комсомольского городского поселения

 Комсомольского муниципального района

 Ивановской области из аварийного жилищного

 фонда»

 **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Комсомольского городского поселения**

 **«Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Срок реализации | Этап I -2023 год Этап II : 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Направления муниципальной программы | 1.Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда  |
| Объемы финансового обеспечения | Всего по муниципальной программе – **28 907 339,00** рублей. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Комсомольского муниципального района | 1 Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда.2 Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.3 Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.4 Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья  |

**2. Показатели муниципальной программы Комсомольского городского поселения** «**Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Значение показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
 |
| 1.1. | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 69 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  29 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 1.2. | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. | ед. | 0 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 1.3. | Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | м² | 0 | 1570,10 | 0 | 1788,4 | 0 | 0 | 0 | 888,9 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 1.4. | Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья  | ед. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Совета Комсомольского муниципального района от 20.10.2022г. №208 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Комсомольского муниципального района до 2030 года» | Администрация Комсомольского муниципального района | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |

**3.Перечень структурных элементов муниципальной программы Комсомольского городского поселения** «**Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда.»** |
| 1.1. | **Ведомственный проект** «**Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда.»****(Администрация Комсомольского муниципального района)** |
|   | Ответственный за реализацию: Администрация Комсомольского муниципального района | Срок реализации 2024-2030 |
|  1.1.1. | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в соответствии с действующим законодательством | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 1.1.2. | Денежная компенсация за изымаемое жилое помещение, включая рыночную стоимость изымаемого жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием | ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в соответствии с действующим законодательством | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 1.1.3. | Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в соответствии с действующим законодательством | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 1.1.4. | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения  | ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в соответствии с действующим законодательством | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы Комсомольского городского поселения** «**Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспеченияя | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей**  |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа** (ведомственная программа) всего, в том числе: | **28 307 339,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 907 339,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | **28 307 339,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 907 339,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения | **2 815 989,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 415 989,00** |
| - областной бюджет | **25 491 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 491 350,00** |
| **Ведомственный проект «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда.»** | **28 307 339,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 907 339,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 28 307 339,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28 907 339,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения | 2 815 989,00  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 415 989,00**  |
| - областной бюджет | 25 491 350,00 |  |  |  |  |  |  | **25 491 350,00** |
| Денежная компенсация за изымаемое жилое помещение, включая рыночную стоимость изымаемого жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием | 594 800,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 194 800,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 594 800,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 194 800,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения | 594 800,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 194 800,00** |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | 108 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **108 539,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 108 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **108 539,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения | 108 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **108 539,00** |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Выплата возмещения собственника жилых помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации порядке и подлежащим сносу в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный дом, и изъятия жилых помещений в указанном доме (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 27 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 604 000,00** |
| бюджетные ассигнования, всего в т.ч.: | 27 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 604 000,00** |
| - бюджет Комсомольского городского поселения | 2 112 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 112 650,00** |
| - областной бюджет | 25 491 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25 491 350,00** |

**5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Комсомольского городского поселения** «**Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта | Срок предоставления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 01.01.2024-31.12.2030 | Алгоритм формируется исходя из реестра многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |
| 2 | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | ед. | 01.01.2024-31.12.2030 | Алгоритм формируется исходя из реестра многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |
| 3 | Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | м² | 01.01.2024-31.12.2030 | Алгоритм формируется исходя из реестра многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |
| 4 | Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья  | ед. | 01.01.2024-31.12.2030 | Алгоритм формируется исходя из реестра многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Данные формируются Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области | Реестр многоквартирных домов, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01 января 2017г | Администрация Комсомольского муниципального района Ивановской области | - | до 01 марта года следующего за отчетным |